|  | Metodika řešení škod způsobených při stavbách CAPEX i OPEX | Stran: | 1 / 11 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Platnost od: | 20.10.2014 |
|  |  | Účinnost od: | 20.11.2014 |
| Prováděcí pokyn ECZR | ECZR-PP-DS-157 | Revize: | 00 |

| Prováděcí pokyn PP-DS-157 společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Role | Společnost | Organizační jednotka | Příjmení a jméno | Datum a podpis |
| Vydavatel: | ECZR | Síťový Management | Ing. Mezera David |  |
| Schvalovatel: | ECZR | Správa Distribuční sítě | Ing. Mezera David |  |

| Manažer ISŘ: | ECZR | Procesní řízení a organizace | Bilko Radek |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Zpracovatel: | Společnost | Organizační jednotka | Příjmení a jméno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ECZR | Řízení výstavby | Ing. Mrvová Dana |

| Smluvní návaznost (SLA): | SoPS mezi ECD a ECZR – SLA 31-42, 31-45 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Společnost | Organizační jednotka | Příjmení a jméno |
| Odsouhlaseno na straně odběratele SLA: | ECD | Řízení realizace služeb | Ing. Horák Pavel |
| Odsouhlaseno na straně dodavatele SLA: | ECZR | Správa sítě VN, NN a ZP | Ing. Důbrava Bohdan |
| Odsouhlaseno na straně dodavatele SLA: | ECZR | Správa sítě VVN | Ing. Dadák Zdeněk |
| Odsouhlaseno na straně dodavatele SLA: | ESCZ | Provoz a výstavba NN, VN | Ing. Večeřa Radek |

| Lokalizováno na základě zásady řízení skupiny: | není |
| --- | --- |

| Související procesy / procesní buňky | P_Plánování a provoz distribuce |
| --- | --- |

Změnový list

| Označení části textu* | Popis změny |
| --- | --- |

* příp. odkaz na kapitolu, odstavec, …

Obsah

Změnový list	2

Obsah	3

1.	Účel	4

2.	Oblast působnosti	4

3.	Pojmy - definice a zkratky	4

4.	Popis činností a pravidel	5

4.1.	Stavby typu CAPEX	5

4.1.1	Vypořádání škod zhotovitelem	5

4.1.2	Vypořádání škod objednatelem	5

4.1.3	Stanovení výše náhrady škody	6

4.1.3.1	Pozemek nesloužící zemědělské výrobě – bez plodin	6

4.1.3.2	Pozemek sloužící zemědělské výrobě	6

4.1.3.3	Jiné škody	7

4.1.4	Způsob účtování	7

4.1.4.1	Nezaviněné škody	7

4.1.4.2	Zaviněné škody	8

4.2	Stavby typu OPEX	8

4.2.1	Způsob účtování	8

4.2.1.1	Nezaviněné škody	8

4.2.1.2	Zaviněné škody	9

4.3	Škody způsobené zaměstnancem společnosti ECZR	9

4.4	Návrh dohody o náhradě škody – popis	9

5	Související dokumentace	9

5.1	IŘD	9

5.2	Další dokumenty	10

6	Závěrečná a přechodná ustanovení	10

P	Přílohy	10

P.1	Dohoda o jednorázové náhradě	11

P.2	Metodika pro ocenění výše škody	12

P.3	Tabulka pro výpočet výše škody	13

# Účel

Prováděcí pokyn je vydáván za účelem definování základních pravidel a stanovení jednotných podmínek řešení škod způsobených zhotovitelem při provádění staveb nebo servisní organizací při provádění manipulací a zajištění pracoviště.

# Oblast působnosti

Tento prováděcí pokyn určuje postup ve společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. v útvaru Správa distribuční sítě. Tímto pokynem se tedy řídí zaměstnanci v souvislosti s realizací všech typů staveb NN, VN, VVN a staveb sítě plyn. Pokyn platí přiměřeně i pro zaměstnance ESCZ. Tento pokyn nijak neupravuje pravidla pro řešení škod způsobených při činnostech elektroměrové služby.

# Pojmy - definice a zkratky

| Pojem / Zkratka | Definice |
| --- | --- |
| CAPEX | Stavby typu obnova, zákaznická stavba nebo nová stavba, náklady hrazeny z investičních prostředků |
| CM | Organizační jednotka ECD Contract Management |
| ECD | E.ON Distribuce, a.s. – provozovatel a vlastník distribuční soustavy – právnická osoba, držitel licence na distribuci elektřiny a plynu, vlastník dat o DS |
| ECZR | E.ON Česká republika, s.r.o. – společnost zajišťující služby v oblasti energetiky subjektům skupiny E.ON v České republice |
| ESCZ | E.ON Servisní, s.r.o. - společnost zajišťující služby v oblasti energetiky subjektům skupiny E.ON v České republice |
| FI | Modul finanční účetnictví v systému SAP |
| ND | Nákladový druh |
| NN | Zařízení nízkého napětí |
| Objednatel | Logistika a materiálové hospodářství; u zakázek do daného limitu i ostatní útvary zajišťující výběr dodavatele |
| OPEX | Stavby typu oprava, údržba; náklady hrazeny z provozních prostředků |
| SDS | Správa distribuční sítě |
| Servisní organizace | Organizace, jejíž pracovníci zajišťují manipulace, zajištění pracoviště…. |
| SSÚ | Servisní středisko účetnictví |
| Stavba | Stavby typu CAPEX i OPEX |
| TP | Technik provozu a údržby; zaměstnanec společnosti s příslušným kvalifikačním oprávněním a pověřením zaměstnavatele k výkonu definovaných pracovních činností |
| TV | Technik výstavby a obnovy DS; zaměstnanec společnosti s příslušným kvalifikačním oprávněním a pověřením zaměstnavatele k výkonu definovaných pracovních činností; povinnosti a pravomoci TV se vztahují i na technika výstavby a projektování (TVP) a technika výstavby VVN i technika výstavby ZP |
| VN | Zařízení vysokého napětí |
| VOP | Všeobecné obchodní podmínky dodávek staveb a služeb ECZR |
| VVN | Zařízení velmi vysokého napětí |
| Zhotovitel | Externí firma, která na základě uzavřené smlouvy zajišťuje pro ECZR dodávky montážních nebo stavebních prací |
| ZP | Zařízení zemní plyn |
| ZVZ | Zákon o zadávání veřejných zakázek |

# Popis činností a pravidel

## Stavby typu CAPEX

Vypořádání škod u staveb typu CAPEX lze realizovat dvěma způsoby.

### Vypořádání škod zhotovitelem

U staveb, které budou realizovány na základě výběrového řízení, může být celková škoda zahrnuta přímo do rozpočtu stavby a to do části inženýrské činnosti. Tato inženýrská činnost bude soutěžena ve výběru společně s celkovou cenou díla. Škody na plodinách a pozemcích vč. vyřízení škodného řízení s vlastníky nebo nájemci nemovitostí bude hradit zhotovitel a budou součástí ceny díla.

Zhotovitel při přejímce díla předá objednateli čestné prohlášení, že veškeré škody způsobené vlastníkům nebo nájemcům nemovitostí při provádění díla byly řádně vypořádány.

### Vypořádání škod objednatelem

U staveb do 500 000Kč a dalších staveb typu NN, VN a ZP nebo staveb VVN, které byly soutěženy podle zákona o zadávání veřejných zakázek (ZVZ), bude rozpočtem určená částka na náhradu škod vyjmuta z rozpočtu, nebude součástí výběrového řízení ani odvolávky z rámcové smlouvy.

Zhotovitel je povinen při škodním řízení veškeré škody, které na plodinách a pozemcích svou činností způsobil, náležitě zdokumentovat (např. pořízením fotodokumentace, zakreslením do katastrální mapy, vyčíslením, posudkem, či jiným prokazatelným způsobem) tak, aby bylo možno zpětně, v případě nejasností či sporu, tento rozsah škod doložit a posoudit, zda je vznesený nárok vlastníka, příp. nájemce, oprávněný. Tato dokumentace se stává nedílnou součástí „Dohody o náhradě škody“ (příloha č. P.1) a bude společně s „Dohodou“ předána zástupci objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo přezkoumat správnost stanovení rozsahu škod uvedených v „Dohodě o náhradě škody“. V případě, že TV zjistí, že „Dohoda“ obsahuje i škody způsobené zhotovitelem nedodržením postupu při provádění stavby, uvede tuto skutečnost do protokolu a v souladu s čl. 14 dokumentu VOP bude požadovat uhrazení těchto škod po zhotoviteli.

Na základě uzavřené „Dohody“ (příloha č. P. 1) s vlastníky nebo s nájemci nemovitostí o úhradě škod způsobených zhotovitelem stavby nebo servisní organizací při provádění manipulací a zajišťování pracoviště, uhradí TV poškozeným škody na plodinách a pozemcích a dle pravidel uvedených v kapitole 4.1.4 provede jejich zaúčtování.

### Stanovení výše náhrady škody

Výše náhrady škody se stanoví v závislosti na typu pozemku, druhu poškozené polní plodiny a velikosti poškozené plochy. Způsob výpočtu je podrobně popsán v metodice  - příloha č. P. 2.

#### Pozemek nesloužící zemědělské výrobě – bez plodin

Jde o pozemky, které nejsou osety plodinami, lesní pozemky, pastviny…Patří sem i pozemky oseté běžně neobchodovanými komoditami, jako jsou pícniny a rostlinná krmiva, dočasné travní porosty a pastviny, obiloviny a luskoviny na zeleno, apod. Škody způsobené na těchto pozemcích se oceňují takto:

CV0 = P x ZC x k

Kde:

CV0…..výchozí cena

P….velikost poškozené plochy (m2)

ZC….základní cena (Kč/m2) podle zvláštního předpisu, kterým je vyhláška Ministerstva zemědělství č. 412/2008 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými cenami zemědělských pozemků

k…koeficient = 0,5; koeficient zohledňuje jednak výskyt zařízení distribuční soustavy na pozemku, čímž se zohledňuje snížení využitelnosti pozemku pro zemědělskou produkci a současně se tímto koeficientem snižuje cena z aktuální (zákonem stanovené) ceny majetku (pozemku) na administrativní cenu za škody způsobené.

V případě, že bude nezbytné provádět následné mechanické úpravy pozemku z důvodu poškození poježděním těžkou technikou, lze dále rovněž použít pro kompenzaci cen koeficient  k1 = 1,6 (CV0 = P x ZC x k x k1).

Tabulka pro výpočet škody je uvedena v příloze č. P. 3.

#### Pozemek sloužící zemědělské výrobě

Jde o pozemky, které jsou osety plodinami. Metodika ocenění škod na plodinách vychází z údajů možných produkčních výnosů podle úrovně vkladů do půdy v různých půdně klimatických a výrobních podmínkách. Vychází se z cen produkce hlavních zemědělských plodin a nákladů nutných na jejich získání. Tyto údaje jsou zveřejňovány a aktualizovány Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Výše náhrady škody se stanoví v závislosti na druhu poškozené polní plodiny

Škoda na plodinách na zemědělském pozemku se oceňuje cenou stanovenou výnosovým způsobem se započtením hektarového výnosu polní plodiny (V) a zohledněním tržní ceny polní plodiny (C). Takto stanovená cena je cenou výchozí

CVz = P x V x C x k1 x k2

Kde:

CVz…..výchozí cena zemědělská

P….velikost poškozené plochy (m2)

V…hektarový výnos polní plodiny

C…tržní cena polní plodiny

k1….koeficient = 1,6; koeficient zohledňuje uvedení pozemku do původního stavu

k2….koeficient = 1,2; koeficient zohledňuje předpokládaný slabší výnos následujících let

Na základě velikosti poškozené plochy vypočte TV výši náhrady škody, pro výpočet zjištění škody slouží příloha č. P. 3.

#### Jiné škody

Pokud dojde ke škodě na stavebním objektu (např. domu, plotu, garáži, kůlně, apod.) nebo budou výstavbou poškozeny, zničeny okrasné nebo ovocné stromy a nedojde mezi účastníky škodního řízení ke vzájemné dohodě o výši náhrady škod, bude potřeba přizvat znalce a výši škody určit znaleckým posudkem. 
Náklady na znaleckou činnost ponese poškozený, s čímž musí být poškozený prokazatelně (protokolárně) seznámen.

Ceny zjištěné dle toho prováděcího pokynu mají dispozitivní charakter, vycházejí z ceny stanovené (zjištěné) výnosovým způsobem, a vylučují vliv mimořádných okolností  - trhu, osobních poměrů, zvláštní vtahy, a zejména vylučují „zvláštní oblibu“, která přikládá majetku zcela subjektivní mimoekonomickou hodnotu vyplývající z osobního, např. léty vytvořeného vztahu k majetku a které se vlastníci či uživatelé domáhají nejčastěji.

K jednání s poškozenými je bezpodmínečně nutné přistupovat s péčí řádného hospodáře, dbát zásad slušného chování, zachovávat loajalitu, ctít firemní politiku a bránit její dobré jméno.

Pokud se účastníci škodního řízení nedohodnou, bude potřeba přizvat znalce a výši škody určit znaleckým posudkem, případně pokud nedojde prokazatelně ke vzájemné dohodě i přes pokus o smír, bude následně nezbytné odkázat poškozeného na soud.

### Způsob účtování

Způsob účtování bude záviset na tom, zda se jedná o nezaviněné nebo zaviněné škody, popřípadě zda jde o zhotovitele stavby nebo servisní organizaci.

#### Nezaviněné škody

Zhotovitele staveb

Škody nezaviněné, které dle č. 4.1.2. vypořádá objednatel, se účtují na společnou realizační PM zakázku typu 1411…., na nákladový druh 1734946000 NÁHRADY ŠKOD NA CIZÍM MAJETKU. Jedná se zejména o škody způsobené na zemědělských plodinách.

S vlastníkem nebo nájemcem pozemku bude uzavřena „Dohoda o úhradě škody“ (příloha č. P. 1). Dohoda společně s fakturou nebo s formulářem „Předem schválený závazek“ bude zaslána do SSÚ k zaúčtování. Likvidaci faktury zajistí TV v modulu SAP FI.

V případě staveb, které byly soutěženy podle ZVZ, bude škoda účtována přímo na příslušnou investiční zakázku v účetním okruhu ECD. „Dohoda o úhradě škody“ (příloha č. P. 1) společně s fakturou (opatřenou číslem zakázky ECD) nebo s formulářem „Předem schválený závazek“ který zpracuje TV, bude zaslána přímo na pověřeného pracovníka útvaru Contract Management ECD. Po kontrole CM/ECD předá dokumenty k zaúčtování na SSÚ. TV zajistí, aby veškeré podklady k fakturaci byly doručeny do ECD nejpozději 7 dní před datem splatnosti závazku (datum účinnosti dohody + 30 dní).

V případě, že nedojde k dohodě o ceně za způsobenou škodu, bude výše náhrady škody stanovena znaleckým posudkem, na jehož základě bude dohoda uzavřena. Náklady na znaleckou činnost ponese poškozený, s čímž musí být poškozený prokazatelně (protokolárně) seznámen.

Servisní organizace

Škody nezaviněné se účtují na realizační zakázky servisní organizace na nákladový druh 1707028000 – PODDODÁVKY PRO INVESTICE.

#### Zaviněné škody

Zhotovitele staveb

Dle čl. 14 dokumentu VOP v rámci plnění smlouvy přechází nebezpečí škody na zhotovitele a to okamžikem předání staveniště. Zhotovitel nese nebezpečí škody po celou dobu výstavby, po dobu trvání smlouvy.

Servisní organizace

Škody zaviněné se účtují na realizační zakázky servisní organizace na nákladový druh 1734946000 - NÁHRADY ŠKOD NA CIZÍM MAJETKU. Tento nákladový druh je vyloučen z reportu pro přípravu fakturace, zůstává tedy v nákladech servisní organizace a do dalších společností se dále nefakturuje.

## Stavby typu OPEX

U staveb charakteru oprav nebo jiných provozních činností technik servisní organizace sjedná nebo zajistí písemný návrh „Dohody o náhradě škody“ (příloha č. P. 1) s vlastníkem nebo nájemcem nemovitosti. Tuto dohodu, společně s formulářem „Předem schválený závazek“ předá TP, který tento návrh Dohody a formulář zkontroluje a v případě správnosti podepíše. V případě nesouhlasu vlastníka nebo nájemce nemovitosti s výší škody vstoupí TP do jednání o náhradě škody.

Současně TP posoudí, zda škody byly způsobeny v souladu s prováděnou činností nebo nesprávným počínáním zhotovitele nebo servisní organizace, dle pravidel uvedených v kapitole 4.2.1 bude provedeno jejich zaúčtování.

### Způsob účtování

Způsob účtování bude záviset na tom, zda se jedná o nezaviněné nebo zaviněné škody.

- Škoda nezaviněná = škoda, které nešlo nijak předejít, např. zničené plodiny z důvodu nutnosti vjezdu k energetickému zařízení)

- Škoda zaviněná = škoda, která vznikla např. nedbalostí nebo špatným pracovním postupem pracovníka servisní organizace (např. rozbití majetku dotčeného vlastníka)

#### Nezaviněné škody

Škody nezaviněné se účtují na agregované zakázky ESCZ, v případě škodových událostní na příslušné realizační zakázky, na nákladový druh 1707030000 - PODDODÁVKY PRO OPRAVY. Tento nákladový druh se do reportu pro přípravu fakturace SLA z ESCZ do ECZR načítá, náklad se fakturuje z ESCZ do ECZR a následně pak fakturací z ECZR do ECD vstupuje až do nákladů ECD. V případě, že nezaviněná škoda vznikla při opravě poškození zařízení distribuční soustavy, ke kterému došlo cizím zaviněním, jsou náklady evidovány na samostatné zakázce typu ZC05, která vznikne v ESCZ odzrcadlením zakázky v ECZR (tzv. škodová nebo kalamitní zakázka). I v tomto případě se nezaviněné škody účtují na nákladový druh 1707030000 - PODDODÁVKY PRO OPRAVY.

U škod nezaviněných je před odevzdáním vyplněného formuláře „Předem schválený závazek“ na úhradu škody do SSÚ nutný souhlas technika ECZR, který posoudí, zda se opravdu jedná o škodu, které se nedalo nikterak předejít.

S vlastníkem nebo nájemcem pozemku bude uzavřena „Dohoda o úhradě škody“ (příloha č. P. 1). Dohoda společně s odsouhlaseným formulářem „Předem schválený závazek“ bude zaslána do SSÚ k zaúčtování.

Při odhadu výše škody lze vycházet z výnosů zemědělských plodin např. na stránkách Českého statistického úřadu nebo Ministerstva zemědělství. Pro určení výše škody je vypracována metodika viz. příloha č. P.2. Výpočet náhrady škody je podrobně popsán v kapitole 4.1.3.

V případě, že nedojde k dohodě o ceně za způsobenou škodu, bude výše náhrady škody stanovena znaleckým posudkem, na jehož základě bude dohoda uzavřena. Náklady na znaleckou činnost ponese poškozený, s čímž musí být poškozený prokazatelně (protokolárně) seznámen.

#### Zaviněné škody

Škody zaviněné se účtují na agregované zakázky ESCZ na nákladový druh 1734946000 - NÁHRADY ŠKOD NA CIZÍM MAJETKU. Tento nákladový druh je vyloučen z reportu pro přípravu fakturace SLA, zůstává tedy v nákladech ESCZ a do dalších společností se dále nefakturuje.

V případě zaviněných škod TP nekontroluje a nepodepisuje „Dohodu o úhradě škody“ (příloha č. P. 1). ani formulář „Předem schválený závazek“.

## Škody způsobené zaměstnancem společnosti ECZR

Postupy řádného a kvalifikovaného projednání škod způsobených zaměstnanci ECZR jsou stanoveny ve směrnici ECD-SM-004.

## Návrh dohody o náhradě škody – popis

Návrh o dohodě náhrady škody musí obsahovat:

- Zúčastněné strany – (název společnosti, adresa, IČO, zplnomocněná osoba, kontaktní údaje), (jméno, příjmení, adresa, datum narození, kontaktní údaje)

- Místo škody – parcelní číslo, katastr

- Způsob poškození – (např. pojezdem mechanizmů apod.)

- Fotodokumentace nebo jiný záznam dokumentující škodu

- Rozsah škody – (poškozená plocha – výměr, druh plodiny; nemovitost – popis poškození)

- Vyčíslení škody – (předpokládaný výnos, předpokládaná výkupní cena, ztráta na produkci; u nemovitosti odhad škody)

- Podpisy zúčastněných stran, datum uzavření dohody

# Související dokumentace

## IŘD

Prováděcí pokyn E.ON 	Všeobecné obchodní podmínky dodávek staveb a služeb -  1.3.2009

ECD-SM-004	Pravidla pro řešení škod

ECZR-PP-SDS-008	Technické podmínky zpracování PD liniových staveb a transformoven distribuční soustavy E.ON Distribuce

ECZR-PP-DS-137          Technické podmínky ECZR pro zpracování PD v oblasti zemního plynu

ECZR-PP-DS-124	Zpracování, tvorba a údržba dokumentace energetických zařízení

ECZR-PP-DS-119	Kontrola elektrického zařízení před uvedením do provozu

ECZR-PP-SDS-039	Grafické podmínky E.ON Česká republika, s.r.o. pro zpracování projektové dokumentace liniových staveb a transformoven distribuční soustavy E.ON Distribuce

ECZR-PP-DS-118	Technická kontrola a hodnocení dodavatelů stavebně montážních prací

ECZR-PP-DS-111 	Koordinátor BOZP ve výstavbě a plány BOZP

ECZR-PP-DS-109	Interní hodnocení zhotovitelů projektové dokumentace zařízení VN a NN

ECZR-PP-DS-134 	Zásady nakládání s demontovanými materiály při stavbách zajišťovaných dodavatelsky

ECZR-PP-DS-136	Technické podmínky dodávky staveb

## Další dokumenty

Zákon č. 183/2006 Sb.	Stavební zákon

Zákon č. 455/1991 Sb.	Živnostenský zákon

Zákon č. 89/2012 Sb. 	Občanský zákoník

Zákon č. 262/2006 Sb.	Zákoník práce

Zákon č. 111/1994 Sb.	O silniční dopravě

Zákon č. 458/2000 Sb.	Energetický zákon

Zákon č. 185/2001 Sb.	O odpadech

Zákon č. 289/1995 Sb.	Lesní zákon

Zákon č. 229/1991 Sb.	O úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Zákon č. 114/1992 Sb.	O ochraně přírody a krajiny

Zákon č. 22/1997 Sb.	O technických požadavcích na výrobky a doplnění některých zákonů

Zákon č. 185/2001 Sb.	O odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 309/2006 Sb.	O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zákon č. 150/2004 Sb.	O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Vyhláška č. 30/2001 Sb.	O pravidlech provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 39/2003 Sb.	O bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel

Vyhláška č. 73/2010 Sb.	O stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení

Vyhláška č. 137/98 Sb.	O obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 137/1998 Sb.	O obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 21/1979 Sb.	O určení vyhrazených plynových zařízení a stanovení některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti

Vyhláška č. 406/2004 Sb. 	O bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.	O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.	O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

ČSN 33 2000-1	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-5-51	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 3201	Elektrické instalace nad AC 1 kV

# Závěrečná a přechodná ustanovení

Přílohy

P.1	Dohoda o jednorázové náhradě	11

P.2	Metodika pro ocenění výše škody	12

P.3	Tabulka pro výpočet výše škody	13

Dohoda o jednorázové náhradě

Metodika pro ocenění výše škody

Tabulka pro výpočet výše škody