Příloha č. 7

Exit

- Definice

  - Definice v tomto Článku jsou relevantní pro tuto Přílohu.

    - Aktivy se rozumí veškerá aktiva a práva požadovaná k poskytování předmětu plnění v souladu s touto Smlouvou, včetně relevantního zařízení dodavatele, ale s vyloučením aktiv Objednatele, zejména hardware a software, které vlastní Objednatel.

    - Exitovým obdobím se rozumí celé relevantní období pro realizaci tohoto Exitového plánu, které začíná 15 dnů před ukončením doby účinnosti této Smlouvy a končí ukončením účinnosti této Smlouvy, přičemž jeho trvání je prodlouženo v případě, že jakákoli část Exitového plánu nebyla ze strany Dodavatele implementována nebo nebylo dosaženo účelu této Přílohy.

    - Exitovým manažerem se rozumí osoba, kterou každá ze Smluvních stran určila jako osobu odpovědnou za implementaci požadavků souvisejících s Exitovým plánem.

- Účel přílohy

  - Dodavatel je povinen zajistit řádné převedení předmětu plnění z Dodavatele na Objednatele nebo jím určenou třetí osobu v případě ukončení účinnosti této Smlouvy. Tato Příloha stanoví zásady pro implementaci opatření pro převedení předmětu plnění, která jsou zamýšlena k dosažení tohoto cíle a na nichž je založen Exitový plán.

  - Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany výslovně uvádí, že za celkové řízení opatření pro převedení předmětu plnění, tj. Exitu, je zodpovědný Dodavatel.

- Požadavky na Exitový plán

  - Exitový plán musí

    - upravit způsob řešení všech požadavků uvedených v této Příloze č. 7, aby se usnadnilo převedení předmětu plnění od Dodavatele k Objednateli nebo jím určené třetí osobě a musí zajistit, aby nedocházelo k přerušení poskytování předmětu plnění a nedošlo ke zhoršení jejich kvality;

    - upravit podrobnosti o tom, jak bude předmět plnění převáděn na Objednatele nebo jím určenou třetí osobu, včetně podrobností o procesech, dokumentaci, přenosu dat, migraci předmětu plnění, zabezpečení a oddělení technologických komponent Objednatele od veškerých technologických komponent provozovaných Dodavatelem nebo kterýmkoli z jeho subdodavatelů (je-li to relevantní);

    - upřesnit rozsah činností realizovaných Dodavatelem v rámci Exitu;

    - poskytnout časový rozvrh a identifikovat kritické problémy při provádění Exitu; a

    - stanovit strukturu řízení, která bude zavedena během Exitového období.

- Povinnosti v průběhu trvání této Smlouvy

  - Dodavatel a Objednatel jmenují svého Exitového manažera a vzájemně si písemně oznámí toto jmenování do 1 měsíce po nabytí účinnosti Smlouvy. Exitový manažer Dodavatele odpovídá za zajištění toho, aby Dodavatel a jeho zaměstnanci a subdodavatelé dodržovali požadavky této Přílohy. Dodavatel zajistí, aby jeho Exitový manažer měl potřebné oprávnění k zajištění jakýchkoli zdrojů Dodavatele, které jsou nezbytné k tomu, aby Dodavatel dodržel požadavky této Přílohy. Exitoví manažeři obou Smluvních stran budou spolupracovat ohledně všech záležitostí souvisejících s Exitovým plánem a touto Přílohou, zejména ohledně ukončení Smlouvy a dodržování těchto požadavků každou Smluvní stranou.

  - V průběhu trvání této Smlouvy je Dodavatel povinen:

    - vytvořit a udržovat rejstřík:

      - veškerých aktiv využívaných Dodavatelem v rámci poskytování předmětu plnění s uvedením jejich vlastnického stavu; a

      - všech subdodavatelských Smluv a dalších dohod, které jsou nezbytné k poskytování předmětu plnění;

    - vytvářet a udržovat databázi popisující Infrastrukturu a další Aktiva Dodavatele, jejichž prostřednictvím je předmět plnění poskytován; tato databáze musí být schopna umožnit zaměstnancům Objednatele nebo jím určené třetí osoby získat dostatečné technické znalosti o tom, jak Objednatel poskytuje předmět plnění za účelem zajištění hladkého převedení předmětu plnění bez narušení jejich poskytování; a

    - neustále aktualizovat rejstříky a uchovávat kopie všech dohod uvedených v kterémkoli rejstříku.

  - Smluvní strany se dohodnou na formátu rejstříků v rámci procesu sestavení prvního Exitového plánu.

  - Současně s tím, jak Dodavatel předloží Objednateli jakýkoli Exitový plán, předloží Objednateli také aktuální rejstříky.

  - Dodavatel tímto prohlašuje, že pro poskytování předmětu plnění postačuje získání licencí v souladu s touto smlouvou.

  - Dodavatel poskytne Objednateli materiály a informace, které jsou nezbytné pro Objednatele k zajištění přípravy jakéhokoli výběrového řízení a k provedení due diligence jakéhokoli případného nového dodavatele (včetně materiálů a informací v souvislosti s předmětem plnění, Aktivy, daty Objednatele, rejstříky a zaměstnanci).

- Povinnosti při Exitu

  - Dodavatel je povinen dodržovat všechny povinnosti obsažené v Exitovém plánu.

  - Při ukončení Smlouvy nebo po uplynutí Exitového období nebo za předpokladu, že to nemá nepříznivý dopad na schopnost Dodavatele poskytovat předmět plnění nebo Přechodné asistenční služby kdykoli během Exitového období (dle požadavku Objednatele):

    - Dodavatel přestane používat data Objednatele a na pokyn Objednatele:

      - poskytne Objednateli nebo jím určené třetí osobě úplnou a neporušenou verzi dat Objednatele v elektronické podobě (nebo v jiném formátu, o který Objednatel požádá), a to s detailním popisem a vysvětlením datové struktury a datových vazeb; a

      - zničí (včetně vyjmutí z jakéhokoli pevného disku) nebo vrátí (dle volby Objednatele) všechny kopie dat Objednatele a písemně potvrdí, že k takovému zničení došlo;

    - Dodavatel smaže ze všech počítačů, paměťových zařízení a paměťových médií, které má Dodavatel po skončení Exitového období uchovat, veškerý software obsahující práva duševního vlastnictví náležející Objednateli.

- Přechodné asistenční služby

  - Objednatel je oprávněn požadovat poskytování Přechodných asistenčních služeb zasláním oznámení Dodavateli za tímto účelem (dále jen „Oznámení“) kdykoli před ukončením platnosti Smlouvy. Toto Oznámení stanoví:

    - datum, od kterého jsou vyžadovány Přechodné asistenční služby;

    - povahu a rozsah požadovaných Přechodných asistenčních služeb; a

    - období, během kterého se očekává, že budou vyžadovány přechodné asistenční služby (dále jen „Přechodné období“).

  - Objednatel má možnost prodloužit Přechodné období nad období stanovené v Oznámení písemným oznámením Dodavateli.

  - Objednatel má právo ukončit svůj požadavek na Přechodné asistenční služby doručením relevantního oznámení Dodavateli nejméně 20 dnů před ukončením.

  - Dodavatel bude i nadále poskytovat předmět plnění (nebo jeho příslušnou část) během Přechodného období v souladu s požadavky Smlouvy, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

  - Dodavatel je povinen poskytovat Přechodné asistenční služby v dobré víře a v souladu s aktuálními standardy na trhu.

  - Pokud Dodavatel prokáže a Objednatel písemně odsouhlasí, že převedení předmětu plnění během Přechodného období bude mít významný nepříznivý dopad na schopnost Dodavatele splnit požadavky na úroveň poskytování předmětu plnění a tento nepříznivý účinek není způsoben tím, že Dodavatel porušuje své povinnosti dle této Smlouvy, Smluvní strany se zavazují tuto skutečnost zohlednit, zejména snížením příslušné úrovně Systému tak, aby zohlednily tento nepříznivý účinek.

  - Během Přechodného období poskytne Dodavatel kromě poskytování předmětu plnění a Přechodných asistenčních služeb Objednateli veškerou přiměřenou součinnost vyžádanou Objednatelem, aby umožnil pokračování předmětu plnění bez přerušení a usnadnil řádné převedení předmětu plnění.

  - Přechodné asistenční služby poskytované Dodavatelem zahrnují zejména následující služby:

    - poskytování asistence a odborných znalostí podle potřeby za účelem prověření všech zavedených provozních a obchodních procesů (včetně veškeré podpůrné dokumentace) a přepisování a provádění procesů a postupů tak, aby byly vhodné pro použití Objednatelem nebo jím určenou třetí osobou po skončení Exitového období;

    - poskytování podrobností o objemu práce a požadavcích na počet potřebných pracovníků během předchozích 9 měsíců;

    - analyzování a poskytování informací o požadavcích na kapacitu a výkon, požadavcích na procesor a požadavcích na šířku pásma a známých plánovaných požadavcích na nárůst kapacity;

    - generování počítačového výpisu zdrojového kódu jakékoli části Systému ve formě a na médiu podle požadavku Objednatele;

    - převod veškerých školicích materiálů a poskytování potřebných školení všem osobám na straně Objednatele nebo jím určené třetí osoby odpovědné za interní školení v souvislosti s poskytováním předmětu plnění;

    - předání veškerých znalostí potřebných pro poskytování předmětu plnění Objednateli a/nebo jím určené třetí osobě, které zahrnuje i předání informace, záznamy a dokumenty; a

    - zodpovězení všech přiměřených otázek Objednatele a/nebo jím určené třetí osoby týkajících se předmětu plnění.

  - Dodavatel poskytne na žádost Objednatele trvalou podporu pro Systém za obvyklých obchodních podmínek Dodavatele.

- Odměna

  - Odměna za jakékoli aktivity související s touto Přílohou je součástí Ceny za Exit, pokud tato Smlouva nestanoví jinak, a to zejména v souvislosti s poskytováním Přechodných asistenčních služeb.

  - V případě podpory po ukončení Exitového období náleží Dodavateli za poskytování této podpory odměna za obvyklých obchodních podmínek Dodavatele.