SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „Smlouva“) na kompletní realizaci akce

Fotovoltaický systém, E.ON Česká republika s.r.o. –

Budova D, p. č 814/11, o instalovaném výkonu 26,68 kWp a nominální kapacitě baterií 27,6 kWh,

Budova E p. č. 814/9, o instalovaném výkonu 40,5 kWp

Budova FGH a garáže, p. č 812/4, 814/7, o instalovaném výkonu 34,65 kWp a nominální kapacitě baterií 55,2 kWh

Číslo Smlouvy Objednatele:

Číslo Smlouvy Zhotovitele:

- Smluvní strany

| - Objednatel | : |  | E.ON Česká republika, s. r. o. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Se sídlem | - : |  | F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice |
| - Zapsaný v obchodním rejstříku | : |  | vedeným u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066 |
| - Zastoupený | : |  | [bude doplněno Objednatelem před uzavřením Smlouvy] [bude doplněno Objednatelem před uzavřením Smlouvy] |
| - IČO | : |  | 25733591 |
| - DIČ | : |  | CZ 25733591 |
| - Bankovní spojení | : |  | Komerční banka, č. ú. 1703621/0100 |
| Zástupce pro projednání Smlouvy a případných dodatků: |  |  |  |
|  |  | [bude doplněno Objednatelem před uzavřením Smlouvy] |  |
| Zástupci pro jednání ve věcech technických: |  |  |  |
|  |  | [bude doplněno Objednatelem před uzavřením Smlouvy] |  |

Korespondenční adresa pro zasílání faktur:

E.ON Česká republika Faktury, P. O. Box 03, Sazečská 9, 225 03 Praha

(elektronická adresa: faktury-eon.ceska.republika@eon.cz)

(dále jen „Objednatel“)

| - Zhotovitel | : | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- | --- |
| - Se sídlem | - : | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| - Zapsaný v obchodním rejstříku | : | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| - Zastoupený | : | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| - Zástupce pro projednání Smlouvy a případných dodatků: | : | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| - IČO | : | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| - DIČ | : | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| - Bankovní spojení | : |  |
| Zástupci pro jednání ve věcech technických: [DOPLNÍ DODAVATEL] (dále jen „Zhotovitel“) |  |  |

Vzhledem k tomu, že

- Objednatel zahájil dne [bude doplněno před uzavřením Smlouvy] výběrové řízení k zadání zakázky Fotovoltaická elektrárna Brno Cejl - OPPIK s ev. č. (dále jen „zakázka“), realizované mimo režim zákona č.  134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů OP PIK č. j. MPO 77867/17/61100 (dále jen „Pravidla“);

- na základě výsledku výběrového řízení byla jako nejvhodnější nabídka vybrána nabídka předložená Zhotovitelem;

- účelem zakázky je realizace dodávky fotovoltaického systému na budovy, jejichž vlastníkem je Objednatel a sice na Budovu D, p. č 814/11, o instalovaném výkonu 26,68 kWp a nominální kapacitě baterií 27,6 kWh, Budovu E p. č. 814/9, o instalovaném výkonu 40,5 kWp a na budovu FGH a garáže, p. č 812/4, 814/7, o instalovaném výkonu 34,65 kWp a nominální kapacitě baterií 55,2 kWh, dle Projektová dokumentace, která je přílohou této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zajištění snížení energetické náročnosti výše uvedených budov prostřednictvím instalace fotovoltaického systému a akumulace energie;

- Objednatel má zájem o čerpání dotace na předmětné Dílo z programu Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OPPIK“);

- Zhotovitel je připraven provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a nést rizika spojená s provedením Díla způsobem uvedeným v této Smlouvě;

- Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu za provedené Dílo cenu sjednanou v této Smlouvě,

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

# VÝKLAD SMLOUVY

## Definice:

Inženýrská činnost – znamená zajištění prvního paralelního připojení dle požadavků distributora, zajištění kolaudačního souhlasu, zajištění licence od ERÚ pro výrobnu elektrické energie a zajištění registrace do OTE.

Koordinátor BOZP – znamená osobu vykonávající na základě smlouvy o dílo s Objednatelem pro toto konkrétní Dílo činnost v oblasti podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), zejm. dle § 18 zákona č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dle § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 251/2005 Sb., ve znění zákona č. 264/2006 Sb. o inspekci práce, ve znění změn některých zákonů v souvislosti s přijetím zákoníku práce, příp. dalších; Náklady spojené s činností koordinátora BOZP nese Objednatel.

Obchodní podmínky – znamená soubor následujících dokumentů:

•	Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech

•	Dokumentace k zajištění BOZP

Tyto dokumenty jsou obsažené v příloze č. 4 této Smlouvy, a Zhotovitel se jimi musí řídit, není-li touto Smlouvou anebo jinou dohodou smluvních stran určeno jinak. Zhotovitel je povinen se s aktuální verzí výše uvedených dokumentů seznámit. Podpisem Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že se s těmito výše uvedenými dokumenty důkladně seznámil, zná je a bude se jimi řídit.

#### Operativní Dispečink – Znamená Operativní Dispečink E.ON, Česká republika, s.r.o.:

#### České Budějovice tel. spojení 387 863 211, 387 863 212,

- Brno tel. spojení 545 141 212;

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – znamená Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterým se stanovuje podrobný popis všech stavebních a montážních prací, dodávek či služeb vymezující druh, jakost a množství prací, služeb, materiálů a dodávek, potřebných k provedení Díla, oceněný a podaný Zhotovitelem v rámci výběrového řízení;

Závazné předpisy – znamenají:

- jakýkoliv účinný obecně závazný právní předpis, který je součástí českého právního řádu;

- příslušné závazné pokyny, metodiky a jiné předpisy, kterými je Objednatel a/nebo Dodavatel vázán za předpokladu, že jsou veřejně dostupné nebo, že jejich existence byla oznámena a obsah byl zpřístupněn druhé straně; a

- jakýkoliv závazný předpis Evropské unie;

Zavedená odborná praxe – znamená použití standardů, postupů, metod a procedur, které jsou 
v souladu se Závaznými předpisy, včetně použití právně nezávazných technických norem (ČSN a EN), a vynaložení takového stupně dovedností, péče, pečlivosti, opatrnosti a předvídavosti, která by byla běžně a rozumně očekávána od odborně kvalifikované, schopné a zkušené osoby zabývající se příslušnou činností za stejných nebo podobných podmínek;

Zkušební provoz - slouží ke zkoušce fotovoltaického systému jako funkčního celku a ke zjištění, zda tento systém vykazuje takové parametry, které vyplývají z projektové dokumentace;

## Pro výklad této Smlouvy platí následující interpretační pravidla, ledaže z kontextu výslovně vyplývá jinak:

### výrazy použité v jednotném čísle zahrnují množné číslo a naopak;

### odkaz na tuto Smlouvu v sobě zahrnuje i odkaz na její případné změny a doplnění, pokud byly učiněny způsobem, který je v souladu s touto Smlouvou;

### odkazy na závazné předpisy odkazují na příslušné předpisy v platném a účinném znění;

### odkazy na konkrétní závazné předpisy zahrnují rovněž odkazy na závazné předpisy, které závazné předpisy, na něž je v této Smlouvě výslovně odkazováno, nahrazují;

### odkaz na jakýkoliv dokument je odkazem na dokument v podobě, jakou má v příslušné době, včetně provedených změn a doplňků, kromě případů, ve kterých jsou změny či doplňky příslušného dokumentu podmíněny souhlasem jedné ze stran této Smlouvy, a takový souhlas nebyl udělen;

### nadpisy v této Smlouvě slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad ustanovení této Smlouvy; a

### přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást.

## Rozpory mezi jednotlivými dokumenty

Pokud dojde k rozporu mezi touto Smlouvou a jednotlivými dokumenty, které jsou její součástí, bude mít vždy přednost ustanovení této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností, ustanovení této Smlouvy mají rovněž přednost před Obchodními podmínkami.

# předmĚt smlouvy

## Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále stanovených v této Smlouvě provést pro Objednatele na své náklady a nebezpečí, řádně a včas Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou, bez vad a nedodělků, převzít a zaplatit za něj cenu způsobem stanoveným v této Smlouvě.

## Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s:

### Zadávací dokumentací jejíž součástí je i projektová dokumentace

### Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (dle přílohy č. 2);

### Závaznými předpisy;

### Povoleními;

### Zavedenou odbornou praxí;

### touto Smlouvou a

### Obchodními podmínkami (v příloze č. 4).

## Rozsah Díla:

### Projektová dokumentace

Projektovou dokumentací se rozumí tyto dokumenty (dle jednotlivých etap Díla):

- 1. etapa – Projektová dokumentace pro provedení stavby s názvem „HFVE, E.ON Česká republika Budova D, p. č. 814/11, o instalovaném výkonu 26,68 kWp a nominální kapacitě baterií 27,6 kWh“, vypracovaná Ing. Pavlínou Heřmanovou, Horská 2960/26, 616 00 Brno, IČ 74787080, DIČ CZ 7655054715 - Autorizace projektu: Ing. Pavlína Heřmanová ČKAIT 29722, AI 1004872, MPO 0587, zák. číslo 901/2017.

- 2. etapa – Projektová dokumentace pro provedení stavby s názvem „HFVE, E.ON Česká republika s.r.o., Budova dopravy, p. č. 812/4, 814/7, o instalovaném výkonu 34,65 kWp a nominální kapacitě baterií 55,2 kWh“, vypracovaná Ing. Pavlínou Heřmanovou, Horská 2960/26, 616 00 Brno, IČ 74787080, DIČ CZ 7655054715 - Autorizace projektu: Ing. Pavlína Heřmanová ČKAIT 29722, AI 1004872, MPO 0587, zák. číslo 1004.

- 3. etapa – Projektová dokumentace pro provedení stavby s názvem „FVE, E.ON Česká republika s.r.o Budova E, p. č. 814/9, o instalovaném výkonu 40,5 kWp“, vypracovaná Ing. Pavlínou Heřmanovou, Horská 2960/26, 616 00 Brno, IČ 74787080, DIČ CZ 7655054715 - Autorizace projektu: Ing. Pavlína Heřmanová ČKAIT 29722, AI 1004872, MPO 0587, zák. číslo 902/2017

Projektová dokumentace k jednotlivým etapám Díla tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

### Provedením Díla se pro účel této Smlouvy rozumí zhotovit pro Objednatele Dílo v souladu s touto Smlouvou v rozsahu daném Projektovou dokumentací, přičemž nedílnou součástí Díla jsou veškeré (i) stavební práce, (ii) montážní, případně i demontážní práce, (iii) dodávky a materiály, doprava a manipulace s nimi (iv) zprovoznění fotovoltaického systému včetně zapojení a odzkoušení v 10 denním zkušebním provozu při připojení na síť NN, (v) inženýrská činnost, tzn. zajištění prvního paralelního připojení dle požadavků distributora, zajištění kolaudačního souhlasu, zajištění licence od ERÚ pro výrobnu elektrické energie a zajištění registrace do OTE.

### Povolení a Inženýrská činnost

Povoleními se rozumí jakákoliv povolení, souhlasy, schválení či rozhodnutí, vyjádření či stanoviska vydaná v souvislosti s realizací Díla (dále jen „Povolení“), přičemž pro vyloučení pochybností platí, že všechny povinnosti „stavebníka (investora) při realizaci stavby“ (ve smyslu Stavebního zákona) uvedené v Povolení (či vyplývající z podmínek Povolení) příp. uvedené v Projektové dokumentaci, přecházejí na Zhotovitele, a současně veškeré poplatky s tím spojené, příp. pokuty či sankce za nesplnění těchto povinností, nese Zhotovitel;

Smluvní strany berou na vědomí, že pro jednotlivé etapy Díla, byla vydána tato povolení, která tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy:

1. etapa – Společné povolení č. 249 pro stavbu nazvanou „HFVE, E.ON Česká republika Budova D, p. č 814/11, o instalovaném výkonu 26,68 kWp a nominální kapacitě baterií 27,6 kWh“ ze dne 9.5. 2018, vydané: Stavební úřad, Dominikánská 2, 601 92 Brno, pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno, pod spisovou značkou: 3200/MCBS/2018/0050290 a jednacím číslem MCBS/2018/0078652/KOMA.

2. etapa – Společné povolení pro stavbu nazvanou „HFVE, E.ON Česká republika s.r.o., Budova dopravy, p. č 812/4, 814/7, o instalovaném výkonu 34,65 kWp a nominální kapacitě baterií 55,2 kWh“ ze dne 27.4. 2019, vydané: Stavební úřad, Dominikánská 2, 601 92 Brno, pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno, pod spisovou značkou: 3200/MCBS/2019/0030167 a jednacím číslem MCBS/2019/0058337/KOMA.

3. etapa – Společné povolení č. 248 pro stavbu nazvanou „FVE, E.ON Česká republika s.r.o Budova E, p.č. 814/9, o instalovaném výkonu 40,5 kWp“ ze dne 9.5. 2018.  Vydané: Stavební úřad, Dominikánská 2, 601 92 Brno, pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno, pod spisovou značkou: 3200/MCBS/2018/0050284 a jednacím číslem MCBS/2018/0078216/KOMA.

Součástí Díla je též výkon činností souvisejících s realizací Díla, v rozsahu daném Povoleními, Závaznými předpisy a touto Smlouvou a také výkon inženýrské činnosti.).

## Nakládání s odpady

### Zhotovitel zodpovídá za řádné nakládání s odpady vzniklými jeho činností, a to podle podmínek a v souladu se Závaznými předpisy, Povolením, Projektovou dokumentací, touto Smlouvou a přílohou č. 4 Obchodními podmínkami. Součástí plnění Zhotovitele a ceny dle této Smlouvy je odvoz demontovaného, demolovaného (vybouraného) a vytěženého materiálu definovaného Projektovou dokumentací na skládku, a zajištění jeho řádné likvidace či uložení, vč. úhrady poplatků s tím spojených, pokud není touto Smlouvou stanoveno jinak.

# ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN

## Zástupce Objednatele

### Zástupce Objednatele je zmocněn zastupovat Objednatele v souvislosti s realizací této Smlouvy, včetně veškerých otázek týkajících se technických specifikací, provádění stavebních prací a uplatňování kontrolních mechanismů upravených touto Smlouvou. Neurčí-li Objednatel písemně jinak, Zástupce Objednatele bude (prostřednictvím osoby disponující potřebnou kvalifikací) vykonávat technický dozor stavby.

### Zástupce Objednatele je oprávněn písemně zmocnit další fyzické osoby, aby zastupovaly Objednatele v souvislosti s realizací této Smlouvy, a to v rozsahu určeném Zástupcem Objednatele ve výše uvedeném písemném sdělení.  Takto určené fyzické osoby jsou kontaktními osobami na straně Objednatele v záležitostech, které byly určeny ve výše uvedeném zmocnění Zástupcem Objednatele a Zhotovitel je povinen se na tyto kontaktní osoby v těchto záležitostech obracet jakožto na Zástupce Objednatele.

### Objednatel je oprávněn kdykoli změnit Zástupce Objednatele, aniž by se uzavíral dodatek k této Smlouvě. Tato změna je vůči Zhotoviteli účinná okamžikem, kdy mu dojde oznámení o této změně. Zástupce Objednatele je oprávněn za stejných podmínek měnit okruh fyzických osob zmocněných podle článku 3.1.1, jakož i rozsah jejich zmocnění.

### Jednání nebo pokyny Zástupce Objednatele v rozsahu, v jakém jsou předvídány touto Smlouvou, se považují za jednání nebo pokyny Objednatele a Zhotovitel je povinen podle nich postupovat.

## Zástupce Zhotovitele

### Zástupce Zhotovitele je zmocněn zastupovat Zhotovitele v souvislosti s realizací této Smlouvy.

### Zhotovitel může změnit svého zástupce písemným oznámením Objednateli, pokud Objednatel s touto změnou vysloví souhlas. Udělení tohoto souhlasu nesmí Objednatel bezdůvodně odepřít nebo zdržovat. O této změně není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě.

### Veškerá jednání nebo pokyny Zástupce Zhotovitele se považují za jednání nebo pokyny Zhotovitele.

## Spolupráce a komunikace

Pokud jde o upřesnění či vyjasnění jakékoliv záležitosti týkající se výkladu této Smlouvy či jejích příloh ve vztahu k provádění Díla, budou vyjádření Zástupce Objednatele i Zástupce Zhotovitele pro strany závazná. Pro vyloučení pochybností se však uvádí, že ani Zástupce Objednatele ani Zástupce Zhotovitele nejsou zmocněni ke změnám této Smlouvy, zejména ne ke změnám předmětu plnění.

# doba A MÍSTO plnění

## Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude rozděleno do 3 etap:

I. etapa – předpokládaný termín dokončení 30.9.2020, nejpozději však do 9 měsíců od účinnosti této Smlouvy

HFVE, E.ON Česká republika s.r.o., Budova D, p. č 814/11, o instalovaném výkonu 26,68 kWp a nominální kapacitě baterií 27,6 kWh

II. etapa	– předpokládaný termín dokončení 30.10.2020, nejpozději však do 12 měsíců od účinnosti této Smlouvy

HFVE, E.ON Česká republika s.r.o., Budova dopravy, FGH a garáže, p. č 812/4, 814/7, o instalovaném výkonu 34,65 kWp a nominální kapacitě baterií 55,2 kWh

III. etapa – předpokládaný termín dokončení 26.2.2021, nejpozději však do 14 měsíců od účinnosti této Smlouvy

FVE, E.ON Česká republika s.r.o., Budova E p. č. 81 4/9, o instalovaném výkonu 40,5 kWp

## Přípravné práce spočívající zejména v provedení úkonů před vlastním zahájením stavebních prací související se zajištěním materiálů a vlastní provádění Díla je možné zahájit až poté, kdy Objednatel sdělí Zhotoviteli, že mu byla schválena dotace z programu OPPIK na Dílo, popřípadě na jednotlivou etapu Díla, nebo pokud Objednatel výslovně sdělí Zhotoviteli, že může začít s plněním Díla (popřípadě jeho jednotlivé etapy), aniž by byla Objednateli schválena dotace z programu OPPIK, jelikož má zájem o provedení Díla (popřípadě jeho jednotlivé etapy) i bez schválení dotace.

## Místem plnění u první etapy Díla je: Budova D, která je součástí pozemku parc. č. 814/11, v k. ú. Zábrdovice

## Místem plnění u druhé etapy Díla je: Budova FGH a garáže, která je součástí pozemku parc. č. 812/4 a parc. č. 814/7, obojí v k. ú. Zábrdovice

## Místem plnění u třetí etapy Díla je: Budova E, která je součástí pozemku parc. č. 814/9, v k. ú. Zábrdovice

## Projektovou dokumentací definovaná plocha konkrétních pozemků, na nichž se v místě plnění provádí Dílo dle této Smlouvy, je staveništěm ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“).

## Objednatel je povinen předat Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen převzít staveniště/místo plnění poté, když dojde ke splnění podmínek dle bodu 4.2. Bude-li z objektivních důvodů nezávislých na vůli Zhotovitele předáno Zhotoviteli staveniště později, není Zhotovitel v prodlení s termínem dokončení kterékoliv etapy Díla, pokud z důvodu pozdního předání staveniště/místa plnění, nemohl začít s prováděním Díla. Termín dokončení kterékoliv etapy Díla se v takovém případě prodlužuje o dobu přímo úměrnou době pozdního předání staveniště.

## Stavební a montážní práce musí být Zhotovitelem prováděny pouze a jenom na zařízení bez napětí.

# změny díla v průběhu plnění

## Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změnu Díla před jeho dokončením. Obě smluvní strany se zavazují provést hodnocení dopadů navrhovaných změn Díla (zejména na rozsah, kvalitu, termíny a cenu) a své stanovisko písemně oznámit v přiměřené lhůtě, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od doručení písemného návrhu, druhé smluvní straně.

## Realizaci změn Díla musí schválit obě smluvní strany způsobem, který odpovídá charakteru navržených změn. Každá změna Díla, týkající se zejména rozsahu plnění, technického řešení, ceny a termínu plnění, musí být řešena formou písemného, číslovaného a oboustranně podepsaného dodatku ke Smlouvě.

## Jakékoliv změny Díla budou smluvními stranami dohodnuty zejména tím způsobem, aby byly v souladu se ZZVZ a pravidly OP PIK.

# cena

## Cena za provedení Díla byla smluvními stranami dohodnuta v celkové výši [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH, jako pevná a neměnná a s výjimkou případů výslovně uvedených v této Smlouvě nepřekročitelná (dále jen „Cena“).

## Podrobnější specifikace Ceny pro jednotlivé etapy plnění:

Za I. Etapu Díla: [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH

Za II. Etapu Díla: [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH

Za III. Etapu Díla: [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH

## Detailní specifikace je obsažena v příloze č. 2 této Smlouvy (oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb).

## Zhotovitel potvrzuje, že:

### Cena zahrnuje veškerá plnění, která se Zhotovitel na základě předložené nabídky a této Smlouvy zavázal poskytnout Objednateli;

### Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné pro řádné a včasné provedení Díla včetně nákladů souvisejících (např. nákladů a poplatků spojených s dopravou a likvidací odpadů, dále vedlejší a ostatní náklady, náklady spojené s veškerými bezpečnostními a ochrannými opatřeními, náklady spojené s dopravou do místa plnění, přesunem stavebních hmot, náklady spojené s manipulací s veškerými dodávkami, dopravou strojů a zařízení, staveništním přesunem, kompletační a Inženýrskou činností, komplexním odzkoušení předávaného Díla, s výchozí revizí, a příp. s vypracováním dalších protokolů, dokumenty nezbytnými pro řádné dokončení Díla, se všemi potřebnými certifikáty od dodávek a technickými údaji).

### Cena zahrnuje i dodávky, věci, činnosti či jiné výkony, které ve Smlouvě (zejména v oceněném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsaženém v příloze této Smlouvy) sice výslovně uvedeny nejsou, ale Zhotovitel jakožto odborník o nich věděl nebo mohl vědět, že jsou nezbytné pro provedení Díla v souladu s touto Smlouvou, tak aby mohlo sloužit účelu uvedenému v této Smlouvě, a tyto dodávky, činnosti či jiné výkony tudíž nad rámec sjednané Ceny účtovány ani hrazeny nebudou;

### se seznámil se všemi okolnostmi, informacemi a skutečnostmi, které mohou mít vliv na výši Ceny a že informace poskytnuté Objednatelem v rámci výběrového řízení považuje za dostatečné.

## Cena Díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit s výjimkou případných změn Díla, které musí být předem písemně požadovány a/nebo odsouhlaseny Objednatelem, sjednaných písemně dodatkem ke Smlouvě, a dohodnutých oběma smluvními stranami zejména tím způsobem, aby byly v souladu s Pravidly.

## Změna sjednané ceny je možná pouze:

### pokud nastanou důvody pro změnu rozsahu stavebních prací, služeb a dodávek z důvodů, které nebyly možné s náležitou péči předvídat v rámci Projektové dokumentace, a to v souladu s Pravidly.

### pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti.

## Způsob sjednání změny ceny

### Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

### Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem formou dodatku k této Smlouvě.

### Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.

### Cenová kalkulace – nabídka případných víceprací podle čl. 6.5.1 bude oceněna dle nabídkových cen Zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu a zvolí postup v souladu s principy dle § 6 odst. 1 a 2 ZZVZ.

### Postupy uvedené v čl. 6.6. a násl. musí být v souladu s Pravidly.

### Pro účely financování dodatečných stavebních prací, dodatečných služeb nebo dodávek (dále v tomto článku souhrnně označovány jako „práce“) budou smluvní strany postupovat dle Pravidel. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za provedení Díla bez DPH dle čl. 6.1 dle této Smlouvy s odůvodněním, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej Objednateli ke schválení. Schvalovací proces pro KL a ZL je ukončen samostatným dodatkem ke Smlouvě v souladu s touto Smlouvou a Pravidly. Navržené změny Objednatel odmítne v případě, že nejsou v souladu s Pravidly. V případě dalších více a méněprací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším takovém krycím listu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu s předchozími již dodatkem ke Smlouvě schválenými vícepracemi. Celková suma víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné maximum víceprací, resp. ustanovení Pravidel ke změně závazků ze Smlouvy.

### Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení Díla, a to již od počátku. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace Díla.

## Cena bude odpovídajícím způsobem snížena v případě, že některá část sjednaného plnění nebude provedena.

# platební podmínky

## Právo na vyúčtování Ceny, resp. její příslušné části, vzniká Zhotoviteli po dokončení následujících dílčích částí jednotlivých etap takto:

- Etapa

  - instalace fotovoltaického systému a uvedení systému do zkušebního provozu, ukončení 10 denního zkušebního provozu – 75 % z ceny díla dle čl. 6.2. za I. Etapu

  - Zajištění prvního paralelního připojení, zajištění kolaudačního souhlasu, zajištění licence na výrobu elektrické energie, zajištění registrace na OTE a dokončení I. Etapy   - 25 % z ceny díla dle čl. 6.2. za I. etapu

- Etapa

  - instalace fotovoltaického systému a uvedení systému do zkušebního provozu, ukončení 10 denního zkušebního provozu – 75 % z ceny díla dle čl. 6.2. za II. Etapu

  - Zajištění prvního paralelního připojení, zajištění kolaudačního souhlasu, zajištění licence na výrobu elektrické energie, zajištění registrace na OTE a dokončení I. Etapy   - 25 % z ceny díla dle čl. 6.2. za II. etapu

- Etapa

  - instalace fotovoltaického systému a uvedení systému do zkušebního provozu, ukončení 10 denního zkušebního provozu – 75 % z ceny díla dle čl. 6.2. za III. Etapu

  - Zajištění prvního paralelního připojení, zajištění kolaudačního souhlasu, zajištění licence na výrobu elektrické energie, zajištění registrace na OTE a dokončení I. Etapy   - 25 % z ceny díla dle čl. 6.2. za III. etapu

### Jednotlivé části Ceny dle tohoto odstavce bude Zhotovitel oprávněn vyúčtovat formou dílčí faktury.

## Právo vyúčtovat příslušnou část Ceny za jednotlivou dílčí část etapy dle předchozího odstavce je podmíněno potvrzením akceptačního protokolu v souladu s čl. 13.1 a právo vyúčtovat poslední část Ceny je podmíněno potvrzením Protokolu o dokončení díla (osvědčujících provedení určité etapy Díla) v souladu v článkem 13.3.

## Vyúčtování Ceny, resp. její dílčí části, provede Zhotovitel na základě faktury – daňového dokladu, resp. dílčí faktury, splňující veškeré podstatné náležitosti dle zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí obsahovat číslo Smlouvy Objednatele, uvedené v záhlaví této Smlouvy, číslo účtu Zhotovitele a všechny údaje uvedené v ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou dílčí faktury musí být Objednatelem potvrzený akceptační protokol nebo Protokol o dokončení Díla, vyhotovený v souladu s touto Smlouvou.

## DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. S ohledem na to, že předmět Smlouvy spadá do stavebně montážních prací zatříděných pod kódy CZ – CPA 41 až 43 ve smyslu ust. § 92a-e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále také jako „zákon o DPH“), podléhá fakturace režimu přenesené daňové povinnosti. Daňový doklad vystaví Zhotovitel bez vyčíslení DPH a daň odvede sám Objednatel.

Zhotovitel je povinen poté, co mu vznikne právo fakturovat Cenu nebo její příslušnou část, vystavit a Objednateli zaslat příslušnou fakturu na korespondenční adresu: E.ON Česká republika Faktury, P. O. Box 03, Sazečská 9, 225 03 Praha, nebo na elektronickou adresu:		 faktury-eon.ceska.republika@eon.cz. E-mail může obsahovat pouze jeden přiložený dokument ve formátu PDF, jehož součástí by měla být jedna faktura včetně příloh o velikosti maximálně 10 MB. Veškeré vystavené doklady Zhotovitel opatří číslem, které je uvedeno v záhlaví této Smlouvy jako číslo Smlouvy Objednatele.

## Pokud by předmět Smlouvy neodpovídal charakteru stavebně montážních prací zatříděných pod kódy CZ – CPA 41 až 43, uplatní se standardní režim DPH. V tom případě se Zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, zavazuje, že povinnosti plynoucí mu ze zákona o DPH v platném znění, bude plnit řádně a včas. Zejména se zavazuje, že nebude úmyslně vystavovat Objednatele riziku plnění z titulu ručení za nezaplacenou daň dle ust. § 109 zákona o DPH. Pokud okolnosti budou nasvědčovat tomu, že Objednateli by mohla ve vztahu ke zdanitelným plněním poskytnutým Zhotovitelem na základě této Smlouvy vzniknout ručitelská povinnost ve smyslu ust. § 109 zákona o DPH, vyhrazuje si Objednatel právo uhradit daň z těchto zdanitelných plnění místně příslušnému správci daně Zhotovitele postupem podle ust. § 109a téhož zákona. Zhotoviteli bude o tuto daň snížena úhrada. Uplatnění tohoto postupu úhrady daně se Objednatel zavazuje Zhotoviteli řádně a včas oznámit, a to nejpozději do 14 dnů od provedení úhrady daně.

## Zhotovitel se zavazuje, že veškeré jim vystavené účetní doklady musí být označeny registračním číslem projektu dle jednotlivých etap:

## I. etapa: registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011632

## II. etapa: registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013281

## III. etapa: registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011635

## V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo v něm nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury – daňového dokladu.

## Jakákoliv faktura bude splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury Objednateli.

## Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch Zhotovitele.

## Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel neposkytne žádné další zálohové nebo dílčí platby nad rámec sjednaných Platebních podmínek.

# prohlášení a záruky

## Prohlášení a záruky Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje a zaručuje Objednateli, že:

### je řádně založenou a existující obchodní společností v souladu s právními předpisy České republiky a získal všechny potřebné souhlasy a povolení (včetně interních), které mu umožní plnit tuto Smlouvu;

### závazky, které vyplývají z této Smlouvy, představují platný a vynutitelný závazek Zhotovitele;

### výkon práv a povinností vyplývající ze Smlouvy nepředstavuje porušení:

#### žádných Závazných předpisů;

#### zakladatelských ani jiných interních dokumentů Zhotovitele; ani

#### žádné povinnosti, která zavazuje Zhotovitele nebo která se váže k jeho majetku nebo příjmům;

### veškeré informace, které poskytl Objednateli v rámci výběrového řízení, jsou pravdivé a nikoli zavádějící;

### ke dni uzavření této Smlouvy nebyl vznesen žádný nárok proti Zhotoviteli, neprobíhá žádné soudní, rozhodčí ani správní řízení ani spor řešený jiným způsobem, jež by se mohly nepříznivě dotknout schopnosti Zhotovitele plnit jeho povinnosti vyplývající ze Smlouvy;

### ke dni uzavření této Smlouvy nemá žádné závazky, jejichž splnění by mělo nepříznivý vliv na jeho schopnost plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy;

### předmět plnění podle této Smlouvy není plněním nemožným;

### se podrobně seznámil s předmětem Smlouvy i s Projektovou dokumentací, kterou náležitě posoudil, a potvrzuje, že je po odborné stránce schopen Dílo realizovat způsobem a v termínech stanovených touto Smlouvou a Projektovou dokumentací, je seznámen s účelem této Smlouvy a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení Díla za dohodnutou Cenu;

### se seznámil s Obchodními podmínkami, a že tyto dokumenty, obsažené v příloze č. 4 této Smlouvy, akceptuje jako její nedílnou součást. Porušení podmínek, v těchto dokumentech uvedených ze strany Zhotovitele je považováno za podstatné porušení Smlouvy, které zakládá právo Objednatele od Smlouvy odstoupit;

### na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 1765 a § 1766 Občanského zákoníku, tzn. mimo jiné, že není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, nemá právo na jakékoliv zvýšení Ceny nebo zrušení Smlouvy, a to ani v případě, kdy nastane mimořádná nepředvídatelná okolnost;

### zná podmínky dotačního programu OPPIK a že bude při provádění Díla postupovat tak, aby neohrozil získání dotace z tohoto programu.

# povinnosti SMLUVNÍCH stran při plnění díla

## Zhotovitel je povinen při provádění Díla a v souvislosti s ním:

### postupovat s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností a Zavedené odborné praxe, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a třetích osob a postupovat v souladu s pokyny Objednatele a jeho interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění Smlouvy (či její dílčí části), které Objednatel Zhotoviteli poskytne, nebo s pokyny Objednatelem pověřených osob;

### při realizaci Díla k pozemkům a stavbám, které jsou dotčené jeho stavební činností, přistupovat s péčí řádného hospodáře, přistupovat k hmotnému i nehmotnému majetku Objednatele i třetích osob šetrným způsobem, dodržovat rozsah a zásady pohybu na staveništi definované Projektovou dokumentací a v Povolení, a dbát, aby pozemky a stavby dotčené Dílem nebyly nadměrně poškozeny;

### udržovat v platnosti po celou dobu plnění závazků ze Smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě pokrývající veškeré činnosti Zhotovitele podle této Smlouvy, přičemž limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 5 000 000,- Kč v případě pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě a nižší než 1 000 000,- Kč v případě pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným jež mají být předmětem jeho závazku.

### Na požádání Objednatele je Zhotovitel kdykoli povinen do pěti dnů předložit písemné doklady (zejm. pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát) prokazující, že Zhotovitel plní povinnost dle tohoto odstavce;

### udržovat po celou dobu plnění závazků ze Smlouvy v platnosti certifikáty a osvědčení, které předložil k prokázání kvalifikace ve výběrovém řízení, vztahující se ke Zhotoviteli či osobám, které se budou podílet na provádění Díla, a při provádění Díla dodržovat postupy v oblasti řízení kvality či jiné postupy či procesy osvědčované těmito certifikáty, a zajistit, aby tyto osoby plnily činnosti dané příslušnou částí Díla;

### dodržovat povinnosti a pravidla uvedená v Povolení a v Obchodních podmínkách (nestanoví-li tato Smlouva pravidla odchylná od Obchodních podmínek) a zajistit jejich dodržování i ze strany svých poddodavatelů;

### převzít od Objednatele staveniště;

### spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a poskytnout kontrolním orgánům informace a doklady týkající se dodavatelských činností souvisejících s realizací projektu.

## Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby:

### bylo Dílo prováděno tak, aby:

#### jeho funkční a technické vlastnosti byly plně v souladu s Projektovou dokumentací a závaznými předpisy;

#### byly splněné všechny podmínky vyplývající z Povolení;

#### mohlo být řádně užíváno pro účel stanovený v preambuli (C) této Smlouvy;

#### činností Zhotovitele nebylo neúměrně zatěžováno či poškozováno životní prostředí;

### byly při provádění Díla používány pouze nové výrobky, komponenty a materiály (ledaže Objednatel písemně souhlasí s použitím použitých výrobků, či materiálů), a aby veškeré výrobky a materiály, které budou k provádění Díla použity, byly ve vyhovující kvalitě, aby nebyly použity výrobky či materiály, které neodpovídají požadavkům Závazných předpisů nebo Zavedené odborné praxi nebo o kterých je v době jejich použití známo, že jsou nebezpečné z hlediska zdraví, spolehlivosti, bezpečnosti nebo trvanlivosti;

### všichni pracovníci, které Zhotovitel využívá v souvislosti s prováděním Díla, byli kvalifikovaní a zkušení v dané profesi, a měli, pokud je pro jejich činnost předepsáno či požadováno Závaznými předpisy, Povolením či Smlouvou, příslušné oprávnění, certifikaci, školení, průkaz zvláštní způsobilosti, osvědčení, vysvědčení či jiný potřebný doklad, který/které je pracovník schopen v případě kontroly doložit;

### na všechny aspekty provádění Díla dohlížel dostatečný počet osob, které disponují přiměřenými a požadovanými znalostmi a požadovanou kvalifikací, zaručujícími řádné a bezpečné provádění Díla v souladu s touto Smlouvou;

### bylo Dílo prováděno v souladu s obecně závaznými předpisy a Povoleními, včetně dodržování závazných hygienických limitů týkajících se hlučnosti a prašnosti a ochrany životního prostředí; Zhotovitel rovněž zajistí, koordinaci a proškolení bezpečnosti práce a ochranu zdraví při práci všech osob podílejících se na provádění Díla a pohybujících se v místě plnění Díla;

### průběžně a po Dokončení Díla byly ze staveniště a jiných míst, kde bylo prováděno Dílo, odstraňovány a beze zbytku odstraněny odpady vzniklé činností Zhotovitele;

### při likvidaci odpadu vzniklého při plnění této Smlouvy bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a rovněž pravidly vyplývajícími z Obchodních podmínek, nestanoví-li tato Smlouva jinak;

## Zhotovitel rovněž:

### čestně prohlašuje, že jeho pracovníci jsou a po celou dobu trvání této Smlouvy budou odborně a zdravotně způsobilí, a pokud je to pro předmět jejich práce požadováno, vlastní příslušné osvědčení požadované vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce, Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice a osvědčení (26-014-H) – Elektromontér fotovoltaických systémů, a že si je vědom případných právních následků z nesplnění této podmínky, včetně povinnosti náhrady újmy způsobené Objednateli, případně třetím osobám;

### je povinen zajistit, aby Dílo bylo realizováno odpovídajícími technologickými postupy a vybavením umožňujícím Zhotoviteli dodržet vysoký standard kvality v souladu s požadavky Objednatele a zavedenou odbornou praxí a aby pracovníci Zhotovitele byli náležitě vybaveni a proškoleni pro daný druh prováděných prací;

### plně odpovídá za bezpečnost svých pracovníků a dodržování bezpečnostních pracovních postupů. Pracovníci budou pracovat ve skupinách o počtu nejméně dvou osob;

### je povinen provádět Dílo v souladu s povinnostmi uvedenými v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a dodržovat zásady a používat vybavení dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, a řídit se povinnostmi a podmínkami uvedenými ve všech dokumentech obsažených v příloze č. 4 Obchodní podmínky, zejména pak v dokumentech týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (též „BOZP“) a zajistit řádné seznámení svých pracovníků vč. poddodavatelů se všemi těmito povinnostmi (prokazatelně proškolit). Porušení těchto povinností nebo/a pravidel Zhotovitelem (dále jako „povinnosti Zhotovitele v oblasti BOZP“) se považuje pro účely této Smlouvy:

- (i) za méně závažné nebo

- (ii) za závažné nebo

- (iii)za závažné s následkem těžkého zranění či úmrtí jakékoli osoby v souvislosti s realizací Díla.

### Závažné porušení povinností Zhotovitele v oblasti BOZP je definováno dokumentem, který tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy. Jiné, než závažné porušení povinností Zhotovitele v oblasti BOZP je pak považováno ve smyslu tohoto dokumentu a pro účely této Smlouvy za méně závažné. Za závažné porušení povinností Zhotovitele v oblasti BOZP s následkem těžkého zranění či úmrtí jakékoli osoby v souvislosti s realizací Díla se pak považuje pro účely této Smlouvy porušení povinností Zhotovitele, v jehož důsledku vznikla u této osoby těžká újma na zdraví ve smyslu ust. § 122 odst. 2 zák. č. 40/2009 Sb. nebo v jehož důsledku došlo k úmrtí; je povinen se řídit pokyny Koordinátora BOZP, zajistit potřebnou součinnost, navrhovat přiměřená opatření a termíny k odstranění zjištěných nedostatků v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi;

### je povinen neprodleně oznámit Objednateli veškeré nepředvídané mimořádné události (zejména úrazy a škody), které se na předaném staveništi či v souvislosti s činností Zhotovitele za účelem provádění Díla dle této Smlouvy stanou, a to jak pracovníkům Objednatele, nebo pracovníkům Zhotovitele, příp. jeho poddodavatelům, a taktéž i cizím (třetím) osobám;

### je povinen v případě vzniku jakékoliv mimořádné události ihned přerušit práci            a situaci nahlásit neprodleně na Operativní Dispečink a současně odpovědnému zástupci Objednatele a vyčkat jejich stanoviska, pokynů a příp. jejich příjezdu na místo;

### jednacím jazykem mezi Objednatelem, Zhotovitelem, a třetími osobami, jejichž práva a právem chráněné zájmy jsou anebo mohou být realizací Díla dotčeny, byl pro veškerá plnění vyplývající z této Smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu této Smlouvy a k plnění Díla. V případě potřeby je Zhotovitel povinen zajistit pro účely komunikace s Objednatelem nebo třetími osobami přítomnost tlumočníka či služby překladatele. V takovém případě musí tito disponovat odpovídajícími znalostmi odborné terminologie v oboru, který je předmětem Díla, přičemž náklady s těmito službami spojené nese Zhotovitel a jsou součástí Ceny Díla.

### Uvádění zařízení do provozu bude provedeno ve vzájemné spolupráci pracovníků Zhotovitele a Zástupce Objednatele.

### Objednatel nebo Zástupce Objednatele je oprávněn a povinen zastavit práce Zhotovitele, pokud zjistí, že způsobem jejich provádění by mohlo dojít k úrazu osob, poškození majetku, nebo pokud jsou prováděny v rozporu se Závaznými předpisy             a Zavedenou odbornou praxí.

### Dílo musí mít dle Závazných předpisů zajištěnou činnost Koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Koordinátor BOZP zpracuje (na základě a dle podmínek Smlouvy o dílo uzavřené s Objednatelem mimo rámec této Smlouvy) plán BOZP, který bude Zhotoviteli předán zástupcem Objednatele při předání staveniště. Koordinátorem BOZP pro toto Dílo je určen: [bude doplněno Objednatelem před uzavřením Smlouvy]

# PODDODAVATELÉ Zhotovitele

## V případě potřeby je Zhotovitel oprávněn využít též poddodavatele, s jejichž využitím musí být Objednatel seznámen a musí je odsouhlasit. Využití jiných, než odsouhlasených poddodavatelů je možné pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran ve formě dodatku k této Smlouvě, nedohodnou-li se smluvní strany pro daný případ, že postačí odsouhlasení prostřednictvím e-mailové komunikace. Pokud Zhotovitel použije k plnění závazků z této Smlouvy poddodavatele, není odpovědnost Zhotovitele za řádné a včasné splnění závazků nikterak omezena a Zhotovitel je odpovědný, jako by plnil sám. Každý poddodavatel Zhotovitele je povinen splňovat podmínky Smlouvy a dodržovat povinnosti dané touto Smlouvou Zhotoviteli, a řídit se požadavky Objednatele, přičemž se Zhotovitel zavazuje poddodavatele k tomuto zavázat.

## Doplnění anebo výměna kteréhokoli z poddodavatelů schválených Objednatelem je možné jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci a Zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace ve výběrovém řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji ve výběrovém řízení prokázal původní poddodavatel; Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal ve výběrovém řízení vlastní nabídku nebo byl poddodavatelem jiného účastníka ve výběrovém řízení.

## Zhotovitel se zavazuje všechny poddodavatele uvádět do stavebního nebo montážního deníku. Zhotovitel se současně zavazuje prokazatelně seznámit všechny poddodavatele se situací na staveništi, a zajistit proškolení zejména dle zákona č. 309/2006 Sb. a podle podmínek uvedených v dokumentech obsažených v příloze č. 4 Obchodní podmínky, zejména pak v dokumentech týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

## Porušení jakékoli povinnosti dle článku 10.1 až 10.3 Zhotovitelem opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

# realizační tým Zhotovitele

## Zhotovitel se zavazuje, že provádění Díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v příloze č. 3, popř. týmu, jehož složení bylo změněno v souladu s článkem 11.22 této Smlouvy (dále jen „Realizační tým“).

## Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle přílohy č. 3 disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen realizačního týmu prokazoval ve výběrovém řízení. Jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli nejméně pět pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje.

## Porušení jakékoli povinnosti dle článku Error: Reference source not found, 11.1 a Zhotovitelem opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

# Inspekce a dohled

## Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla.

## Zhotovitel je povinen umožnit Zástupci Objednatele nebo jím určené osobě vstupovat v rozumné míře do jakýchkoliv částí staveniště za účelem prohlídky stavu a postupu stavebních a montážních prací a zjištění, zda Zhotovitel plní řádně své povinnosti vyplývající z této Smlouvy.

## Zhotovitel je povinen poskytnout Zástupci Objednatele nebo jím určené osobě veškeré informace vztahující se k provádění Díla, které budou tyto osoby požadovat při inspekcích podle tohoto článku.

# DOKONČENÍ a akceptace díla

## Zhotovitel je povinen provést Dílo ve lhůtách v článku 4.1. Dokončení a akceptace Díla bude probíhat po etapách, resp. po dílčích částech jednotlivých etap.

## Každá etapa bude rozdělena do několika dílčích částí, a to takto:

- instalace fotovoltaického systému a uvedení systému do zkušebního provozu, ukončení 10 denního zkušebního provozu

- Zajištění prvního paralelního připojení, zajištění kolaudačního souhlasu, zajištění licence na výrobu elektrické energie, zajištění registrace na OTE a dokončení jednotlivé etapy

Dokončení dílčí části dle bodu a., b., c. bude potvrzeno akceptačním protokolem, který bude podepsán zástupcem Objednatele (dále jen „akceptační protokol“). Objednatel, resp. jeho zástupce má právo nepotvrdit dokončení dílčí části etapy, pokud se na této etapě vyskytnou vady, které brání celkovému dokončení jednotlivé etapy.

## Dokončením každé etapy Díla se rozumí (i) úplné dokončení jednotlivé etapy Díla v souladu s touto Smlouvou včetně odstranění všech vad a nedodělků (ii) úplné dokončení Inženýrské činnosti (iii) uvedení Díla do trvalého, spolehlivého a bezpečného provozu a (iv) vyklizení staveniště.

## Po odstranění případných nálezů vad či nedodělků a po kompletním dokončení dílčí etapy Díla, Zhotovitel požádá Objednatele o podpis protokolu osvědčujícího dokončení dané etapy Díla (dále jen „Protokol o dokončení Díla“). Nejpozději spolu se žádostí o vydání Protokolu o dokončení Díla Zhotovitel předá Objednateli v přehledné a ucelené podobě veškeré nezbytné dokumenty, zejména:

(a)	dokumentaci skutečného provedení stavby, kolaudační souhlas,

(b)	zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích,

(e)	ostatní doklady potřebné pro řádné provozování Díla, zejména pokud vyplývají z právních předpisů, Povolení, technických podmínek, Projektové dokumentace, závazných českých, popř. evropských, technických norem (ČSN a EN) a zavedené odborné praxe,

(f)	originál stavebního deníku a montážních deníků,

(g)	nezbytnou dokumentaci pro uvedení Díla do trvalého provozu prohlášení o provozuschopnosti zařízení, (záruční listy, návody k obsluze, atesty, zápisy o zkouškách, revizní zprávy, plány údržby, návrhy provozního řádu celého objektu, který bude zahrnovat jednotlivé provozní řády technologických zařízení, místní provozní předpisy, dokumentaci, která byla vydána po udělení licence na výrobu elektřiny a po registraci na OTE, apod.),

Seznam a obsah výše uvedených dokumentů nutných pro dokončení dílčí etapy Díla je Objednatel oprávněn redukovat s ohledem na své potřeby. Dílo jako celek nebo jeho jednotlivá etapa nebude pokládáno za dokončené, dokud výše uvedená dokumentace nebude předána Objednateli. Tato dokumentace musí být vždy předána, není-li výše uvedeno jinak, ve dvou listinných kopiích a také v 1 kopii v elektronické podobě, bude-li tak Objednatel vyžadovat, a to vše v českém jazyce.

## Zástupce Objednatele do 14 dnů poté, co obdržel žádost Zhotovitele o vydání Protokolu o dokončení Díla:

(a)	potvrdí Zhotoviteli Protokol o dokončení Díla s uvedením data, kdy bylo Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou; nebo

(b)	odmítne vydání, s udáním důvodů a uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo možno Protokol o dokončení Díla vydat. Zhotovitel poté tyto práce dokončí, než požádá Objednatele dalším oznámením podle článku 13.3 o vydání Protokolu o dokončení Díla.

## Protokol o dokončení Díla bude obsahovat zejména:

(a)	údaje o Díle, údaje o Zhotoviteli, Objednateli, Povoleních, projektantovi a autorském dozoru,

(b)	soupis provedených změn a odchylek od Povolení,

(c)	prohlášení Zástupce Objednatele, že Dílo je pro účely této Smlouvy považováno za dokončené a datum dokončení,

(e)	Seznam předaných dokumentů dle článku 13.3 této Smlouvy,

(f)	soupis příloh, a

(g)	jméno a podpis Zástupce Objednatele.

## Pro Dokončení Díla je nutné, aby byl v souladu s článkem 13.45 této Smlouvy vystaven Protokol o dokončení Díla.

# záruka za JAKOST dílA

## Zhotovitel bude povinen poskytnout na Dílo záruku za jakost (tj. záruku způsobilosti k použití k účelu uvedenému v této Smlouvě) a odpovídá za to, že Dílo a jeho jednotlivé části budou mít po určitou dobu vlastnosti stanovené v Projektové dokumentaci, Závazných předpisech, odpovídající účelu Smlouvy a Zavedené odborné praxi, přičemž délka záruční doby činí:

### ve vztahu k veškerým stavebním pracím a stavebním prvkům Díla šedesát (60) měsíců,

### ve vztahu k veškerým montážním pracím záruční dobu nejméně v délce čtyřicetosm (48) měsíců;

### věcem a k veškerým dodávkám záruční dobu rovnající se záruční době poskytované výrobcem příslušných prvků Díla nejméně však třicetšest (36) měsíců;

### (dále jen souhrnně „Záruční doba“ nebo „Záruční doby“).

## Délka Záruční doby se počítá ode dne podpisu Protokolu o dokončení Díla Objednatelem.

## Aby bylo Dílo ve stavu vyžadovaném Smlouvou (s výjimkou přirozeného opotřebování) k datu, kdy vyprší odpovídající Záruční doba, Zhotovitel provede veškeré práce požadované k odstranění vad, které byly oznámeny Objednatelem (nebo v jeho zastoupení) během nebo v den vypršení Záruční doby pro Dílo.

## Vady Díla, které se projeví v Záruční době, Objednatel oznámí Zhotoviteli během Záruční doby bez zbytečného odkladu od projevení vady, nejpozději však v poslední den příslušné Záruční doby, přičemž uvede jejich popis, jak se projevují, popř. jakým způsobem je požaduje odstranit.

## Zhotovitel se zavazuje pro odstranění řádně oznámené vady Díla bezplatně provést veškeré práce s tím, že práce je povinen zahájit do 24 hodin od oznámení v případě vad bránících řádnému užívání Díla nebo do tří (3) dnů od oznámení v případě vad nebránících řádnému užívání Díla, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak s tím, že datum odstranění vady bude dohodnuto smluvními stranami, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou, bude stanoveno Objednatelem podle jeho uvážení s přihlédnutím k proveditelnosti, technologickým a klimatickým podmínkám a jeho potřebám.

## Oprávněnost vady oznámené Objednatelem v případech, kdy ji Zhotovitel neuzná, bude zjištěna nezávislým soudním znalcem ustanoveným Objednatelem, k jehož osobě má Zhotovitel právo podat své vyjádření. V případě, že vada bude znalcem uznána jako oprávněná, Zhotovitel odstraní vadu ve lhůtách stanovených výše a uhradí Objednateli náklady na určení nezávislým soudním znalcem do deseti (10) dnů od doručení jejich vyúčtování.

## V případě, že se Zhotovitel ocitne v prodlení s odstraněním jakýchkoliv vad, které byly oznámeny během nebo v den vypršení Záruční doby, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.

## Pokud Zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách podle této Smlouvy a práce na odstranění vad měly být provedeny na náklady Zhotovitele, je Objednatel oprávněn (dle vlastního uvážení) provést příslušné práce sám nebo je nechat provést jinou osobou na náklady Zhotovitele, avšak s tím, že Zhotovitel za tyto práce neodpovídá. Zhotovitel je pak povinen uhradit Objednateli účelně vynaložené náklady vzniklé při odstraňování vad nebo poškození zvýšené o 10 % těchto nákladů, které budou představovat smluvní pokutu za porušení této povinnosti, do 21 dnů od doručení žádosti Objednatele Zhotoviteli. V případě, kdy ze záručních podmínek příslušné části Díla vyplývá, že záruční opravy mohou být prováděny pouze autorizovanou osobou pod ztrátou práv ze záruky, je Objednatel oprávněn přibrat k odstranění vad pouze takovouto osobu.

## Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou mělo Dílo nebo jeho část vadu bránící jejímu řádnému užívání Objednatelem, nebo po kterou bylo Dílo mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka. Pro vyloučení pochybností žádné opravy a servisní práce nemohou vést ke zkrácení záruční lhůty uvedené v odstavcích 14.1.1 a 14.1.2 této Smlouvy nebo omezení práv ze záruky.

## Pro záruku za jakost Díla dle předchozích ustanovení dále platí následující:

### poskytnutá záruka se vztahuje na všechny části Díla včetně jeho příslušenství a pokrývá veškerá plnění v souvislosti s provedením Díla včetně Inženýrských činností;

### záruka se vztahuje na funkčnost Díla, jakož i na jeho vlastnosti požadované Objednatelem;

### záruka je poskytována nejen na zařízení a technologie dodané Zhotovitelem v rámci Díla a poddodavateli, ale též na jejich montáž a integraci;

### v případě, že výrobce daného komponentu nenabízí opravu vadného prvku, je Zhotovitel oprávněn vyřešit se souhlasem Objednatele danou opravu nasazením jiného prvku od jiného výrobce. To však výhradně za předpokladu, že bude zachována celková funkčnost Díla, náklady na takto nahrazený prvek jdou výhradně k tíži Zhotovitele.

# smluvní sankce a odpovědnost

## Každá smluvní strana je odpovědná druhé smluvní straně za újmu způsobenou porušením smluvních závazků nebo porušením právních závazků.

## Smluvní pokuty

## Objednatel bude oprávněn nárokovat a Zhotovitel bude povinen uhradit Objednateli (vedle smluvních pokut stanovených v jiných ustanoveních této Smlouvy):

- Smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny jednotlivé etapy díla dle čl. 6.2 této Smlouvy za každý den prodlení s dokončením této etapy.

- Smluvní pokutu ve výši sankce či korekce (maximálně 100 % výše dotace) udělené ze strany poskytovatele dotace nebo jiných kontrolních či auditních orgánů EU a ČR, pokud v důsledku prodlení Zhotovitele s dokončením Díla, popřípadě i jednotlivé etapy Díla dojde k udělení takovéto sankce či korekce.

## Ujednání smluvních pokut ani zaplacení smluvní pokuty se nijak nedotýká nároku Objednatele na náhradu újmy (včetně újmy nemajetkové) vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

## Výslovně se sjednává, že Zhotovitel bude povinen uhradit Objednateli jakoukoli pokutu, sankci či jinou platbu uloženou Objednateli příslušným orgánem veřejné moci v souvislosti s porušením předpisů v oblasti ochrany bezpečnosti a zdraví při práci a/nebo porušením předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, jichž se dopustí nebo které způsobí Zhotovitel či poddodavatel při provádění Díla.

## Smluvní pokuta je splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k jejímu uhrazení Zhotoviteli.

## Úrok z prodlení

## Při Objednatelem zaviněném prodlení s plněním peněžitých závazků je Objednatel povinen   zaplatit úrok z prodlení dle Závazných předpisů.

# důvěrné informace

## Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním Smlouvy dozvěděl nebo které Objednatel označil za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“).

## Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně Důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být Zhotovitelem použity výhradně k plnění Smlouvy. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z Důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije. Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze Smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu.

## Zhotovitel je rovněž povinen chránit osobní údaje. Pro případ, že se v rámci plnění předmětu Smlouvy dostane do kontaktu s osobními údaji, bude je Zhotovitel ochraňovat a nakládat s nimi plně v souladu s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění Smlouvy. Strany se v případě kontaktu s osobními údaji ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), zavazují uzavřít dodatek ke Smlouvě spočívající v dohodě o zpracování osobních údajů. Zhotovitel se rovněž zavazuje pro případ, že se v průběhu plnění Smlouvy dostane do kontaktu s údaji Objednatele vyplývajícími z jeho provozní činnosti, tyto údaje v žádném případě nezneužít, nezměnit ani jinak nepoškodit ztratit či znehodnotit.

## Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn po dobu účinnosti Smlouvy a dvanáct (12) měsíců po ukončení trvání Smlouvy zaměstnat přímo nebo i nepřímo, a to ani v subjektech, které ovládá, zaměstnance Objednatele nebo Zástupce Objednatele, kteří se podíleli na plnění předmětu této Smlouvy nebo o něm rozhodovali.

# ukončení smlouvy

## Pokud by po nabytí účinnosti této Smlouvy vyšlo najevo, že Objednatel z jakéhokoliv důvodu nezíská dotaci z programu OPPIK, má Objednatel právo od této Smlouvy odstoupit (s výjimkou případů, kdy Objednatel oznámil Zhotoviteli, že má zájem o provedení Díla, aniž by mu byla schválena dotace). Objednatel má právo odstoupit i jen v části Smlouvy (tzn. odstoupit od jednotlivé etapy Díla, pokud mu na danou etapu Díla nebyla dotace schválena). Odstoupení je v takovém případě účinné dnem doručení oznámení Zhotoviteli o tom, že Objednatel od Smlouvy, popřípadě její části, odstupuje.

## Odstoupení Objednatele pro porušení povinností Zhotovitelem

## Objednatel je oprávněn od Smlouvy (nebo její dílčí části) odstoupit:

### v případě jejího podstatného porušení Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude považovat zejména, nikoliv však výlučně, prodlení Zhotovitele s dokončením Díla nebo jeho jednotlivé etapy;

### v případě porušení jakékoliv další povinnosti Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy, které nebude plně napraveno ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou Objednatel Zhotoviteli k tomu poskytne (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti); v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň deset (10) pracovních dnů;

### pokud vůči Zhotoviteli nebo vůči členovi jeho statutárního orgánu nebo jiného orgánu (společně dále jen „podezřelý“) je vedeno trestní řízení, v rámci kterého je podezřelý obviněn či obžalován z toho, že spáchal takový čin při plnění jakékoli zakázky pro Objednatele nebo v souvislosti s plněním takové zakázky, jedná-li se zejména o některý skutek podle ust. § 216, 256, 257 a 332 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

### v případě závažného porušení podmínek předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména způsobení těžkého zranění či úmrtí jakékoli osoby v souvislosti s realizací Díla z důvodu zanedbání Zhotovitele;

### Objednatel může okamžitě odstoupit od Smlouvy zasláním Zhotoviteli oznámení o odstoupení, jestliže proti Zhotoviteli bylo vydáno usnesení o zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.

## Odstoupení Zhotovitele

## Možnost odstoupení Zhotovitele od této Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Závazných předpisů a Smlouvou.

## Ustanoveními této Smlouvy není dotčeno právo smluvních stran ukončit trvání smluvního vztahu rovněž na základě příslušných ustanovení Závazných předpisů z důvodu porušení povinnosti některou ze smluvních stran.

## Odstoupení od Smlouvy je platné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, přičemž nedohodnou-li se strany jinak, závazky vyplývající z této Smlouvy se ruší od okamžiku doručení tohoto odstoupení. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může Objednatel od Smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

## Ustanovení této Smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této Smlouvy (tj. zejména náhrada újmy, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky) a rovněž ustanovení, u kterých výslovně či z povahy věci vyplývá, že mají zůstat platná a účinná, zůstanou platná i po ukončení účinnosti této Smlouvy.

## V případě předčasného ukončení Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli maximální nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

## Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž v následujících případech:

- Jestliže Objednatel neuhradil Zhotoviteli dlužnou částku splatnou v rámci Smlouvy během stanovené lhůty nebo neschválil fakturu nebo podpůrné doklady bez opodstatněného důvodu, Zhotovitel musí dát Objednateli sdělení s požadavkem na zaplacení dané částky nebo schválení dané faktury nebo podpůrných dokumentů a žádat po Objednateli nápravu, podle toho, o co se jedná. Jestliže Objednatel neuhradí danou částku nebo neschválí fakturu nebo podpůrné doklady během třiceti (30) dnů po obdržení sdělení od Zhotovitele, může Zhotovitel dalším oznámením Objednateli odstoupit od Smlouvy nebo

- Zhotovitel není schopen plnit svoje závazky ze Smlouvy z důvodu ležícího na straně Objednatele, např. nepředání staveniště, pak Zhotovitel musí dát Objednateli oznámení, určující povahu zanedbání a žádající Objednatele, aby toto napravil. Jestliže Objednatel neposkytl výše uvedenou součinnost, nesdělil důvody pro zadržení takového schválení, nebo neodstranil porušení smlouvy během třiceti (30) dnů od zmíněného oznámení, nebo Zhotovitel je stále ještě neschopen plnit svoje závazky z jakéhokoliv důvodu ležícího na straně Objednatele během třiceti (30) dnů od zmíněného oznámení, Zhotovitel může dalším oznámením Objednateli odstoupit od Smlouvy.

## Zhotovitel může okamžitě odstoupit od Smlouvy zasláním Objednateli oznámení o odstoupení, jestliže proti Objednateli bylo vydáno usnesení o zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.

## Jestliže dojde k odstoupení od Smlouvy, pak Zhotovitel musí okamžitě:

- přerušit veškeré další práce, vyjma těch prací, které jsou nezbytné z důvodu ochránění těch částí Díla, které již byly provedeny;

- ukončit všechny podkontrakty, kromě těch, které mají být Objednateli postoupeny podle odstavce (d) (ii) níže;

- odstranit všechno montážní zařízení ze staveniště;

- za úhradu plateb stanovených v níže uvedeném odstavci:

- dodat Objednateli ty části Díla, které Zhotovitel realizoval až do data odstoupení;

- převést na Objednatele všechna práva, nároky a výhody Zhotovitele z hlediska Díla k datu odstoupení, a pokud o to Objednatel požádá také všechny podkontrakty uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho Poddodavateli;

- dodat Objednateli všechny výkresy, specifikace, Protokoly a ostatní dokumentaci vypracovanou Zhotovitelem nebo jeho Poddodavateli v souvislosti s Dílem k datu odstoupení.

## Jestliže dojde k odstoupení od Smlouvy podle odstavců 17.8 nebo 17.9 je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré platby za dodávky specifikované v odstavci 17.10 písm. d) a rozumnou doloženou kompenzaci za veškeré ztráty nebo škody, které Zhotovitel utrpěl v důsledku nebo ve spojitosti s tímto odstoupením.

## Při kalkulaci jakýchkoli plateb dlužných Objednatelem Zhotoviteli podle tohoto článku 17.8 se musí brát v úvahu jakékoli částky zaplacené Objednatelem Zhotoviteli v rámci Smlouvy, včetně jakýchkoli zaplacených faktur.

# ZMĚNA KONTROLY A POSTOUPENÍ, započtení pohledávek

## Oznamování změn

Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli jakoukoliv změnu ovládající osoby Zhotovitele.

## Zákaz postoupení

Pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, nesmí Zhotovitel bez písemného souhlasu Objednatele postoupit žádné ze svých práv nebo pohledávek podle této Smlouvy na jinou osobu.

## Převod práv z vadného plnění

## Zhotovitel tímto uděluje neodvolatelný souhlas s převedením části Smlouvy týkající se práv a povinností z vadného plnění a/nebo záruky za jakost třetí osobě. Postoupení části Smlouvy podle předchozí věty je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel toto postoupení oznámí nebo postupník prokáže. Okamžikem postoupení části Smlouvy se Objednatel osvobozuje od všech svých povinností v rozsahu postoupení a Zhotovitel nemá právo toto osvobození odmítnout.

## Pouze Objednatel je oprávněn započíst jakýkoliv svůj peněžitý nárok z této Smlouvy vůči Zhotoviteli proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele za Objednatelem.

# DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

## Veškeré písemnosti, doručované podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní jedné ze smluvních stran druhé smluvní straně, budou doručovány některým z následujících způsobů:

### osobním předáním písemnosti;

### e-mailem;

### doručením prostřednictvím pošty či kurýra.

## Písemnosti budou stranám doručovány na následující adresy:

### Pokud se doručuje Objednateli:

E.ON Česká republika, s. r. o.

Adresa: České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 01 České Budějovice

Email: [bude doplněno Objednatelem před uzavřením Smlouvy]

K rukám: [bude doplněno Objednatelem před uzavřením Smlouvy]

(nebo adresa a kontaktní údaje jiného Zástupce Objednatele, kterého Objednatel určí v souladu s článkem 3.1 Smlouvy).

### Pokud se doručuje Zhotoviteli:

Adresa: [● DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]

Email: [● DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]

K rukám: [● DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]

## Jakákoliv písemnost bude považována za doručenou:

### je-li doručováno osobním předáním písemnosti, v okamžiku, kdy zástupce adresáta (druhé smluvní strany) potvrdí převzetí písemnosti, popřípadě v okamžiku, kdy zástupce adresáta odmítl zásilku převzít;

### je-li doručováno e-mailem, v okamžiku, kdy byl e-mail odeslán na e-mailovou adresu druhé smluvní strany, přičemž, pokud byl e-mail odeslán mimo pracovní den anebo po 16.00 hod. pracovního dne, bude se za okamžik doručení e-mailu považovat 10.00 hod. následujícího pracovního dne;

### je-li doručováno prostřednictvím pošty či kurýrní služby, v okamžiku, kdy zástupce druhé smluvní strany převzal zásilku, popřípadě v okamžiku, kdy zástupce adresáta odmítl zásilku převzít.

## Obě smluvní strany jsou oprávněny měnit své adresy (jakož i e-mail) pro doručování; v takovém případě je druhá smluvní strana povinna doručovat na nově uvedenou adresu (e-mail), a to od prvního následujícího pracovního dne po dni, kdy této straně byla změna prokazatelně oznámena. Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že změnu je oprávněn oznámit také Zástupce Objednatele nebo Zástupce Zhotovitele a že tato změna nevyžaduje uzavření dodatku ke Smlouvě.

# závěrečná ustanovení

## Tato Smlouva se řídí českým právem. Jednacím jazykem mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude pro veškerá plnění vyplývající z této Smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu této Smlouvy

## Smluvní strany výslovně sjednávají povinnost odčinit vedle vzniklé škody také nemajetkovou újmu.

## Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či nevykonatelným, nedotkne se tato neplatnost či nevykonatelnost jiných ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, v co nejkratší lhůtě nahradit neplatné či nevykonatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude platné a vykonatelné a které bude svým obsahem obdobné nahrazovanému neplatnému či nevykonatelnému ustanovení.

## Pokud není ve Smlouvě stanoveno výslovně jinak, je možné jakékoliv změny či doplnění Smlouvy činit výhradně formou písemných, vzestupnou řadou číselně označených dodatků schválených oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany dohodly, že pro řešení jakýchkoli sporů vznikajících z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní bude místně příslušným Okresní soud v Českých Budějovicích, popř. Krajský soud v Českých Budějovicích.

## Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly a že byla uzavřena svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

## Žádné ustanovení této Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění či požadavky Objednatele uvedené či vyjádřené v zadávací dokumentaci zpracované pro účely výběrového řízení.

## Tato Smlouva je uzavřena ve čtyřech originálních vyhotoveních, z nichž tři připadnou Objednateli a jedno Zhotoviteli.

| Místo: Datum: | Místo: Datum: |
| --- | --- |
| Za a jménem E.ON Česká republika, s. r. o. | Za a jménem [● DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]: |
| Jméno: [bude doplněno Objednatelem před uzavřením Smlouvy] Funkce: jednatel | Jméno: [ ● DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE] Funkce: [ ● DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE] |
| Jméno: [bude doplněno Objednatelem před uzavřením Smlouvy] Funkce: vedoucí Logistiky a Materiálového hospodářství | Jméno: [ ● DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE] Funkce: [ ● DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE] |

SEZNAM PŘÍLOH

PŘÍLOHA Č. 1 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE v elektronické podobě na přiloženém CD [BUDE VLOŽENO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

PŘÍLOHA Č. 2 – CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, KRYCÍ LIST NABÍDKY, SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB [BUDE VLOŽENA NABÍDKOVÁ CENA Z NABÍDKY ÚČASTNÍKA – OCENĚNÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB Z NABÍDKY ÚČASTNÍKA]

PŘÍLOHA Č. 3 – REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE [BUDE VLOŽEN SEZNAM ČLENŮ TÝMU                Z NABÍDKY – FORMULÁŘ „VZDĚLÁNÍ A ODBORNÁ KVALIFIKACE OSOB“]

PŘÍLOHA Č. 4 – OBCHODNÍ PODMÍNKY v elektronické podobě na přiloženém CD[BUDE VLOŽENO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

PŘÍLOHA Č. 5 – POVOLENÍ v elektronické podobě na přiloženém CD [BUDE VLOŽENO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

PŘÍLOHA Č. 6 – ZÁSTUPCI STRAN [BUDE VLOŽENO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

PŘÍLOHA Č. 7 – ZÁVAŽNÉ PORUŠENÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE V OBLASTI BOZP

V případě, že Účastník (ve Smlouvě Zhotovitel) nebude obchodní společností založenou a existující podle práva České republiky, bude oprávněn tento text obsažený v článku 8.1.1 ve své nabídce odpovídajícím způsobem upravit tak, aby reflektoval jeho právní formu a právní řád, podle kterého byl založen a kterým se řídí.