Quality management dodávky

| Účel dokumentu: Cílem dokumentu je specifikovat požadavky na kvality management dodávky IT řešení a popsat jednotlivé druhy testů. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval | L. Krejčí, R. Pavlíček |  |  |
| Identifikace | input.doc |  |  |
| Datum | 11.5.2020 | Verze v 03 |  |

Historie dokumentu

| Verze | Datum | Autor | Popis verze | Validován |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V01 | 28.4.2020 | L. Krejčí | Základní verze dokumentu |  |
| V02 | 5.11.2020 | L. Krejčí | Doplněno o podklady od R. Pavlíčka |  |
| V03 | 18.05.20 | R. Pavlíček | Doplnění kapitoly organizace testování |  |

Použité pojmy a zkratky

| Pojem, zkratka | Vysvětlení, význam |
| --- | --- |

Contents

1.	Testování a QM (Quality management) dodávky	3

1.1.	Druhy testů a odpovědnosti na straně zhotovitele	4

1.2.	Unit testy	4

1.3.	Funkční a nefunkční testování	4

1.4.	Regresní testování	4

1.5.	Systémové a zátěžové testy na straně Zhotovitele	5

1.6.	Systémové a integrační testy na straně zadavatele	5

1.7.	Penetrační testy na straně zadavatele (nebo externí firmy)	6

1.8.	Uživatelské testy (UAT)	6

1.9.	Automatizované testy	6

2.	Testovací prostředí a testovací objekty	8

2.1.	Testovací prostředí	8

2.2.	Testovací scénáře	8

2.3.	Testovací cykly	9

2.4.	Testovací plán	9

2.5.	Hlášení chyb z testování	9

3.	Měření kvality a akceptace jednotlivých fází projektu	10

4.	Organizace testování	11

4.1.	Testovací tým	11

4.2.	Organizační schůzky k testování	11

- Testování a QM (Quality management) dodávky

Níže je popsán standardní proces QM dodávky IT nástrojů. Tento proces může být upraven (jednotlivé kroky nebudou vyžadovány) s ohledem na charakter, velikost, kritičnost a další parametry dodávky.

V případě vývoje nové aplikace (custom development) je nezbytné následovat veškeré kroky popsané níže. V případě balíkových softwaru s větší mírou customizace a integrací je nutné následovat většinu kroků. U balíkových softwarů s minimální mírou customizace a integrací, lze QM zajistit pouze UAT testy.

Pro testování a zajištění QM je ve společnosti E.ON Distribuce používána JIRA (https://www.atlassian.com/software/jira), konkrétně její modul pro testování. Přístup do JIRA bude zhotoviteli poskytnut bezplatně, včetně manuálu a informací k modulu testování.

Kvalita standardní dodávky bude zajištěna během realizace následujícími způsoby:

- Interní testy na straně Zhotovitele tak, aby předávaná funkcionalita neobsahovala kritické chyby (UNIT testy, funkční a nefunkční testy)

- Testováním v rámci samotných sprintů (regresní testování)

- Systémové testování na straně Zhotovitele (včetně zátěžových testů)

- Systémové testování a integrační testy na straně zadavatele (včetně penetračních testů)

- UAT – uživatelskými akceptačními testy

- Automatizované testování SW

- FAT – Factory acceptance test

Hlavní cílem těchto testů je zajistit dostatečnou kvalitu dodávaného řešení, v souladu se stanoveným akceptačním procesem, a dostát akceptačním kritériím, která definují přijatelný počet chyb dle stanovených závažností jak pro předání řešení do UAT testů, tak pro zahájení Pilotního provozu.

Obr. 1 Jednotlivé úrovně testování pro zajištění kvality dodávky

  - Druhy testů a odpovědnosti na straně zhotovitele

Níže je uveden kompletní výčet testů a odpovědnosti na straně zhotovitele. Detailnější popis ke každému testu je uveden v samostatné kapitole.

Zadavatel (společnost E.ON Distribuce) poskytne kapacity analytiků a součinnost především ve fázi regresních testů v rámci sprintů, systémových a integračních testů před UAT, penetračních testech a především UAT (akceptačních testů).

Tab. 1 Druh testu a odpovědnost

| Druh testu | Odpovědnost | Aplikace | Výstup |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit test | Zhotovitel | Vývojové prostředí (IDE) | Report |
| Funkční a nefunkční testování | Zhotovitel | JIRA (volitelné) | Report |
| Regresní testování během sprintů | Zadavatel | JIRA | Report |
| Systémové testování | Zhotovitel | JIRA | Report |
| Zátěžové testování | Zhotovitel/Zadavatel |  | Report |
| Penetrační testování | Zadavatel |  | Report |
| Systémové a integrační testování | Zadavatel/Zhotovitel | JIRA | Report |
| Akceptační testování | Zadavatel/Zhotovitel | JIRA | Report |
| Automatizované testování | Zhotovitel |  | Report |
| Factory acceptance test | Zhotovitel | JIRA (volitelné) | Report |

  - Unit testy

Cílem unit testů je ověřování správné funkčnosti dílčích částí neboli jednotek zdrojového kódu.

Testy připravuje vývojář aplikace a provádí také samotné testování.

Výstupem je report/log.

  - Funkční a nefunkční testování

Cíle funkčních a nefunkčních testů na straně zhotovitele je interně otestovat dodávanou funkcionalitu v rámci sprintů. Tyto testy předchází regresnímu testování (níže), kdy konkrétní funkcionalitu již testují analytici zadavatele společně s businessem.

Testeři jsou zaměstnanci zhotovitele.

Výstupem je report/log. Nástroj JIRA není pro interní testy na straně zhotovitele vyžadován.

  - Regresní testování

Cílem regresních/opakovaných testů v rámci sprintů je otestovat dílčí funkční celky, které budou v rámci sprintu implementovány/customizovány.

Každá „testovatelná úloha“ bude mít odpovědnou osobu (Schvalovatele), která test provede. Při vytvoření úlohy budou jasně definovaná akceptační kritéria, jejichž splnění bude podmínkou pro úspěšné dokončení úlohy (test bude úspěšný).

Testery budou především klíčoví uživatelé za business ve svých oblastech s podporou analytiků pracujících na projektu.

Zaznamenání výsledků testů bude uvedeno v komentářích dané úlohy.

Další variantou je využití testovacích scénářů, cyklů a plánů, jak je popsáno v kapitolách 2.2–2.5.

  - Systémové a zátěžové testy na straně Zhotovitele

Cílem systémových a zátěžových testů na straně zhotovitele je otestovat aplikaci jako celek před vlastními UAT testy tak, aby obsahovala co nejmenší počet chyb.

Základním předpokladem pro Systémové a integrační testy na straně Zadavatele (kapitola 1.6) je „před-testování“ aplikace na straně Zhotovitele (tento test).

Zhotovitel použije k „předtestování“ stejný testovací plán (včetně test casů a testovacích cyklů), který bude uložen v JIRA. Zhotovitel provede test v prostředí module Tests v JIRA. O úspěšném dokončení testu bude informovat Zadavatele.

Cílem „předtestování“ na straně Zhotovitele je odstranit takové chyby, které by bránily plynulému testování na straně Zadavatele. To bude zaručeno zaznamenanými výsledky o úspěšném průběhu testování v JIRA.

Po ukončení testů na straně Zhotovitele budou zahájeny systémové a integrační testy na straně Zadavatele.

Současně od zhotovitele očekáváme provedení zátěžových testů (v případě webových aplikací automatizovanou simulaci bez účasti uživatelů), tedy simulaci plné zátěže aplikace při běžném provozu.

  - Systémové a integrační testy na straně zadavatele

V případě, že proběhne úspěšné systémové testování na straně zhotovitele, lze zahájit systémové a integrační testy na straně zadavatele.

- Podkladem pro systémové testy bude testovací plán dodaný Zhotovitelem v předem definovaném termínu. Testovací plán bude pokrývat kompletní funkcionalitu aplikace (včetně customizace) a bude obsahovat sadu test casů logicky uspořádaných do test cyklů. Testovací plán, včetně test casů a test cyklů bude předán společnosti E.ON v JIRA. Pro jednodušší import je Zhotoviteli poskytnut template, který bude moci použít pro hromadné nahrání test casů do JIRA.

Testery v rámci funkčních testů budou především analytici projektu s možnou účastí businessu. Business se bude především podílet na testech v rámci sprintů a na akceptačních testech.

Testování bude prováděno v modulu Tests v JIRA.

Dokumentace výsledků testů bude uložena v JIRA.

- Podkladem pro integrační testy budou integrační scénáře. Za koordinaci a tvorbu testovacího plánu včetně test casů a test cyklů bude zodpovědný integrační koordinátor na straně E.ON. Ten ve spolupráci s projektovým týmem a všemi zúčastněnými stranami naplánuje integrační testy, kterých se zúčastní všechny strany (Zhotovitel (za zdrojový systém), konzultant za SAP PI (v případě, že je pro integraci použito), odpovědná osoba na straně cílového systému). Test case budou obsahovat detailní popis integračního scénáře (krok za krokem) a u každého test case bude jasně definováno akceptační kritérium. Integrační koordinátor zajistí, že pro integrační testy budou v dostatečném předstihu připravena testovací data.

Testery v rámci integračních testů budu především analytici projektu s integračním koordinátorem za E.ON včetně všech zúčastněných stran (Zhotovitel, Zhotovitel na straně cílového/zdrojového systému).

Testování bude prováděno v modulu Tests v JIRA.

Dokumentace výsledků testů bude uložena v JIRA.

Pro systémové a integrační testy platí, že je nutné naplánovat minimálně 2 kola testů (bude řešeno v rámci harmonogramu).

V prvním kole testů proběhne první testování (systémové/integrační), nalezené chyby budou zaznamenány v JIRA (Chyba bude mít přímý link na test case). Po ukončení testů bude mít Zhotovitel vymezený čas na opravení chyb. Jakmile bude Chyba opravena, přesune ji do fáze „V testování“ a tester ji opět otestuje. Jakmile budou všechny Chyby opravené, může proběhnout druhé kolo testů (Chyby mohou být opravovány a testovány i průběžně) s tím, že proces opravy a reportování chyb je stejný.

  - Penetrační testy na straně zadavatele (nebo externí firmy)

Cílem penetračních testů (testů zranitelnosti) je zjistit seznam možných rizik (na síťové a aplikační vrstvě a navrhnout možná bezpečností opatření, která budou tato rizika eliminovat. Od zhotovitele očekáváme pouze součinnost při řešení případných nálezů.

  - Uživatelské testy (UAT)

Cílem UAT testů je komplexně otestovat celou aplikaci za účasti businessu a v případě úspěšného provedení testu akceptovat dané řešení. Úspěšným dokončením UAT testů je možné akceptovat fázi Realizace a předat řešení do Pilotního provozu.

UAT testy proběhnou za účasti businessu, analytiků projektu, vedení projektu, za podpory Zhotovitele a konzultantů zdrojových/cílových systémů (integrace). Podkladem pro UAT testy bude testovací plán (včetně test casů a test cyklů) poskytnutý Zhotovitelem a dostupný v JIRA. Bude se jednat o stejný testovací plán, jako bude použit během funkčních a integračních testů. V případě potřeby může být analytiky nebo businessem rozšířen o nové test cases.

Testery v rámci UAT testů budou klíčoví business uživatelé za podpory analytiků projektu a integračního koordinátora.

Testování bude prováděno v modulu Tests v JIRA.

Dokumentace výsledků testů bude uložena v JIRA a budou sloužit k vyhodnocení úspěšnosti testů a splnění akceptačních kritérií.

Pro UAT testy platí, že je nutné naplánovat minimálně 2 kola testů (bude řešeno v rámci harmonogramu).

V prvním kole testů proběhne první testování a nalezené chyby budou zaznamenány v JIRA (Chyba bude mít přímý link na test case). Po ukončení testů bude mít Zhotovitel vymezený čas na opravení chyb. Jakmile bude Chyba opravena přesune ji do fáze „V testování“ a tester (v případě UAT – klíčový uživatel za business) jej opět otestuje. Jakmile budou všechny Chyby opravené, může proběhnout druhé kolo UAT testů (chyby mohou být testovány i průběžně) s tím, že proces opravy a reportování chyb je stejný.

  - Automatizované testy

S ohledem na další rozvoj aplikace (především custom vývoj a možné dopady do existujících funkcionalit) očekáváme od zhotovitele návrh na možnou automatizaci testů, které by mohly být použity při budoucím regresním testování. Tyto testy by byly vytvořeny na straně zhotovitele, ale bylo by možné je spouštět automatizovaně i na straně zadavatele (např. v testovacím prostředí) – příkladem mohou být automatizované testy vytvořené nástroji jako Selenium, Protractor atd.

  - Factory acceptance test

Factory acceptance test (FAT) je sada akceptačních testů, které lze rozdělit do několika kategorií:

- architektura a systémový hardware,

- komunikace na proces + interfaces,

- ovládání systému a MMI,

- provozní a systémové reporty a export dat,

- správa systému,

- bezpečnost systému,

- stress testy.

Detailní informace k uvedeným okruhům, které budou podkladem pro tvorbu detailního plánu FAT v rámci etapy tvorby cílového konceptu, jsou uvedeny v příloze „Návrh_plánu_FAT_TDC.xlsx“.

- Testovací prostředí a testovací objekty

  - Testovací prostředí

Testovací prostředí pro potřeby bude zajištěno pomocí nástroje JIRA Test management, který je dostupný skrz JIRA (odkaz) nástroj pro projektový management. Toto testovací prostředí umožňuje kompletní správu testování pro vývoj software (podporuje i agilní metodiku) a je plně propojené s nástrojem projektového řízení JIRA. Toto propojení je výhodou zejména při hlášení a odstraňování chyb, které jsou nalezeny při testování dodávaného softwaru.

Testovací prostředí JIRA Test managementu je dostupné skrz tlačítko Test v horní liště nástroje JIRA.

Testovací prostředí pracuje s těmito objekty:

- Test case – testovací scénář, který popisuje kroky k otestování jedné konkrétní funkcionality (problému, případu) dodávaného softwaru (např. přihlášení pomocí KID a hesla).

- Test cycle – objekt, který sdružuje jeden nebo několik testovacích scénářů do cyklu, který má za účel komplexní otestování bloku funkcionalit, které spolu souvisí (např. Přihlášení do aplikace).

- Test plan – objekt, který sdružuje jeden nebo několik testovacích cyklů a slouží zejména pro plánování, filtrování, sledování postupu a reporting

Tyto objekty tvoří základ testovacího prostředí. Testovací scénáře jsou nositelem samotného postupu vykonávání testů. Testovací cykly zase přináší vyšší komplexitu, řízení testování a opakování celého testovacího procesu. Testovací plány zase nabízí možnosti strukturování a rozdělení testování, také jeho plánování a následné vyhodnocení.

V rámci projektu proběhne školení Zhotovitele a testovacího týmu na používaní nástroje JIRA a JIRA Test management, aby bylo zajištěno seznámení všech stran s používaným prostředím a byla zajištěna bezproblémová práce v tomto prostředí. V rámci školení bude také představena a odsouhlasena využitá metodika pro průběh testování, která je popsána v testovacím plánu dodávky níže.

Interní metodika pro testovací tým – rozdělení práce, zodpovědnosti, koordinace, předávání výsledků testů – je v režii analytika a může se drobně lišit dle velikosti a požadavků projektu.

  - Testovací scénáře

Testovací scénáře pro regresní testy budou předány Zhotovitelem vždy alespoň 14 dní před ukončením sprintu na analytika. Po akceptaci Objednatelem budou testovací scénáře nahrané do JIRA Test managementu pomocí hromadného importu, který byl Zhotoviteli předán. Zhotovitel předá všechny podstatné údaje (jako přihlašovací údaje, instalační balíček a postupy) pro vykonání testů nejpozději s testovacími scénáři.

Testovací scénáře je možné dále v průběhu testování upravovat, buď na základě úpravy kroků nebo dat testovacího scénáře, anebo za účelem změnového požadavku funkcionality. Změna se provede úpravou verze testovacího scénáře.

Testovací scénáře budou rozděleny do složek podle testovaných funkcionalit a případně vázány k vyšším funkčním celkům dle stromové struktury odpovídající předávanému funkčnímu bloku. Každý testovací scénář by měl být vázán na úlohu (ticket) na tabuli projektu.

Změnové požadavky v rámci realizace budou do testování zapracovány buď pomocí vytvoření nové verze stávajícího testovacího scénáře (menší úpravy funkcionality) anebo vytvořením úplně nových testovacích scénářů (větší úpravy funkcionalit).

  - Testovací cykly

Na základě této struktury budou vytvořeny testovací cykly, které budou zaznamenávat postup testování jednotlivých funkcionalit nebo budou sloužit k seskupení testovacích scénářů za konkrétním účelem (např. Re-test chyb z předchozího bloku, komplexní otestování několika funkcionalit jako logického celku atd.)

Po ukončení sprintu se nerealizované testy a testovací scénáře na re-testování chyb, které se nestihly opravit, přesouvá do dalšího sprintu v označeném testovacím cyklu (např. „Re-test Sprint 1“).

  - Testovací plán

Testovací plány budou tvořit testovací cykly, které k němu budou přidružené. Každý testovací plán odpovídá zrovna realizovanému bloku (sprintu), anebo jinému funkčnímu celku v rámci projektu. Testovací plány slouží k rozfázování testování do potřebných částí z časového nebo funkčního pohledu. Do aktuálního testovacího plánu budou vždy zařazeny všechny funkcionality z předchozích sprintů, které na základě chyb potřebují re-testovat. Je možné přidat i další testovací plány za účelem reportování aktivit projektu (např. integrace, funkční modul atd.).

  - Hlášení chyb z testování

Všechny chyby, které vzniknou jako výsledky testovacího cyklu v rámci regresního testování budou zaznamenávány v samostatném epicu „Nalezené chyby“. Každý blok (sprint) bude mít tento epic samostatný, aby bylo možné monitorovat odstraňování chyb v rámci jednotlivých sprintů.

Zadávání chyb z regresního testování provádí analytik projektu, který je zodpovědný za koordinaci testování. Testeři zapisují výsledky testů k jednotlivým krokům při provádění testovacího scénáře a krok končící chybou označují jako Fail a ke konkrétnímu kroku popisují chybu případně přikládají obrázek s chybou. Analytik potom v pravidelném cyklu kontroluje výstupy testerů a na jejich základě zapisuje nalezené chyby zpět do JIRA a předává na vývojáře k opravě. Opravené chyby jsou předány zpět na analytika, který zajistí jejich přetestování testery a cyklus se opakuje, dokud není chyba odstraněna. Zaznamenání výsledků testů bude také uvedeno v komentářích úlohy pro danou funkcionalitu.

- Měření kvality a akceptace jednotlivých fází projektu

Pro měření kvality a akceptace jednotlivých fází projektu bude použito pravidel uvedených ve smlouvě o dílo.

- Organizace testování

Tato kapitola popisuje dosavadní zkušenosti s organizací testů a testovacích týmů v rámci dodávek software v ECD. Je to pouze soubor doporučení a použití těchto postupů by mělo vždy být přizpůsobeno potřebám projektu.

  - Testovací tým

Složení testovacího týmu může být různé dle velikosti a typu projektu.

Testovací tým a jeho odpovědnosti členů:

- Koordinátor testování – business analytik projektu; zodpovídá za organizaci a průběh celého testování, předávání vstupů z vývoje na testovací tým a předání výstupních výsledků testů zpět na vývoj (hlášení chyb). Zodpovídá za výstupy testovacího týmu a reportuje postup testování.

- Správce testovacích scénářů – business analytik, dodavatel, testeři; zodpovídá za testovací scénáře, jejich tvorbu, správné zařazení a aktuálnost.

- Hlavní tester dle oblastí – klíčové osoby zodpovědné za oblast; zodpovídá za výstupy testování konkrétních oblastí (integrace, modul systému, atd), je klíčovou osobou pro komunikaci s koordinátorem testování, předává dílčí úkoly na další testery.

- Tester – koncoví uživatelé podílející se na testování; zodpovídá za otestování přidělených testovacích scénářů ve stanoveném termínu a zaznamenání nalezených nedostatků do výkonu testovacího scénáře.

Role členů se mohou v závislosti na velikost projektu prolínat, tedy jedna osoba může být v několika rolích zároveň.

  - Organizační schůzky k testování

V této kapitole budou vyjmenovány organizační schůzky, které by měli v rámci projektu proběhnout.

- Školení na nástroj JIRA – celý projektový tým by měl absolvovat školení na práci v nástroji JIRA.

- Školení na Test management modul v JIRA – testovací tým by měl absolvovat školení na práci v JIRA Test management modulu.

- Pravidelné schůzky testovacího týmu – krátké organizační schůzky testovacího týmu, které slouží k organizace práce, předání výsledků jednotlivých oblastí, stanovení dalších termínů testování, atd.

- Systémové a integrační testy – schůzka ke komplexnímu otestování dodávaného software ze strany zadavatele

- Penetrační a zátěžové testy – schůzky k ověření dostupnosti, důvěrnosti a integrity dodávaného systému

- UAT testy – schůzky k finální uživatelské akceptaci dodávky software

U některých schůzek se předpokládá několikakolové opakování například u Systémových a integračních testů, Penetračních testů a UAT testů.