SMLOUVA na Implementaci zařízení a poskytování souvisejících služeb

Smluvní strany:

**EG.D, a.s.**

Se sídlem: Brno - Černá Pole, Lidická 1873/36, 602 00

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Bauerem, předsedou představenstva a Ing. Pavlem Čadou, Ph.D., místopředsedou představenstva

IČO: 28085400

DIČ: CZ28085400

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, Spisová značka B 8477

č. ú.: 27-9426120297/0100, vedený u Komerční banky a.s.

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**doplní účastník**

Se sídlem: **doplní účastník**

Zastoupená: **doplní účastník**

IČO: **doplní účastník**

DIČ: **doplní účastník**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném **doplní účastník**, oddíl **doplní účastník**, vložka **doplní účastník**

č.ú.: **doplní účastník**

kontaktní osoba: **doplní účastník**

tel. č.: +420 **doplní účastník**

email: **doplní účastník**

(dále jen „**Poskytovatel**“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**OZ**“) “), v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) (dále jen „**Smlouva**“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

1. ÚČEL SMLOUVY
   1. Účelem této Smlouvy je zejména implementace zařízení dodaných na základě rámcové dohody uzavřené na podkladu nabídky Poskytovatele podané ve veřejné zakázce nazvané **„Smart metering elektroměry – Chammeleon“** (dále jen „**veřejná zakázka**“), zadávané Objednatelem v souladu se ZZVZ a zadávací dokumentace Objednatele pro veřejnou zakázku (dále jen „**zadávací dokumentace**“), včetně souvisejícího softwaru (dále jen „**Zařízení**“). Pro vyloučení pochybností se jedná o smlouvu závislou na rámcové dohodě ve smyslu ustanovení § 1727 OZ.
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
   1. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo, které spočívá v (ve):
      1. provedení detailní analýzy business požadavků Objednatele stanovených v bodě 11.1 technické specifikace, která je součástí Zadávací dokumentace a její znění tvoří součást této Smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „**Technická specifikace**“), která, včetně realizace nezbytných konzultací, a vytvoření a návrhu postupu implementace Systému na infrastrukturu Objednatele popsanou v bodě 9 Technické specifikace jako Architektura AMM s ohledem na požadavky na obsah specifikované Objednatelem v Technické specifikaci (dále jen „**Cílový koncept**“);
      2. zajištění procesu vývoje Zařízení a souvisejícího SW dle požadavků Objednatele dle technických požadavků stanovených v Technické specifikaci za dodržení termínů stanovených harmonogramem dle ustanovení 2.6 této Smlouvy (dále jen „**Vývoj**“).
      3. integrace Zařízení do systému AMM v interakci se zdroji dat Objednatele či třetími osobami v souladu s Cílovým konceptem (dále jen „**Implementace**“);
      4. vytvoření a dodání instalační, administrátorské a uživatelské dokumentace vztahující se k Zařízení (dále jen „**Dokumentace**“);
      5. poskytnutí parametrizačního a odečtového software a zajištění užívacích práv k výše uvedenému software a firmware Zařízení v rozsahu uvedeném v této Smlouvě pro provoz Zařízení v prostředí Objednatele (dále jen „**SW**“)

(dáleCílový koncept,Implementace, Testovací provoz a vytvoření a dodání Dokumentace společně jen „**Dílo**“).

* 1. Poskytovatel se zavazuje k realizaci a poskytnutí součinnosti při testování Zařízení v prostředí Objednatele, jehož účelem bude ověřování souladu Zařízení s Technickou specifikací v reálných testovacích podmínkách Objednatele ve smyslu bodu 11 Technické specifikace (dále jen „**Testy**“);
  2. Poskytovatel se touto Smlouvou dále zavazuje poskytovat Objednateli služby údržby a aktualizace softwaru a firmwaru Zařízení (dále jen „**Maintenance**“), službu řešení požadavků o informaci (dále jen „**RFI**“) a službu řešení závad Zboží v rozsahu sjednaném v bodě 10.3 Technické specifikace, která je součástí této smlouvy (dále společně jen „**Služby technické podpory**“).
  3. Poskytovatel se dále zavazuje poskytnout službu v podobě zaškolení osob Objednatele ve sjednaném rozsahu a kvalitě dle bodu 10.2 Technické specifikace (dále jen „**Zaškolení**“).
  4. Přehled činností prováděných v rámci jednotlivých etap zhotovení Díla a poskytování služeb Vývoje je uveden v harmonogramu plnění, který tvoří [Přílohu č. 4](#ListedAnnex04) této Smlouvy a obsahuje mj. závazné termíny předání částí Díla dle této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram**“). Podrobný harmonogram, který nahradí přehled činností a stane se přílohou č. 4, bude Objednatelem předán Poskytovateli po nabytí účinnosti této Smlouvy.
  5. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli dohodnutou cenu za řádně a včas provedené Dílo a další poskytnuté plnění, a to po předání a převzetí jednotlivých částí Díla a dalších plnění dle této Smlouvy a za podmínek touto Smlouvou dále stanovených.
  6. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost při provádění Díla v rozsahu, který je vymezen v Technické specifikaci a může být upřesněn v Cílovém konceptu. Stejně tak se Objednatel zavazuje poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost při poskytování dalších plnění dle této Smlouvy.
  7. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel může k poskytování plnění využít poddodavatele v souladu s podmínkami Veřejné zakázky a Zadávací dokumentace.
  8. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při poskytování plnění prostřednictvím jakéhokoli poddodavatele má Poskytovatel odpovědnost, jako by plnění poskytoval sám.

1. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
   1. Poskytovatel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele Dílo a Testy dle Harmonogramu a poskytovat sjednané služby dle ustanovení 2.3 a 2.4 této Smlouvy dle potřeby Objednatele.
   2. Místem plnění je sídlo Objednatele, pokud není dohodnuto jinak.
   3. Pokud to povaha plnění této Smlouvy umožňuje a Objednatel vůči tomu nemá výhrady, je Poskytovatel oprávněn poskytovat části plnění také vzdáleným přístupem.
2. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA A ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
   1. Poskytovatel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele Dílo a Testy dle Harmonogramu a poskytovat sjednané služby dle ustanovení 2.3 a 2.4 této Smlouvy dle potřeby Objednatele v souladu s jeho pokyny a s podmínkami stanovenými v Technické specifikaci, která je přílohou č. 1 této Smlouvy.
   2. Poskytovatel se zavazuje sjednané služby dle ustanovení 2.3 a 2.4 poskytovat v rozsahu sjednaném v Technické specifikaci. Vnikne-li potřeba časovou dotaci poskytovaných služeb rozšířit, je nezbytné schválení rozsahu rozšíření Objednatelem.
3. AKCEPTACE
   1. Dílo a výsledky Vývoje budou Objednatelem akceptovány na základě akceptační procedury dle tohoto Článku 5 Smlouvy. Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda Poskytovatelem poskytnuté plnění je výsledkem, ke kterému se Poskytovatel zavázal, a to porovnáním skutečných vlastností jednotlivých plnění Poskytovatele s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě, Technické specifikaci, či Cílovém konceptu, za využití akceptačních kritérií tam stanovených nebo později pro tento účel dohodnutých Smluvními stranami. Vzor akceptačního protokolu je součástí této Smlouvy jako příloha č. 6.
   2. **Akceptace Díla**
      1. Dílo nebo jeho část, tvořící logický a funkční celek, který představuje samostatný předmět způsobilý přejímky (dále jen „**Dílčí plnění**“), budou Objednatelem akceptovány na základě akceptační procedury. Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda Poskytovatelem poskytnuté Dílčí plnění je výsledkem, ke kterému se Poskytovatel zavázal, a to porovnáním skutečných vlastností jednotlivých Dílčích plnění Poskytovatele s jejich závaznou specifikací uvedenou v Technické specifikaci, případně Cílovém konceptu, pokud byl Objednatelem akceptován, za využití akceptačních kritérií tam stanovených nebo později pro tento účel dohodnutých Smluvními stranami.
      2. Poskytovatel je povinen předložit Objednateli Dílčí plnění v souladu s Harmonogramem vždy před koncem příslušné fáze zhotovení dle Harmonogramu (konec časové fáze dále jen „**Milník**“) tak, aby bylo Objednateli umožněno převzít soubor všech Dílčích plnění v rámci daného Milníku, a to v souladu s Harmonogramem.
      3. Dílo jako celek se považuje za dokončené, pokud došlo k akceptaci a protokolárnímu převzetí všech Dílčích plnění tvořících Dílo.
   3. **Akceptace dokumentů včetně Cílového konceptu**
      1. Akceptační procedurou dle tohoto článku bude ověřeno, zda dokumenty jsou výsledkem, ke kterému se Poskytovatel zavázal, a to porovnáním skutečných vlastností dokumentů s jejich závaznou specifikací uvedenou v Technické specifikaci, případně Cílovém konceptu, pokud byl Objednatelem akceptován.
      2. Objednatel je povinen vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k dokumentu do 10 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Poskytovatel se zavazuje do 10 pracovních dnů provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek Objednatele a takto upravený dokument předat Objednateli k akceptaci. Pokud výhrady a připomínky Objednatele přetrvávají nebo Objednatel identifikuje výhrady a připomínky nové, je Objednatel oprávněn postupovat podle tohoto Článku 5.3.2 i opakovaně. Trvání akceptační procedury ovlivněné vznesením výhrad nebo připomínek nemá mít vliv na dohodnuté termíny pro akceptaci dokumentu dle Harmonogramu.
      3. V případě, že Objednatel nemá k dokumentu připomínky ani výhrady, zavazuje se ve lhůtě 10 pracovních dnů od předložení dokumentu tento dokument akceptovat a potvrdit o tom písemný předávací protokol.
   4. **Akceptace Dílčích plnění, zejména Vývoje a Implementace**
      1. Každý výsledek Vývoje a Implementace, který představuje samostatný předmět způsobilý přejímky, bude Objednatelem akceptován na základě akceptační procedury, tedy Testů dle článku 2.2 této Smlouvy v souladu s body 11.3 až 11.6 Technické specifikace a scénáři obsaženými v Cílovém konceptu. Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda Poskytovatelem poskytnuté Dílčí plnění je výsledkem, ke kterému se Poskytovatel zavázal, a to porovnáním skutečných vlastností jednotlivých Dílčích plnění Poskytovatele s jejich závaznou specifikací uvedenou v Technické specifikaci pro odpovídající Milník či jiném dohodnutém závazném dokumentu za využití akceptačních kritérií tam stanovených nebo později pro tento účel dohodnutých Smluvními stranami.
      2. Předání a převzetí Objednatelem objednaného a Poskytovatelem řádně provedeného Dílčího plnění bude probíhat postupně akceptací jednotlivých Dílčích plnění, a to v termínech stanovených v Harmonogramu nebo stanovených v souladu s touto Smlouvou Objednatelem.
      3. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, přípravu scénářů, příkladů a dat na akceptační test zajistí Objednatel za přiměřené součinnosti Poskytovatele.
      4. Objednatel písemně vyzve Poskytovatele k účasti na akceptační proceduře nejméně 5 pracovních dnů před zahájením akceptační procedury. Pokud se Poskytovatel nedostaví v termínu určeném pro provedení akceptačních testů, je Objednatel oprávněn provést příslušné akceptační testy bez jeho přítomnosti a Poskytovatel se zavazuje nahradit případné náklady, které Objednatel účelně vynaložil z důvodu nepřítomnosti Poskytovatele. O průběhu akceptačních testů vyhotoví Objednatel písemný záznam, v němž zejména uvede, zda testy prokázaly chyby. Poskytovateli budou poskytnuty kopie veškerých dokumentů vypracovaných v souvislosti s provedením akceptačních testů.
      5. Jestliže jednotlivé Dílčí plnění splní akceptační kritéria akceptačních testů, Poskytovatel se zavazuje nejpozději v pracovní den následující po ukončení akceptačních testů umožnit Objednateli toto Dílčí plnění převzít a Objednatel se zavazuje k jeho převzetí nejpozději do 10 pracovních dnů. Smluvní strany se zavazují o tomto převzetí sepsat předávací protokol.
      6. Objednatel je povinen Dílčí plnění převzít za předpokladu, že toto plnění nemá žádnou vadu kategorie A nebo současně nemá více než dvě vady kategorie B, a současně nemá více než pět vad kategorie C ve smyslu Článku 12.2 této Smlouvy.
      7. Pokud kterékoliv z jednotlivých Dílčích plnění vykazuje vadu, sdělí Objednatel své připomínky písemně Poskytovateli; pokud Objednatel takové Dílčí plnění současně akceptuje, uvede své připomínky v předávacím protokolu. Nesdělení připomínek nebo neoznámení některé vady při akceptaci nemá vliv na povinnost Poskytovatele tuto vadu odstranit, pokud o ní ví, dodatečně ji zjistí či mu bude dodatečně oznámena.
      8. Poskytovatel je povinen vypořádat připomínky Objednatele bez zbytečného odkladu, vytknuté vady Dílčího plnění odstranit a neprodleně předložit příslušné Dílčí plnění k opakované akceptaci dle této Smlouvy, za přiměřeného použití ostatních ustanovení tohoto článku 5 Smlouvy. Akceptační procedura, včetně procesu testování a případných následných oprav, se bude opakovat, dokud příslušné Dílčí plnění nesplní akceptační kritéria pro příslušný akceptační test.
      9. Dohodnuté termíny pro předání Dílčího plnění nejsou dotčeny trváním akceptační procedury ani jakýmkoli jejím prodloužením z důvodu vad bránících akceptaci.
      10. Nejpozději v den podpisu předávacího protokolu jednotlivého Dílčího plnění je Poskytovatel povinen předat Objednateli provozní, uživatelskou a administrátorskou dokumentaci k Dílčímu plnění.
   5. **Akceptace Služeb**
      1. Poskytovatel povede záznamy, které budou obsahovat seznam provedených prací, rozpis práce jednotlivých rolí členů týmu Poskytovatele vynaložených a další údaje relevantní pro vyhodnocení poskytování dané služby v rámci služeb poskytnutých Poskytovatelem v rámci plnění článků 2.3 a 2.4 této Smlouvy na základě požadavků oprávněných osob Objednatele odděleně pro jednotlivé služby (dále jen „**Předávací protokol**“). Vzor Předávacího protokolu je v příloze č.3 tohoto dokumentu.
      2. Předávací protokol předloží za každé fakturační období oprávněná osoba Poskytovatele k odsouhlasení a potvrzení osobě oprávněné k akceptaci služby Objednatelem, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od konce příslušného Fakturačního období.
      3. Objednatel potvrdí do 5 pracovních dnů Předávací protokol, předložený Poskytovatelem. V případě nesouhlasu s vykázanými výkony, resp. údaji, které se jich týkají, předloží odpovědná osoba k podpisu Předávacího protokolu na straně Objednatele oprávněné osobě k podpisu Předávacího protokolu na straně Poskytovatele své výhrady na společné schůzce k projednání a nalezení shody. Pokud nedojde k dohodě, předloží oprávněná osoba k podpisu Předávacího protokolu kterékoliv Smluvní strany výhrady k projednání osobám oprávněným jednat ve věcech smluvních. Stejný postup platí i pro případ nečinnosti.
      4. Závazným podkladem Poskytovatele pro fakturaci je předání a převzetí plnění, tj. podepsání příslušného Předávacího protokolu, osobami oprávněnými k akceptaci služby.
4. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ
   1. Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny akceptovaného Cílového konceptu před dokončením Díla. Smluvní strany berou na vědomí, že případné změny plnění podléhají zákonným pravidlům změn závazků ze smluv na veřejnou zakázku dle ZZVZ.
   2. Objednatel není povinen navrhovanou změnu akceptovat. Poskytovatel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, aby změnu požadovanou Objednatelem akceptoval. Poskytovatel se zavazuje provést hodnocení dopadů kteroukoliv Smluvní stranou navrhovaných změn na termíny plnění, cenu, funkcionalitu Zařízení a součinnost Objednatele. Poskytovatel je povinen toto hodnocení provést bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu kterékoliv Smluvní strany druhé Smluvní straně.
   3. Ke schválení změn jsou výhradně odpovědné osoby uvedené v Článku 13.2 této Smlouvy.
5. DALŠÍ POVINNOSTI POSKYTOVATELE
   1. Poskytovatel se dále zavazuje:
      1. poskytovat plnění podle této Smlouvy vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu s pokyny Objednatele řádně a včas;
      2. poskytovat plnění podle této Smlouvy s odbornou péčí odpovídající podmínkám sjednaným v této Smlouvě;
      3. zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění jeho závazků z této Smlouvy, které se budou zdržovat v prostorách nebo na pracovištích Objednatele, dodržovaly účinné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a veškeré interní předpisy Objednatele, s nimiž Objednatel Poskytovatele obeznámil;
      4. chránit duševní vlastnictví Objednatele a třetích osob;
      5. upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na případnou nevhodnost pokynů Objednatele.
   2. Poskytovatel se dále zavazuje zajistit nejpozději do 30 pracovních dnů od uskutečnění jakékoli podstatné změny Zařízení provedené Poskytovatelem na základě této Smlouvy po akceptaci plnění náležející do 2. Milníku dle Harmonogramu aktualizaci Dokumentace vztahující se k Zařízení.
   3. Za podstatnou změnu mají smluvní strany zejména úpravy zařízení, které mají dopad do firmware zaříze nebo do konstrukce zařízení. Nebo takovou změnu, která zásadně omezuje funkcionality zařízení nebo funkcionality souvisejících systémů, popsaných v cílovém konceptu.
6. POVINNOSTI OBJEDNATELE
   1. Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, zavazuje se Objednatel ke spolupráci a součinnosti při plnění této Smlouvy v rozsahu stanoveném v Technické specifikaci, upřesněném akceptovaným Cílovém konceptu.
   2. Objednatel se zavazuje stanovit odpovědné osoby oprávněné závazně řešit a rozhodovat problémy vzniklé v průběhu plnění Smlouvy.
   3. V případě, že se při realizaci plnění vyskytne potřeba konzultovat některé údaje s odpovědnými osobami Objednatele nebo zajistit určité činnosti ze strany Objednatele, zavazuje se Objednatel poskytnout Poskytovateli veškerou nezbytnou a potřebnou součinnost vyžádanou na základě specifikace předložené zástupcem Poskytovatele, přičemž tato specifikace může být zaslána e-mailem, dopisem či poskytnuta při osobním jednání.
7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
   1. Cena Plnění a její hrazení:
      1. Celková cena Díla a poskytovaných služeb dle této Smlouvy bude stanovena v souladu s mechanismem pro její výpočet dle Dílčích plnění dodaných na konci každého Milníku a bude založená na cenách uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy pro definované role a plnění, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Cena za Dílo je uvedena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), která bude k ceně připočítána v zákonem stanovené výši.
      2. Podrobný rozpis ceny plnění v členění podle jednotlivých částí plnění je uveden v  [Příloze č. 2](#ListedAnnex02) této Smlouvy. Poskytovateli vzniká nárok na úhradu ceny stanovené pro část po jejím řádném předání a převzetí, a to na základě daňového dokladu (dále jen „**Faktura**“) řádně vystaveného Poskytovatelem.
      3. V případech, kdy se k příslušné části plnění vztahují akceptační procedury, platí, že Poskytovatel není oprávněn vystavit Fakturu za příslušnou část plnění dříve než po úspěšném provedení všech akceptačních procedur této části plnění. Přílohou Faktury musí být vždy příslušné protokoly vztahující se k akceptované části plnění.
   2. Platební podmínky
      1. Poskytovateli nebudou Objednatelem poskytovány žádné zálohy.
      2. Splatnost jednotlivých plateb dle této Smlouvy je stanovena na 60 dní od doručení Faktury Objednateli. Poskytovatel odešle Fakturu Objednateli nejpozději následující pracovní den po vystavení.
      3. Všechny Faktury musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“), avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení Smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel Faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo Faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti Faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
      4. Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti či přílohy, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě její splatnosti Poskytovateli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené Faktury.
      5. Platby se provádí bankovním převodem ve prospěch účtu druhé Smluvní strany uvedeného ve Faktuře.
      6. Objednatel bude hradit přijaté Faktury pouze na bankovní účty Poskytovatele zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 Článku 2 zákona o DPH. V případě, že Poskytovatel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH uhradí Poskytovateli až po zveřejnění příslušného účtu Poskytovatele v registru plátců a identifikovaných osob Poskytovatelem.
      7. Poskytovatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „**Nespolehlivý plátce**“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Poskytovatel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Poskytovatel o tomto informovat Objednatele do 2 pracovních dní. Stane-li se Poskytovatel Nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Poskytovateli až po písemném doložení Poskytovatele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.
8. VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽÍVACÍ PRÁVA

***Postoupení výkonu majetkových práv k Cílovému konceptu***

* + 1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle této Smlouvy je i plnění, které ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorský zákon**“), může naplňovat znaky autorského díla či být považováno za autorské dílo ve smyslu Autorského zákona (dále jen „Autorská díla“), Poskytovatel se zavazuje k postoupení práva výkonu všech majetkových autorských práv k Autorskému dílu, kterým se stane Cílový koncept (dále jen „Postoupení“) na Objednatele v rozsahu a za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy.
    2. Poskytovatel postupuje Objednateli k okamžiku akceptace součásti plnění, která vyhotovený Cílený koncept obsahuje, výkon veškerých majetkových autorských práv k Autorskému dílu tvořícímu součást plnění. Objednatel se k okamžiku Postoupení stává ve vztahu k Autorskému dílu vykonavatelem majetkových autorských práv se všemi souvisejícími oprávněními a v plném rozsahu.
    3. Právo výkonu majetkových autorských práv se postupuje jako dále postupitelné. Objednatel může bez dalšího poskytovat Autorské dílo k užití třetím osobám, udělit jakékoliv třetí osobě výhradní nebo nevýhradní licenci či podlicenci k Autorskému dílu a postoupit právo výkonu majetkových autorských práv k Autorskému dílu libovolné třetí osobě.
    4. Objednatel je na základě Postoupení především oprávněn bez územního, množstevního či časového omezení (tj. po celou dobu trvání majetkových autorských práv k Autorskému dílu) užít Autorské dílo jako celek při své činnosti všemi způsoby užiti, zejména provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla tvořícího součást plnění a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších Autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob, a to v souladu s Článkem 13.6 této Smlouvy. Poskytovatel prohlašuje, že mu není známa žádná skutečnost, která by takovému užití Autorského díla Objednatelem bránila.
    5. Poskytovatel je po Postoupení povinen zdržet se jakéhokoliv užiti Autorského díla bez výslovného souhlasu Objednatele.
    6. Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle této Smlouvy vznikne činností Poskytovatele a Objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak, platí, že k okamžiku vzniku takového díla spoluautorů postoupil Poskytovatel Objednateli právo vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů a udělil Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena plnění dle Článku 9 je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Poskytovateli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.
    7. Poskytovatel prohlašuje, že je výhradním vykonavatelem všech majetkových autorských práv k Autorskému dílu, které je součástí plnění, a má veškerá potřebná práva a souhlas všech relevantních třetích osob k Postoupení práv k Autorským dílům a tomuto Postoupení nebrání žádné osobnostní autorské právo jakékoliv třetí osoby.
    8. Odměna za Postoupení je zahrnuta v ceně plnění dle Článku 9 této Smlouvy.

***Rozsah licence k plnění, které je výstupem Vývoje***

* + 1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle této Smlouvy je i plnění, které ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorský zákon**“), může naplňovat znaky autorského díla či být považováno za autorské dílo ve smyslu Autorského zákona (dále jen „Autorská díla“), je k tomuto plnění poskytována, postupována či zprostředkovávána (dále jen „Poskytování“) licence či podlicence (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy.
    2. Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti Poskytnutí Licence k Autorskému dílu užívat toto Autorské dílo k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení pochybností to znamená, že Objednatel je oprávněn užívat Autorské dílo v neomezeném množstevním a územním rozsahu, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv k takovémuto Autorskému dílu. Objednatel má právo poskytnout oprávnění tvořící součást Licence zcela nebo zčásti osobám patřícím do stejného koncernu jako Objednatel, které mají sídlo v České republice (podlicencovat), a dále právo Licenci nebo její část na výše popsané osoby postoupit, k čemuž Poskytovatel dává tímto výslovný souhlas.
    3. Součástí Licence je neomezené oprávnění Objednatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla tvořícího součást plnění a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších Autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob, a to v souladu s Článkem 13.6 této Smlouvy. Po zhotovování plnění se Objednatel zavazuje neprovádět výše uvedené modifikace, úpravy a změny, pokud taková modifikace, úprava a změna nebude vynucena porušováním povinností stanovených Poskytovateli touto Smlouvou trvajícím déle než 30 dní, na které Objednatel Poskytovatele předem písemně upozornil.
    4. Licence k Autorskému dílu je Poskytována jako nevýhradní Objednatel není povinen Licenci využít.
    5. V případě počítačových programů se Licence vztahuje ve stejném rozsahu na Autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i koncepční přípravné materiály, a to i na případné další verze počítačových programů poskytovaných na základě této Smlouvy. Objednatel má právo na předání zdrojového kódu Autorského díla. Součástí Licence je též právo k provedeným změnám konfigurace či nastavením počítačových programů, pro jejichž předání se obdobně uplatní Článek 5 této Smlouvy.
    6. Licence nabývá účinnosti okamžikem akceptace součásti plnění, která příslušné Autorské dílo obsahuje; do té doby je Objednatel oprávněn Autorské dílo užít v rozsahu a způsobem nezbytným k provedení akceptace příslušné součásti plnění.
    7. Udělení Licence nelze ze strany Poskytovatele vypovědět. Licence trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak.
    8. Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle této Smlouvy vznikne činností Poskytovatele a Objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak, platí, že k okamžiku vzniku takového díla spoluautorů postoupil Poskytovatel Objednateli právo vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů a udělil Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena plnění dle Článku 9 je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Poskytovateli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.
    9. Poskytovatel je povinen postupovat tak, aby udělení Licence k Autorskému dílu dle této Smlouvy včetně oprávnění udělit podlicenci a souvisejících oprávnění zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob.
    10. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k Autorským dílům, která budou součástí plnění podle této Smlouvy, resp. že má souhlas všech relevantních třetích osob k poskytnutí Licence k Autorským dílům; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která vytvořením Autorského díla teprve vzniknou.

***Možnost užití standardního software***

* 1. Tzv. proprietární (standardní) software anebo tzv. open source software Poskytovatele nebo třetích stran (dále jen „**Standardní software**“), u nějž Poskytovatel nemůže poskytnout Licenci v rozsahu Článku 10.2 nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, z důvodu, že se jedná o software, (i) který je integrální součástí Zařízení nebo (ii) který nad takovým Zařízením poskytuje pouze abstrakční vrstvu pro programování aplikací, vše za podmínky, že spouštění takového SW je od výrobce příslušného Zařízení předepsáno pro jeho korektní fungování a zároveň se jedná o software, k němuž není udělení Licence dle článku 10.2 účelné a nebrání dalšímu Vývoji Zařízení ze strany Poskytovatele či Objednatele (zejména obslužné programy jako je BIOS či ovladače hardware), může být součástí poskytovaného plnění za podmínek stanovených v tomto článku Smlouvy.
  2. Jedná-li se o software, který výše uvedené podmínky nesplňuje, nicméně jehož užití je ekonomicky či technicky nezbytné, může jeho užití jako součást poskytovaného plnění Objednatel předem odsouhlasit, to však jen za podmínky, že Poskytovatel Objednatele na záměr užití takového software výslovně upozornil.
  3. Pokud se bude jednat o Standardní software dle Článku 10.3, ke kterému je poskytována, postupována či zprostředkovávána licence či podlicence (dále jen „**Licence**“), tak na rozdíl od udělení Licence ke zbývajícím částem Díla dle Článku 10.2 této Smlouvy postačí, aby udělená Licence k takovému software zahrnovala nevýhradní oprávnění užít jej jakýmkoli způsobem nejméně po dobu 5 let od nabytí účinnosti této Smlouvy, na území České republiky a v množstevním rozsahu, který je objektivně nezbytný pro pokrytí potřeb Objednatele ke dni předání Objednateli části plnění, která daný standardní software obsahuje, a to včetně práva Poskytovatele či Objednatele do Standardního software zasahovat.
  4. Součástí Licence je též právo k provedeným změnám konfigurace či nastavením počítačových programů.
  5. Nelze-li to na Poskytovateli spravedlivě požadovat a není-li to v rozporu s ustanoveními Článku 10.3, nemusí být Objednateli ke Standardnímu softwaru předány zdrojové kódy a stejně tak nemusí být Objednateli poskytnuto právo do Standardního softwaru zasahovat, vždy však musí být předána kompletní uživatelská, administrátorská a provozní Dokumentace.
  6. Poskytovatel se zavazuje samostatně zdokumentovat veškeré využití Standardního software v rámci plnění a předložit Objednateli ucelený přehled využitého Standardního software, jehož součástí budou licenční podmínky takového Standardního software a seznam jeho alternativních Poskytovatelů. Tento přehled je Poskytovatel povinen předložit Objednateli vždy do 3 pracovních dnů po akceptaci plnění, v jehož rámci Poskytovatel využil Standardní software poprvé a dále vždy do 1 měsíce od doručení výzvy Objednatele, kterou může Objednatel učinit kdykoli, nejpozději však do 2 let od skončení účinnosti Smlouvy z jakéhokoli důvodu.
  7. Jestliže jsou s užitím Standardního software spojeny jednorázové poplatky, je Poskytovatel povinen v rámci ceny plnění řádně uhradit všechny tyto poplatky za dobu 5 let od ode dne předání Objednateli části plnění, která daný standardní software obsahuje.

***Přechod práv, licenční odměna a garance rozsahu Licence***

* 1. Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce Objednatele. Případná změna v osobě Poskytovatele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Poskytovatelem Objednateli.
  2. Odměna za poskytnutí práv k Autorským dílům je zahrnuta v ceně plnění. Bez ohledu na formu poskytnutí práv však platí, že Poskytovatel je vždy povinen zajistit poskytnutí práv dle podmínek stanovených Smlouvou, a to bez ohledu na případný rozdílný obsah standardních licenčních podmínek vykonavatele majetkových práv k takovým Autorským dílům.

1. ZDROJOVÝ KÓD
   1. Pokud tato Smlouva v Článku 10 této Smlouvy stanoví, že má být předáván zdrojový kód, je Poskytovatel povinen nejpozději v okamžiku akceptace Dílčího plnění tvořícího Systém předat Objednateli zdrojový kód každého jednotlivého takového plnění, které je počítačovým programem, a které je Objednateli poskytováno na základě plnění této Smlouvy. Zdrojový kód musí být spustitelný v prostředí Objednatele a zaručující možnost ověření, že je kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace zdrojového kódu takovéto části Systému. Zdrojový kód bude Objednateli Poskytovatelem předán na nepřepisovatelném technickém nosiči dat s viditelně označeným názvem „Zdrojový kód“ a označením části Systému a jeho verze a dne předání zdrojového kódu. O předání technického nosiče dat bude oběma smluvními stranami sepsán a podepsán písemný předávací protokol.
   2. Povinnost Poskytovatele uvedená v Článku 11.1 se přiměřeně použije i pro jakékoliv opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu jednotlivého Dílčího plnění tvořícího Systém, k nimž dojde při plnění této Smlouvy nebo v rámci záručních oprav (dále jen „Změna zdrojového kódu“). Dokumentace Změny zdrojového kódu musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do zdrojového kódu.
   3. Poskytovatel je povinen předat Objednateli dokumentovaný zdrojový kód nebo dokumentovanou Změnu zdrojového kódu nejpozději v den předání a převzetí příslušného plnění podle této Smlouvy. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Poskytovatel povinen předat Objednateli aktuální dokumentované zdrojové kódy a koncepční přípravné materiály všech součástí Systému tak, aby byl Objednatel držitelem zdrojového kódu minimálně k v dané chvíli aktuální verzi Systému.
2. ZÁRUKA
   1. Poskytovatel poskytuje Objednateli záruku, že každá část Díla má ke dni její akceptace funkční vlastnosti stanovené touto Smlouvou, zejména v Technické specifikaci a akceptovaném Cílovém konceptu, a je způsobilá k použití pro účely stanovené v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou, a to po dobu 2 let ode dne akceptace příslušné části Díla (dále jen „Záruční doba“).
   2. Poskytovatel bude po dobu trvání Záruční doby odstraňovat vady za podmínek stanovených níže:
      1. Vada kategorie A:
         1. Vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání zařízení, pro jejíž odstranění je nutné vyměnit zařízení, změnit metrologicky relevantní část firmware zařízení, nebo lokálně provést zásah na zařízení.
         2. Vada, která zcela nebo podstatným způsobem omezuje provedení testovacího scénáře, pro jejíž odstranění je nutné vyměnit zařízení nebo změnit metrologicky relevantní část firmware zařízení.
      2. Vada kategorie B:
         1. Vada, která částečně omezuje užívání zařízení bez rizika ztráty ukládaných dat, pro jejíž odstranění je nutné restartovat zařízení nebo změnit metrologicky nerelevantní část firmware.
         2. Vada, která částečně omezuje provedení testovacího scénáře, pro jejíž odstranění je nutné změnit metrologicky nerelevantní část firmware zařízení.
      3. Vada kategorie C: Vada, která není vadou kategorie A ani B.
      4. Poskytovatel zahájí řešení odstranění vady kategorie A, maximálně do 24 hodin od jejího nahlášení;
      5. Poskytovatel zahájí řešení odstranění vady kategorie B, maximálně do 5 pracovního dne od jejího nahlášení;
      6. Poskytovatel zahájí řešení odstranění vady kategorie C, maximálně do 10 pracovních dnů od jejího nahlášení;
   3. Objednatel je oprávněn vady Díla nahlásit Poskytovateli kdykoli v průběhu Záruční doby bez ohledu na to, kdy je zjistil, aniž by tím byla jeho práva ze záruky či práva z vad jakkoli dotčena.
   4. Doba od zjištění vady do jejího odstranění se do trvání Záruční doby nezapočítává.
   5. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním Poskytovatele podle této Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání Zařízení, AMM či jeho části, zavazuje se Poskytovatel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plnění sjednanou podle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody.
   6. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn kdykoliv do uplynutí Záruční doby k Dílu požádat Poskytovatele o posouzení Objednatelem zamýšlené změny Zařízení. Poskytovatel se v takovém případě zavazuje bez zbytečného odkladu posoudit zamýšlenou změnu Zařízení z hlediska zachování řádné funkčnosti ostatních součástí Zařízení a AMM jako celku a Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli prokázané účelně vynaložené náklady takovéhoto posouzení. Pokud provede Objednatel změnu Zařízení nad rámec posuzovaný Poskytovatelem, v rozporu s instrukcemi Poskytovatele a/nebo bez předchozího posouzení změny Poskytovatelem, záruka za vady Zařízení provedením změny Zařízení zaniká. Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o každém zásahu do Zdrojového kódu, který implementuje v průběhu trvání záruky k Dílu.
3. OPRÁVNĚNÉ OSOBY
   1. Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. Oprávněné osoby uvedené v [Příloze č. 3](#ListedAnnex03) této Smlouvy budou zastupovat Smluvní stranu ve smluvních, obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.
   2. Osoby oprávněné jednat v záležitostech smluvních jsou oprávněny vést s druhou Smluvní stranou jednání obchodního charakteru a měnit či rušit tuto Smlouvu a uzavírat k ní dodatky dle Článku 20.1 této Smlouvy a schválit změnu změnového řízení dle Článku 6.3 této Smlouvy.
   3. Osoby oprávněné v záležitostech obchodních jsou oprávněny vést s druhou Smluvní stranou jednání obchodního charakteru, jednat v rámci změnového řízení dle Článků 6.1 a 6.2 Smlouvy, jednat v rámci akceptačních procedur při předávání a převzetí plnění dle Článku 5 Smlouvy.
   4. Osoby oprávněné jednat v záležitostech technických jsou oprávněny vést jednání technického charakteru, poskytovat stanoviska v technických otázkách a jednat jménem Smluvních stran v rámci reklamace vad a při uplatňování záruky podle Článku 12 Smlouvy.
   5. Oprávněné osoby dle Článku 13.3 a 13.4 nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu.
   6. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění.
4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   1. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků účinných právních předpisů na ochranu osobních údajů (tyto zahrnují zejména zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen „POOÚ“), uzavřou bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové požadavky.
   2. Objednatel bude zpracovávat identifikační a kontaktní osobní údaje fyzických osob jednající za Poskytovatele, včetně údajů o vzájemné komunikaci, na základě svého oprávněného zájmu pro účely přípravy, uzavření a plnění této Smlouvy, vnitřní evidence a kontroly, ochrany právních nároků a provozních potřeb. Proti takovému zpracování má zástupce Poskytovatele právo podat námitku. Poskytovatel se zavazuje o tomto zpracování své zástupce informovat.
   3. Podpisem této smlouvy zástupce Poskytovatele potvrzuje, že se seznámil s informacemi uvedenými v tomto článku a dalšími informacemi o zpracování osobních údajů dostupnými na www.egd.cz v relevantní části sekce Ochrana osobních údajů, včetně práv, které Poskytovateli a jeho zástupcům v této souvislosti náleží.
5. OCHRANA INFORMACÍ
   1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy:
      1. si mohou vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“),
      2. mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé Smluvní strany nebo i jejím opominutím přístup k Důvěrným informacím druhé Smluvní strany.
   2. Za Důvěrné informace se považují informace poskytované na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se týkají druhé Smluvní strany a zahrnují informace o její činnosti, podnikání, finanční situaci, technických a bezpečnostních nastaveních, postupech a metodikách a jakákoli jiná dokumentace, pokud by rozumná osoba pokládala takové informace nebo jinou dokumentaci za Důvěrnou.
   3. Veškeré informace poskytnuté Poskytovatelem Objednateli se považují za Důvěrné, pouze pokud na jejich důvěrnost Poskytovatel Objednatele předem písemně upozornil a Objednatel Poskytovateli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto informací zachovávat.
   4. Za Důvěrné informace Objednatele se dále bezpodmínečně považují veškerá data, obsažená v AMM, která do něj mají být, byla nebo budou Poskytovatelem, Objednatelem či třetími osobami vložena i data, která z něj byla získána.
   5. Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě Důvěrné informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé Smluvní strany.
   6. Za třetí osoby podle Článku 15.5 se nepovažují:
      1. zaměstnanci Smluvních stran a osoby v obdobném postavení;
      2. orgány Smluvních stran a jejich členové;
      3. ve vztahu k Důvěrným informacím Objednatele externí poskytovatelé Poskytovatele, a to i potenciální;
      4. ve vztahu k Důvěrným informacím Poskytovatele externí poskytovatelé Objednatele, a to i potenciální;

za předpokladu, že se podílejí na plnění této Smlouvy nebo na plnění spojeném či souvisejícím s plněním dle této Smlouvy, Důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění Důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této Smlouvě.

* 1. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit Důvěrné informace. Smluvní strany se zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací.
  2. Veškeré Důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající Smluvní strany a přijímající smluvní strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní Důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této Smlouvy, se obě Smluvní strany zavazují neduplikovat žádným způsobem Důvěrné informace druhé Smluvní strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto Smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít Důvěrné informace druhé Smluvní strany jinak než za účelem plnění této Smlouvy.
  3. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za Důvěrné nepovažují informace, které:
     1. se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající Smluvní strany či právních předpisů;
     2. měla přijímající smluvní strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací;
     3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající smluvní strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo Důvěrnými informacemi třetí strany;
     4. po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající smluvní straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi;
  4. je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem či jiným právním předpisem včetně práva EU nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu veřejné moci. Za porušení povinnosti mlčenlivosti Smluvní stranou se považují též případy, kdy tuto povinnost poruší kterákoliv z osob uvedených v Článku 15.6, které daná smluvní strana poskytla Důvěrné informace druhé Smluvní strany.
  5. Poruší-li Poskytovatel povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně ochrany Důvěrných informací, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000- Kč za každé porušení takové povinnosti.

1. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI
   1. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle Článku 12 této Smlouvy, statutárních orgánů Smluvních stran, popř. jimi písemně pověřených pracovníků.
   2. Veškerá komunikace podle Článku 16.1 musí být učiněna v písemné podobě a druhé Smluvní straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem, zprávou zaslanou do datové schránky Smluvní strany, e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy nebo e-mailové adresy budou o této změně druhou Smluvní stranu informovat nejpozději do 5 pracovních dnů.
2. SANKCE
   1. Smluvní strany se dohodly, že:
      1. v případě prodlení Poskytovatele s předáním částí Díla, které v souladu s Článkem 5.2.2 a [Přílohou č. 1](#ListedAnnex01) této Smlouvy odpovídá Milníku, a to v rozporu s Harmonogramem, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny nedodaného dílčího předmětu plnění za každý i započatý den prodlení (sleva se počítá pro každý jednotlivý Milník samostatně, tj. při současném prodlení s předáním více Milníků se sleva uplatní násobně);
      2. neodstraní-li Poskytovatel vadu plnění ve lhůtách podle článku 12 této Smlouvy, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení (sleva se počítá pro každou jednotlivou vadu samostatně);
      3. v případě, že v rozporu s Článkem 11.3 dojde k prodlení Poskytovatele s předáním částí zdrojového kódu a/nebo provozní, uživatelské a administrátorské dokumentace vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení (sleva se počítá pro každý jednotlivý Milník samostatně, tj. při současném prodlení s předáním více Milníků se sleva uplatní násobně); a
      4. v případě, že v kterémkoliv vyhodnocovacím období služby poskytované dle článku 2.3 a 2.4 dle této Smlouvy nejsou služby poskytovány Poskytovatelem v souladu s touto Smlouvou či závaznou dohodou Smluvních stran, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení (sleva se počítá pro každou jednotlivou službu samostatně);
   2. Smluvní pokuty jsou splatné 30. den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k jejich úhradě povinnou Smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.
   3. Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.
   4. Každá ze Smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta či sleva z ceny, a to v plné výši, včetně výše uhrazené smluvní pokuty.
3. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
   1. Tato smlouva byla sjednána na dobu určitou pět let s účinností od 1. 1. 2023, bude-li zadávací řízení na Veřejnou zakázku ukončeno uzavřením této smlouvy do 31. 12. 2022, resp. na dobu pět let od okamžiku podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, bude-li zadávací řízení ukončeno později. Tím nejsou dotčena další ustanovení tohoto článku.
   2. Tuto smlouvu lze předčasně ukončit odstoupením od smlouvy, dohodou stran, výpovědí v případech a dle podmínek stanovených touto smlouvou nebo doba trvání této smlouvy skončí jiným způsobem předvídaným touto smlouvou.
   3. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v následujících případech, a to za předpokladu, že své právo uplatní do 20 pracovních dnů ode dne, co nastane některá ze skutečností zakládajících jeho právo odstoupit od této smlouvy:
      1. Poskytovatel prohlásí, že předmět této smlouvy nebo závazky z výzvy k plnění nesplní;
      2. prodlení Poskytovatele s plněním dle článku 2 této Smlouvy delší než 30 kalendářních dnů;
      3. prodlení Poskytovatele s odstraněním vad oznámených mu Objednatelem delší než 30 kalendářních dnů;
      4. opakované porušení této smlouvy Poskytovatelem, zejména opakované poskytnutí vadného plnění, opakované prodlení s poskytnutím plnění dle či opakované prodlení s odstraněním vad plnění oznámených Objednatelem, přičemž za opakované porušení se považuje takové porušení, kterého se Poskytovatel alespoň jedenkrát v průběhu předchozích šesti kalendářních měsíců již dopustil a na které Objednatel Poskytovatele výslovně upozornil;
      5. Poskytovatel nepředloží na výzvu Objednatele platnou pojistnou smlouvu specifikovanou v článku 19 této Smlouvy;
      6. prodávající nesplní vývojový milník dle Technické specifikace
      7. celková výše smluvních pokut, na jejichž zaplacení by měl Objednatel dle této Smlouvy nárok, dosáhne 20 % z ceny plnění
      8. jiné opakované či podstatné porušení smlouvy Poskytovatelem.
   4. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy rovněž tehdy, pokud:
      1. vůči Poskytovateli nebo vůči členovi jeho statutárního orgánu nebo jiného orgánu nebo vůči bývalému členovi takového orgánu, který v něm působil v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, a kdykoli v průběhu trvání této smlouvy (společně dále jen „podezřelý“), bylo zahájeno či vedeno trestní řízení, v rámci kterého je podezřelý obviněn či obžalován z toho, že v rozhodném období spáchal v souvislosti s jakoukoli veřejnou zakázkou či jiným poptávkovým řízením realizovaným pro Objednatele jako zadavatele některý trestný čin podle § 216, § 256, § 257, § 331, § 332 nebo § 333 trestního zákoníku. Objednatel si vyhrazuje možnost samostatně posoudit jednání, pro které bylo trestní řízení zahájeno s přihlédnutím k jeho konkrétním skutkovým okolnostem a rovněž s přihlédnutím k dokladům a důkazům, které se mu v této souvislosti podaří shromáždit, přičemž důvodem pro odstoupení může být zejména jednání, které nese znaky závažného profesního pochybení ve smyslu § 48 odst. 5 písm. f) ZZVZ, které zpochybňuje důvěryhodnost Poskytovatele, přičemž i jednání, které nenaplňuje všechny znaky trestného činu, může naplňovat znaky závažného profesního pochybení a naopak nebo pokud
      2. Poskytovatel ve své žádosti o účast či nabídce na zakázku uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo nejsou přesné a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení na veřejnou zakázku ke škodě zadavatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
   5. Poskytovatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě prodlení Objednatele s úhradou dílčí ceny za poskytnuté plnění delší než 60 kalendářních dnů, a to za předpokladu, že své právo uplatní do 20 pracovních dnů ode dne, co nastane tato skutečnost zakládající jeho právo odstoupit od této smlouvy. Poskytovatel nemá právo odstoupit od smlouvy dle předchozí věty v případě, kdy Objednatel dá prodávajícímu najevo, že dílčí cenu i částečně neuhradí z důvodu porušení smlouvy Poskytovatelem.
   6. Dále jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy v případě rozhodnutí o úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku druhé smluvní strany.
   7. Odstoupení od smlouvy musí oprávněná smluvní strana spolu s důvodem odstoupení písemně oznámit povinné smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o důvodu dozvěděla, nejpozději do 20 pracovních dnů.
   8. Objednatel může dále předčasně vypovědět tuto smlouvu, a to za předpokladu, že Objednatel odešle Poskytovateli nejméně 6 měsíců před uplynutím 4 let trvání této smlouvy písemnou výpověď. Doba trvání této smlouvy v takovém případě skončí uplynutím 4 let jejího trvání.
   9. Dojde-li v průběhu trvání této smlouvy ke změně požadavků na technické parametry plnění vyplývající z použitelných právních předpisů, ke změně technických norem s ohledem na regulovaný předmět podnikání Objednatele v elektroenergetice, k technologickému vývoji v souvislosti s plněním či obecně ke změnám potřeb provozu Objednatele, je Objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět. Výpovědní doba v případě výpovědi podle tohoto odstavce činí 3 měsíce a počne běžet dnem doručení výpovědi Poskytovateli.
   10. I po ukončení doby trvání této smlouvy jakýmkoli způsobem a z jakéhokoli důvodu i nadále trvají práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy, které z povahy věci mají trvat i po ukončení doby jejího trvání, zejména práva Objednatele z vadného plnění či ze záruky ohledně dodaného plnění, jakož i práva z porušení povinností smluvních stran, včetně práva na náhradu škody či zaplacení smluvní pokuty.
   11. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy Poskytovatelem, vyhrazuje si Objednatel v souladu s ust. § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s ust. § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ použití práva uvedeného v čl. 14. zadávací dokumentace obrátit se s žádostí o uzavření smlouvy na dodavatele, který se umístil v hodnocení nabídek jako druhý v pořadí. Tento dodavatel bude zadavateli povinen doložit ve lhůtě 30 kalendářních dní od doručení žádosti o uzavření smlouvy dokumenty prokazující, že dodavatel stále splňuje zadavatelem požadované kvalifikační předpoklady a další podmínky pro plnění předmětu zakázky. Pokud takto vyzvaný dodavatel uzavřít smlouvu odmítne či nesplní podmínky uvedené v tomto odstavci, může se za stejných podmínek kupující obrátit na dodavatele, který se umístil jako další v pořadí. Tento postup může zadavatel v případě neuzavření smlouvy opakovat, a to až do oslovení dodavatele, který se v hodnocení nabídek v rámci tohoto zadávacího řízení umístil jako poslední v pořadí. Nová smlouva s takto osloveným dodavatelem pak bude uzavřena za podmínek, které tento dodavatel nabídnul v proběhlém zadávacím řízení.
4. NÁHRADA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ
   1. Každá ze Smluvních stran je povinna nahradit způsobenou škodu druhé Smluvní straně, a to v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
   2. Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody způsobené porušením této Smlouvy či účinných právních předpisů. Poskytovatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností Poskytovatele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu.
   3. Žádná ze Smluvních stran není povinna nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. V případě, že Objednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost poskytnout Služby nebo jejich část s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání.
   4. Žádná ze Smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ.
   5. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody.
   6. Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody.
   7. Každá ze Smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta či sleva z ceny, a to v rozsahu přesahujícím výši uhrazené smluvní pokuty či poskytnuté slevy z ceny.
   8. Poskytovatel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetí osobě (zejména Objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 10.000.000, -Kč se spoluúčastí Poskytovatele nanejvýš 150.000,-Kč. Pojistnou smlouvu či pojistný certifikát dle tohoto odstavce je Poskytovatel povinen předložit Objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření této Smlouvy a dále kdykoliv bezodkladně po písemném vyžádání Objednatele. Nepředložením pojistné smlouvy do 1 měsíce po uzavření Smlouvy nebo do 1 měsíce po vyžádání ze strany Objednatele vzniká právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy.
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem Smluvních stran, není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak.
   2. Plnění Smlouvy bude realizováno za podmínek stanovených v této smlouvě, nabídce Poskytovatele v zadávacím řízení, Zadávací dokumentaci a dle Všeobecných podmínek platných pro kupní smlouvy a smlouvy o dílo společností skupiny E.ON Czech ve verzi platné a účinné ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „VNP“) jako obchodních podmínek Objednatele, včetně zvláštní akceptace vybraných ustanovení obchodních podmínek prodávajícím dle § 1753 OZ, připojených k této smlouvě jako příloha č. 4.
   3. V případě, že jsou v této Smlouvě používány pojmy s velkým písmenem na počátku a nejsou definovány v těle této Smlouvy, jedná se o pojmy definované v přílohách této Smlouvy.
   4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran.
   5. Poskytovatel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
   6. Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

|  |  |
| --- | --- |
| [Příloha č. 1:](#Annex01) | Technická specifikace, která je přílohou č. 2 Rámcové dohody |
| [Příloha č. 2:](#Annex02) | Specifikace ceny, která je přílohou č. 1 Rámcové dohody |
| [Příloha č. 3:](#Annex03) | Seznam oprávněných osob Objednatele a Poskytovatele |
| [Příloha č. 4](#Annex03): | Harmonogram |
| [Příloha č. 5:](#Annex05) | VNP, která je přílohou č. 4 Rámcové dohody |
| [Příloha č. 6:](#Annex06) | Vzor Předávacího protokolu |

* 1. Tato smlouva je podepsána smluvními stranami elektronicky. Každá smluvní strana obdrží elektronický originál smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel  V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Poskytovatel**  V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| .........................................................................  **EG.D, a.s.**  [DOPLNIT],  [jednatel]   |  | | --- | | V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | .........................................................................  **E.GD, a.s.**  [DOPLNIT],  [jednatel] | | .........................................................................  [DOPLNIT],  [DOPLNIT],  [DOPLNIT], |