**Příloha č. 15 A: Harmonogram prací**

Harmonogram prací je sestaven na činnost **Dlouhodobé údržby** **VVN a VN** pro období prvních 18 měsíců trvání smlouvy**.** Zhotovitel provádí tento dílčí předmět plnění průběžně a zároveň postupuje dle harmonogramu tak, aby byly co nejdříve prořezány kritické úseky. Objednatel dle potřeby provedení ořezu rovnoměrně rozdělil jednotlivé úseky vedení do tří osmiměsíčních etap. Zhotovitel má za povinnost před podpisem smlouvy rozplánovat provedení odstranění vegetace do osmi měsíčních intervalů každého výše definovaného období. Každá etapa obsahuje výčet úseků vedení VVN a VN, které musí být nejpozději ke konci uvedeného období prořezány, zároveň musí dojít k prokazatelné nápravě všech zjištění (dále „HZ“) z řádu preventivní údržby, která se vztahují k vybraným úsekům vedení. Počet zjištění, uvedený v harmonogramu Smlouvy a vztahující se ke konkrétnímu úseku linky, je poplatný datu zpracování harmonogramu. Skutečný počet zjištění, předaný Objednatelem Zhotoviteli k nápravě dle harmonogramu, může být reálně navýšen o nová zjištění, nalezená po provedení pravidelného ŘPÚ pracovníky Objednatele v období mezi zpracováním harmonogramu a odesláním výzvy Zhotoviteli k nápravě. **Prioritou každé z etap harmonogramu je vždy odstranění nežádoucího stavu vegetace po celé délce v něm uvedené linky či specifikovaného (dílčího) úseku.**

HZ jsou vedená v aplikaci na ořezy, pro uznání napravení stavu je potřeba vložit ke zjištění fotodokumentaci (viz příloha č. 22). Předávání HZ je podrobně popsáno v kapitole 6 Smlouvy. Neodstranění HZ ke konci dané etapy bude důvodem k udělení smluvní pokuty. **Harmonogram prací lze měnit pouze z důvodu nepředvídatelných skutečností po odsouhlasení odpovědnou osobou Objednatele.**

**Harmonogramy pro jednotlivé regiony tvoří samostatné přílohy této smlouvy. Níže je uveden vzor formuláře harmonogramu VVN a VN.**

****Napěťová hladina VVN:****

1. **etapa (tj. období od 1. do 6. měsíce od podpisu smlouvy)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast** | **Název linky** | **Úsek vedení** | **Počet HZ** | **Měsíc** |
|  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 2… |
|  |  |  |  | 6 |

1. **etapa (tj. období od 7. do 12. měsíce od podpisu smlouvy)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast** | **Název linky** | **Úsek vedení** | **Počet HZ** | **Měsíc** |
|  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  | 10… |
|  |  |  |  | 12 |

1. **etapa (tj. období od 13. do 18. měsíce od podpisu smlouvy)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast** | **Název linky** | **Úsek vedení** | **Počet HZ** | **Měsíc** |
|  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  | 18… |
|  |  |  |  | 18 |

****Napěťová hladina VN:****

1. **etapa (tj. období od 1. do 6. měsíce od podpisu smlouvy)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast** | **Název linky** | **Úsek vedení** | **Počet HZ** | **Měsíc** |
|  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 2… |
|  |  |  |  | 6 |

1. **etapa (tj. období od 7. do 12. měsíce od podpisu smlouvy)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast** | **Název linky** | **Úsek vedení** | **Počet HZ** | **Měsíc** |
|  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  | 10… |
|  |  |  |  | 12 |

1. **etapa (tj. období od 13. do 18. měsíce od podpisu smlouvy)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast** | **Název linky** | **Úsek vedení** | **Počet HZ** | **Měsíc** |
|  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  | 18… |
|  |  |  |  | 18 |

V…………………………, dne …………………

……………………………………….

Razítko a podpis osoby oprávněné

jednat jménem Zhotovitele