Pravidla vykazování výkonů

V případě, že není uvedeno v Rámcové dohodě nebo TPPD jinak, pak platí:

Vykazování výkonů – vykazování skutečného množství provedené práce včetně ocenění této provedené práce

- Stanovení jednotkových cen pro konkrétního Zhotovitele

Při stanovování „jednotkových cen“ odpovídajících konkrétnímu Zhotoviteli se bude vycházet ze seznamu výkonů a z bázových cen přiřazených těmto výkonům. Tyto bázové ceny byly stanoveny Objednatelem a jsou uvedeny v příloze č. 1B Rámcové dohody - Katalog výkonů pro ocenění projekčních prací VN a NN.

Seznam všech výkonů byl rozdělen do tzv. spekter podle charakteru těchto výkonů.

Uplatněním vysoutěžených a v Rámcové dohodě zakotvených % slev/přirážek od konkrétního Zhotovitele, vztažené ke konkrétnímu spektru, dojde pro všechny výkony, které se v daném spektru vyskytují, k přepočítání bázových cen jednotlivých výkonů. Tímto způsobem bude pro každého Zhotovitele vytvořen pro něho individuální ceník. Výše uvedený postup se nevztahuje na výkony uvedené ve spektru „Poplatky a nezavedené projekční výkony - NESOUTĚŽNÍ SPEKTRUM“ , které budou placeny dle skutečnosti v případě, kde jednotlivý poplatek dosáhne, anebo převýší 500,- Kč ve skutečné výši dle účetního dokladu.

Během platnosti Rámcové dohody může vzniknout potřeba na zavedení nového výkonu např. z důvodu zavedení nové technologie a tím i nových postupů. V takovýchto případech bude postupováno v souladu s ZZVZ dle podmínek sjednaných v rámcové dohodě.

- Zadávání jednotlivých zakázek (tzv. dílčí plnění) a stanovování ceny odvolávek z Rámcové dohody, na základě kterých budou jednotlivé zakázky realizovány

U dílčího plnění začíná proces předáním tzv. poptávkového protokolu, jehož součástí je zadání stavby (ZS) sloužící pro vymezení rozsahu a způsobu plnění dané zakázky. Součástí ZS je také předpokládané množství požadovaných výkonů.

Po dokončení poptávkového řízení dle podmínek Rámcové dohody může Objednatel přistoupit k vystavení dílčí smlouvy. Způsob zadávání jednotlivých zakázek formou výkonů umožňuje vystavovat dílčí smlouvu na zakázky tak, že v těchto dílčích smlouvách je vždy uvedena cena stanovená na základě předpokládaných rozsahů a výkonů a je v souladu s cenami daného Zhotovitele (započtena vysoutěžená sleva nebo přirážka). Ceníky jednotlivých Zhotovitelů vztažených ke konkrétní Smlouvě jsou uvedeny v příloze č. 1A Hodnotící model Rámcové Dohody.

Po dokončení zakázky je zhotovitel povinen vykázat skutečné množství provedené práce v aplikaci určené Objednatelem (např. Extranet). Zde uvede (vykáže) k jednotlivým provedeným výkonům skutečně řádně provedené jejich množství.

V případech, kdy zhotovitel při realizaci zakázky provedl další nezbytné práce, které je nutné vykázat, doplní zhotovitel tyto výkony včetně skutečně provedených rozsahů do výkazu výkonů (vyjma výkonu základní cena PD). Zhotovitel bude v tomto případě vybírat ze seznamu takových výkonů, které jsou uvedeny v příloze č. 1B Rámcové dohody -Katalog výkonů pro ocenění projekčních prací VN a NN., vyjma výkonů: 1.1.2.9 Zvláštní výkon - soutěžený a 3.3.1.1 Zvláštní výkony jejichž použití musí objednatel předem výslovně schválit.

Zároveň platí i naopak, tj. výkony, které odpovídají činnostem, které zhotovitel na zakázce nezrealizoval a které byly v zaslaném výkazu výkonů uvedeny, tak takovéto výkony Zhotovitel neuvede.

- Krycí listy

V případě plnění, kdy výše konečného plnění schvaluje Objednatel předem např. výkony kalkulované dle 1.1.2.5 Hodinová sazba projektanta, 1.2.1.2 Neúspěšná smlouva budoucí o věcném břemeni, … je Zhotovitel povinen doložit, u činností, jež je to požadováno, k výkazu výkonů tzv. krycí list (listy) včetně případných dokladů prokazujících proplacení oprávněných nákladů (např. kolky, poplatky v hodnotě nad 500 Kč vč., apod.).