Příloha č. 23 Pravidla pro vykazování provedených prací a materiálů

Vykazování materiálu

Materiály v majetku Objednatele budou vždy nárokovány přes Extranet formou tzv. rezervace materiálu na doplnění materiálu z Centrálního skladu (CS) do skladu umístěného ve středisku Zhotovitele. Tato rezervace z důvodu zefektivnění přípravy materiálu v CS a z důvodu dopravy materiálu musí zkumulovat požadavky na nově připravované zakázky k realizaci na činnosti dle příslušného typu Rámcové dohody.

Pro období od roku 2026 do 2029  (v případě dřívějšího ukončení smlouvy  na období od 2026 do 2027, nebo 2028) se jedná o tyto Rámcové dohody:

- Rámcová dohoda “ část 1“ zahrnující zakázky popř. stavby na kabelovém vedení NN pro Plánované stavby, SNK, BO popř. stavby na venkovním vedení NN a kabelovém vedení s připojením na venkovní vedení NN  pro Plánované stavby, SNK, BO

- Rámcová dohoda “ část 2“ zahrnující  zakázky a popř. stavby na hladině VN/ NN  pro Plánované stavby, BO a odstraňování poruch a havárií

Následný výdej materiálu Objednatele, který bude skladován u Zhotovitele, vykáže Zhotovitel v Extranetu vždy ke konkrétnímu  Dílčímu plnění  tj. ke konkrétní  stavbě  popř. zakázce  dle skutečně vydaného a zabudovaného množství materiálu. Tento výdej se bude vázat ke konkrétnímu číslu odvolací objednávky.

Vykazování skutečně provedených prací

- Plánované (investiční) stavby:

Podkladem pro uzavření Dílčí smlouvy bude PD včetně rozpočtu vypracovaného projektantem na základě bázových jednotkových cen rozpočtových norem ceníku euroCALC. Způsobem definovaným konkrétní Rámcovou dohodou bude vybrán zhotovitel a stanovena cena, na kterou bude technikem výstavby založena odvolací objednávka v systému SAP.

V této odvolací objednávce bude celková cena rozdělena po majetkových třídách (provozních souborech / stavebních objektech) dle PD. V odvolací objednávce bude samostatně uvedena i hodnota materiálů dodávaných zhotovitelem (betony, písky...)

V celkové ceně uvedené v odvolací objednávce nebudou zahrnuty náklady za škody na plodinách a pozemcích způsobených při realizací díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit písemný návrh „Dohody o náhradě škody“ a následně projednat cenu za tyto škody dle metodiky EG.D viz prováděcí pokyn ECD-PP-231 Metodika řešení škod způsobených při stavbách CAPEX i OPEX viz příloha č. 34 Rámcové dohody.

V případě nesouhlasu vlastníka nebo nájemce nemovitosti s výší škody vstoupí Objednatel do jednání o náhradě škody.

Náklady za škody nejsou součástí ceny uvedené v odvolací objednávce a budou vypořádány Objednatelem přímo s vlastníkem, popř. nájemcem pozemku.

V celkové ceně uvedené v odvolací objednávce nebude zahrnuta cena za demontovaný výnosový materiál, viz čl. 5.3.3.1 Rámcové dohody.

V případě plnění realizace plánovaných staveb uzavře zástupce Objednatele se Zhotovitelem Dohodu o převzetí demontovaného materiálu (dále jen „Dohoda“). Podkladem pro uzavření Dohody je údaj o množství demontovaného materiálu uvedený v PD. Dohoda bude upřesněna podle skutečného množství demontovaného materiálu, viz příloha č.6 Metodiky rozpočtování ( Příloha č. 5 K Rámcové Dohody: Metodika rozpočtování euroCALC) Na výnosový materiál bude objednatelem na základě uzavřené dohody vystavena Zhotoviteli faktura ve výši dle ceníku, který je ve výši dle aktuálního ceníku EG.D. zveřejněném na stránkách zhotovitele viz bod 5.3.3.3. Rámcové dohody.

Cena konkrétní plánované stavby bude rozpočtovaná dle platných norem bázového ceníku euroCALC.  Při zakládání odvolací objednávky bude cena  (mimo ceny materiálů dodávaných zhotovitelem)  upravena dle slevy/přirážky daného zhotovitele.

Takto vyhotovená objednávka na dílčí plnění (plánovaná stavba) bude zaslána Zhotoviteli a Zhotovitelem potvrzena.

Případné vícepráce musí být před provedením odsouhlaseny Objednatelem. Rozsah víceprací musí být zhotovitelem zdokumentován a před dokončením stavby Zhotovitel vypracuje rozdílový rozpočet na provedené vícepráce/méněpráce  a  technikovi objednatele k odsouhlasení. Po odsouhlasení Objednatelem bude konečná cena (původní cena uvedená v odvolací objednávce upravená o vícepráce/méněpráce) Zhotovitelem vykázána prostřednictvím Extranetu.

Vykázáním na Extranetu a následným odsouhlasením dojde v systému Objednatele k uplatnění slevy/přirážky dle rámcové smlouvy a tím bude stanovena i částka, která bude Zhotovitelem uvedena na faktuře za provedení konkrétní plánované stavby.

- Běžné opravy

Způsobem, definovaným konkrétní Rámcovou dohodou, bude vybrán Zhotovitel a stanovena celková cena BO. Celková cena bude doložena rozpočtem, vypracovaným Zhotovitelem dle norem bázového ceníku euroCALC, včetně stanovení ceny materiálů dodávaných Zhotovitelem  a odsouhlasena Objednatelem. Na tuto celkovou cenu Objednatel vystaví odvolací objednávku.

Zhotovitel nemusí vypracovávat rozpočet na BO v případech, kdy se jedná o BO,  které jsou uvedeny v Seznamu standardizovaných, nejčastěji se opakujících typizovaných oprav, oceněných celkovou bázovou cenou.   K této bázové ceně mohou být dle typu a charakteru BO připočteny některé položky Globálních nákladů z ceníků euroCALC  dle metodiky stanovené útvarem Řízení provozu.

Při zakládání odvolací objednávky bude bázová cena konkrétní BO (mimo ceny materiálů dodávaných Zhotovitelem)  upravena dle slevy/přirážky daného zhotovitele.

Následně bude Zhotoviteli doručena Dílčí Smlouva, která je uzavírána formou tzv. “odvolacích objednávek”. Odvolací objednávka bude Zhotoviteli předána v elektronické podobě bez nutnosti elektronického podpisu dle zvláštních právních předpisů, s dostatečným předstihem, s ohledem na druh dané práce, před požadovaným termínem zahájení dílčího plnění.

Oboustranně bude odvolací objednávka podepisována pouze v případě, že na dané zakázce nebude potřeba vyhotovit podepsaný dokument „Příkaz B“ anebo „Zápis pro zajištění a odjištění pracoviště na síti NN“, tzn., bude se jednat o práce realizované formou PPN NN.

V celkové ceně, uvedené v odvolací objednávce, nebudou zahrnuty případné náklady za škody na plodinách a pozemcích, způsobených při realizací díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit písemný návrh „Dohody o náhradě škody“ a následně projednat cenu za tyto škody dle metodiky EG.D - viz prováděcí pokyn ECD-PP-231  Metodika řešení škod způsobených při stavbách CAPEX i OPEX.

V případě nesouhlasu vlastníka nebo nájemce nemovitosti s výší škody vstoupí Objednatel do jednání o náhradě škody.

Náklady za škody nejsou součástí ceny uvedené v odvolací objednávce a budou vypořádány Objednatelem přímo s vlastníkem, popř. nájemcem pozemku.

V celkové ceně uvedené v odvolací objednávce nebude zahrnuta cena za demontovaný výnosový materiál, viz čl. 5.3.3.2 Rámcové dohody.

Objednatel upřesňuje, že u zakázek souvisejících s realizací BO bude výnosový demontovaný materiál vypořádáván kvartálně za v předchozím období provedené BO (součástí bude soupis provedených BO).

Případné vícepráce musí být před provedením odsouhlaseny Objednatelem. Rozsah víceprací musí být Zhotovitelem zdokumentován. Zhotovitel vždy vypracuje skutečný detailní rozpočet (a to i v případě, kdy se nejedná o vícepráce/méněpráce) a předá ho technikovi Objednatele k odsouhlasení. Po odsouhlasení Objednatelem bude konečná cena (původní cena uvedená v odvolací objednávce upravená o vícepráce/méněpráce) Zhotovitelem vykázána prostřednictvím Extranetu.

Vykázáním na Extranetu a následným odsouhlasením dojde v systému Objednatele k uplatnění slevy/přirážky dle Rámcové smlouvy a tím bude stanovena i částka, která bude Zhotovitelem uvedena na faktuře za provedení konkrétní BO.

Stavby na klíč - SNK

Způsobem definovaným konkrétní Rámcovou smlouvou bude vybrán zhotovitel a na základě podkladů z EBC  bude Objednatelem vystavena v systému SAP odvolací objednávka.

V odvolací objednávce bude již uveden konkrétní typ SNK a další nezbytné výkony související s vypracováním PD a následným provedením SNK - viz výkony uvedené v konkrétní příloze č. 1 příslušné Rámcové dohody:

-  Příloha č.1  Rámcová dohoda “ část 1“ –  Seznam jednotlivých typů SNK v kabelových sítích NN a SNK s připojením na venkovní vedení NN včetně bázových cen a seznamu výkonů souvisejících s tzv. „globálními a ostatními náklady“.

Při zakládání odvolací objednávky bude bázová cena výkonů souvisejících s konkrétními typy SNK a Globálními a ostatními náklady upravena dle slevy/přirážky daného zhotovitele. O příslušné slevy/přirážky nebudou upravovány výkony spadající do Ostatních výkonů do tzv. Nesoutěžního spektra. Výkony zde uvedené budou vykazovány dle skutečnosti.

Následně bude Zhotoviteli doručena Dílčí Smlouva, která je uzavírána formou tzv. “odvolacích objednávek”. Odvolací objednávka bude Zhotoviteli předána v elektronické podobě bez nutnosti elektronického podpisu dle zvláštních právních předpisů, s uvedením požadovaného termínu dokončení SNK.

Výčet výkonů uvedených objednatelem v odvolací objednávce nemusí být úplný s tím, že zhotovitel po dokončení SNK a následném odsouhlasení objednatelem vykáže všechny skutečně provedené výkony jako např. „Zvýšení ceny práce – technologie PPN NN“.

V některých případech, např. při změně délky přípojky může dojít k vykázání jiného výkonu např. místo

| 1100114 | Smyčka,kabel do 95mm,délka 30m,skříň SR |
| --- | --- |

se vykáže

| 1100115 | Smyčka,kabel do 95mm,délka 40m,skříň SR |
| --- | --- |

Případné vícepráce musí být před provedením odsouhlaseny Objednatelem způsobem uvedeným v čl. 15  Rámcové dohody  - viz   čl. 15 Změna ceny v odvolací objednávce

Skutečně provedené práce včetně případných odsouhlasených víceprací / méněprací se promítnou do konečné ceny SNK na základě skutečně vykázaných výkonů, které vždy vykazuje Zhotovitel prostřednictvím aplikace Extranet.

Vykázáním všech provedených výkonů na Extranetu a následným odsouhlasením dojde v systému Objednatele k uplatnění slevy/přirážky dle rámcové smlouvy a tím bude stanovena  konečná cena SNK, která bude Zhotovitelem uvedena na faktuře za provedení SNK.