| ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY |
| --- |
| Zadávací řízení |
| Otevřené řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) |
| Název zakázky |
| Příprava projektové dokumentace pro E.ON páteřní síť |
| Druh zakázky: zakázka na služby |
| Část zadávací dokumentace | Název části zadávací dokumentace |
| 2 (z celkem 5) | Podrobné podmínky zadávací dokumentace |
| Zadavatel veřejné zakázky |
| E.ON Česká republika, s. r. o. F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice |

Poradce zadavatele pro zadání veřejné zakázky

Veřejné zakázky s.r.o. se sídlem Praha 1, Staré Město, Revoluční 724/7, PSČ 110 00

# Zadavatel

## Základní údaje

Název: 			E.ON Česká republika, s. r. o.

Sídlo:			F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

IČO:			25733591

Profil zadavatele: https://ezak.eon.cz/profile_display_3.html

## Poradce zadavatele pro zadání zakázky

Název:			Veřejné zakázky s.r.o.

Sídlo:			Praha 1, Staré Město, Revoluční 724/7, PSČ 110 00

IČO:			26726050

DIČ:			CZ26726050

Tel.:			+420 222 261 468

Kontaktní osoba:	Bc. Michaela Švachová

E-mail:			 svachova@zakazkyverejne.cz

## Obecná ustanovení o poradci zadavatele pro zadání zakázky

Zadavatel se rozhodl dle § 43 zákona nechat se smluvně zastoupit při provádění úkonů v rámci zadávacího řízení osobou shora uvedeného poradce. Poradce splňuje požadavek, že není ve střetu zájmu dle § 44 odst. 2 zákona.

Poradce je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností. Poradce je tak zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení, avšak s výjimkou rozhodování. Poradce tak nesmí provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka zadávacího řízení, zrušit zadávací řízení, nebo rozhodnout o námitkách.

Zadavatel dále uvádí, že poradce vypracoval tyto části zadávací dokumentace (zadávací dokumentace dále také jen jako „ZD“):

•	Část 2: Podrobné podmínky zadávací dokumentace

•	Část 4: Návrh smlouvy o dílo

# Předmět plnění zakázky

## Účel zakázky

Záměrem zadavatele je realizovat projekt, který je zaměřen na podporu rozvoje páteřní sítě rychlodobíjecích stanic společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. Projekt přispěje k rozvoji elektromobility v ČR, a tedy přispěje k naplnění cílů stanovených v rámci Národního akčního plánu čisté mobility. V rámci projektu bude realizováno 125 rychlodobíjecích stanic (dále také jen „DS“) rozmístěných do 50 oblastí v celé ČR (dále jen „lokality“). Projekt přispěje ke zlepšení a zkvalitnění infrastruktury rychlodobíjecích stanic a zvýší hustotu této sítě.

## Předmět zakázky

Předmětem zakázky je provedení projektových a inženýrských prací nezbytných pro umožnění instalace dobíjecích stanic zejména:

- zpracování veškeré dokumentace, podkladů, souhlasů či vyjádření nezbytných pro umístění a povolení výstavby dobíjecích stanic (včetně elektrické přípojky a vyhrazených parkovacích stání (je na dodavateli, aby na základě informací o lokalitách DS, které mu zadavatel předá po uzavření smlouvy o dílo, určil rozsah potřebné dokumentace a náročnost jejího zpracování));

- zajištění veškerých veřejnoprávních povolení, souhlasů či rozhodnutí nezbytných pro umístění a vybudování dobíjecích stanic (včetně elektrické přípojky a vyhrazených parkovacích stání (je na dodavateli, aby na základě informací o lokalitách, které mu zadavatel předá po uzavření smlouvy o dílo, určil, jaká veřejnoprávní povolení, souhlasy či rozhodnutí budou potřeba));

- zpracování dokumentace pro provádění stavby a soupisu prací, v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.;

Podrobnější technická specifikace předmětu zakázky je obsažena v části 3 ZD – Technické požadavky zadavatele (součástí této části jsou Požadavky na projekční práce, mapa s lokalitami a vzorová projektová dokumentace, kterou zadavatel poskytuje dodavatelům jako příklad plnění, ta se nestane přílohou návrhu smlouvy o dílo) a části 4 ZD – návrhu smlouvy o dílo.

## Rozdělení zakázky na části

Zakázka je rozdělena na 3 části:

Část A – zahrnující plnění definované v článku 2.2 ve vztahu k 35 DS definovaným v článku 2 ZD – Technické požadavky zadavatele;

Část B – zahrnující plnění definované v článku 2.2 ve vztahu k 44 DS definovaným v článku 2 ZD – Technické požadavky zadavatele;

Část C – zahrnující plnění definované v článku 2.2 ve vztahu k 46 DS definovaným v článku 2 ZD – Technické požadavky zadavatele.

Záměrem zadavatele s ohledem na počet lokalit je uzavřít zakázku se třemi různými dodavateli, záměrem tedy je, aby každou část veřejné zakázky prováděl různý dodavatel.

Dodavatelé mohou podat svoji nabídku na každou z uvedených částí zakázky, příp. na všechny části zakázky (požadavky na formální zpracování nabídek na jednotlivé části jsou popsány v části 7 níže). Zadavatel v této souvislosti dle § 101 odst. 3 zákona určuje, že jednomu dodavateli lze zadat pouze jednu část zakázky. Pokud by na základě výsledku zadávacího řízení měly být všechny části zadány jednomu dodavateli, bude mu zadána část C zakázky, část B zakázky bude zadána dodavateli, který se v rámci části B umístil na prvním místě, pokud by to byl dodavatel, který získal část C, pak část B připadne tomu, kdo se umístil na druhém místě. Část A zakázky bude zadána dodavateli, který se v rámci části A umístil na prvním místě, pokud by to byl dodavatel, který získal část C nebo B, pak část A připadne tomu, kdo se umístil za těmito dodavateli.

## Není-li dále uvedeno jinak, vztahují se podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci shodně na všechny části zakázky.

## Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota zakázky činí 7 500 000 Kč bez DPH.

Část A: 2 100 000 Kč bez DPH

Část B: 2 640 000 Kč bez DPH

Část C: 2 760 000 Kč bez DPH

## Další informace k předmětu zakázky

Předmět zakázky je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu doprava – Výzva č. 68 registrační číslo projektu „Výstavba sítě rychlodobíjecích stanic E.ON“ CZ.04.2.40/0.0/0.0/19_068/0000452. Dodavatel bere na vědomí, že on sám i jeho poddodavatelé jsou povinni spolupodílet se a umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel upozorňuje, že za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z rozhodnutí o poskytnutí dotace a právních předpisů musí vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

71300000-1 	Technicko-inženýrské služby

# Doba a místo plnění zakázky

## Doba plnění veřejné zakázky

Termín zahájení plnění předmětu zakázky: 	bezprostředně po podpisu Smlouvy o dílo smluvními stranami.

Termín předání prvního balíčku (dále jen „T“) dle čl. 3.3 návrhu Smlouvy o dílo.

Část A:

| Termín kompletního provedení plnění zakázky |  | T + 20 měsíců |
| --- | --- | --- |
| Zpracování veškeré dokumentace, podkladů, souhlasů či vyjádření nezbytných pro umístění a povolení výstavby dobíjecích stanic, elektrické přípojky a parkovacích stání; Zahájení správních řízení za účelem získání veřejnoprávních povolení nezbytných pro umístění a povolení výstavby dobíjecích stanic (včetně elektrické přípojky) a parkovacích stání; pro všech 35 DS | Všechny DS | T + 17 měsíců |
| Zajištění veškerých veřejnoprávních povolení, souhlasů či rozhodnutí nezbytných pro umístění a vybudování dobíjecích stanic, el. přípojky a parkovacích stání; Dokončení zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb; alespoň pro: | 10 DS z celkového počtu 35 DS | T + 5 měsíců |
|  | 20 DS z celkového počtu 35 DS | T + 10 měsíců |
|  | 30 DS z celkového počtu 35 DS | T + 15 měsíců |
|  | 35 DS z celkového počtu 35 DS | T + 20 měsíců |

Část B:

| Termín kompletního provedení plnění zakázky |  | T + 20 měsíců |
| --- | --- | --- |
| Zpracování veškeré dokumentace, podkladů, souhlasů či vyjádření nezbytných pro umístění a povolení výstavby dobíjecích stanic, elektrické přípojky a parkovacích stání; Zahájení správních řízení za účelem získání veřejnoprávních povolení nezbytných pro umístění a povolení výstavby dobíjecích stanic (včetně elektrické přípojky) a parkovacích stání pro všech 44 DS | Všechny DS | T + 17 měsíců |
| Zajištění veškerých veřejnoprávních povolení, souhlasů či rozhodnutí nezbytných pro umístění a vybudování dobíjecích stanic, el. přípojky a parkovacích stání; Dokončení zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb; alespoň pro: | 12 DS z celkového počtu 44 DS | T + 5 měsíců |
|  | 24 DS z celkového počtu 44 DS | T + 10 měsíců |
|  | 36 DS z celkového počtu 44 DS | T + 15 měsíců |
|  | 44 DS z celkového počtu 44 DS | T + 20 měsíců |

Část C:

| Termín kompletního provedení plnění zakázky |  | T + 20 měsíců |
| --- | --- | --- |
| Zpracování veškeré dokumentace, podkladů, souhlasů či vyjádření nezbytných pro umístění a povolení výstavby dobíjecích stanic, elektrické přípojky a parkovacích stání; Zahájení správních řízení za účelem získání veřejnoprávních povolení nezbytných pro umístění a povolení výstavby dobíjecích stanic (včetně elektrické přípojky) a parkovacích stání pro všech 46 DS | Všechny DS | T + 17 měsíců |
| Zajištění veškerých veřejnoprávních povolení, souhlasů či rozhodnutí nezbytných pro umístění a vybudování dobíjecích stanic, el. přípojky a parkovacích stání; Dokončení zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb; alespoň pro: | 13 DS z celkového počtu 46 DS | T + 5 měsíců |
|  | 26 DS z celkového počtu 46 DS | T + 10 měsíců |
|  | 39 DS z celkového počtu 46 DS | T + 15 měsíců |
|  | 46 DS z celkového počtu 46 DS | T + 20 měsíců |

## Místo plnění zakázky

Místem plnění jsou lokality uvedené v mapě, která je součásti části 3 zadávací dokumentace. Konkrétní lokality budou upřesněny až v podkladech, které poskytne zadavatel po uzavření smlouvy o dílo.

## Prohlídka místa plnění

Zadavatel neorganizuje jednotný termín prohlídky místa plnění.

# Kvalifikace dodavatelů

## Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace

## Kvalifikovaný pro plnění zakázky je dodavatel, který:

## prokáže základní způsobilost podle čl. 4.2 níže,

## prokáže profesní způsobilost podle čl. 4.3 níže,

## prokáže technickou způsobilost podle čl. 4.4 níže

## Základní způsobilost

Základní způsobilost splní dodavatel naplňující požadavky uvedené v ustanovení § 74 ZZVZ, tedy dodavatel, který:

- který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;

- který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

- který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

- který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

- který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí uvedenou podmínku splňovat

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

- české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením prostých kopií

- příslušných výpisů z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob ve vztahu k bodu a) výše;

- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k bodu b) výše;

- písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k bodu b) výše;

- písemného čestného prohlášení ve vztahu k bodu c) výše;

- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k bodu d) výše;

- výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k bodu e) výše.

## Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením dokladů dle § 77 zákona:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu:

- Projektová činnost ve výstavbě

## Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele podle § 79 odst. 2 ZZVZ předložení níže uvedených dokladů:

### Seznam významných služeb

## Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením dokladů dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona, tj. seznamem významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Seznam významných služeb bude předložen pro každou jednotlivou část zakázky zvlášť.

## Doba 3 let před zahájením zadávacího řízení se považuje za splněnou, pokud byly služby uvedené v seznamu v průběhu této doby dokončeny v souladu se smlouvou uzavřenou s objednatelem služeb. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že bude akceptovat i ty služby, které budou dokončeny v průběhu doby od zahájení zadávacího řízení do termínu konce lhůty pro podávání nabídek.

## Seznam dodavatel předloží ve formě čestného prohlášení, kde strukturovaně (pod všechny tabulky) uvede následující údaje:

- název objednatele,

- název zakázky,

- základní popis plnění zakázky,

- doba a místo provedení zakázky,

- jméno kontaktní osoby u objednatele významné služby a její kontaktní údaje (e-mail a telefonní spojení).

## K prokázání kvalifikace je zadavatel povinen prokázat (shodně pro všechny části zakázky) výše uvedeným způsobem, že v rozhodném období poskytl služby v oblasti projektové přípravy spočívající jak vyhotovení projektové dokumentace, tak i zajištění veřejnoprávních povolení nezbytných k umístění a vybudování veřejných dobíjecích stanic, a to ve vztahu k umístění a vybudování dobíjecích stanic alespoň v pěti lokalitách, přičemž alespoň ve dvou lokalitách se jednalo o dobíjecí stanice umožňující přenos elektřiny do elektrického vozidla s výkonem vyšším než 22 kW. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že si může dožádat další informace potvrzené objednateli zakázek, a to v rámci vyjasnění kvalifikace. K takovému dožádání může dojít v případě pochybností o tom, že dokládaný seznam významných služeb a v něm uvedených plnění zcela naplňuje veškeré podmínky kladené na splnění předmětného kvalifikačního kritéria.

### Realizační tým

Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona předložením seznamu členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění zakázky.

Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením seznamu osob, které se budou podílet na plnění zakázky (dále jen „členové realizačního týmu“), a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Seznam dodavatel předloží ve formě čestného prohlášení (zadavatel doporučuje použít přílohu č. 2 této části zadávací dokumentace). Seznam členů týmu bude předložen pro každou jednotlivou část zakázky zvlášť. Zadavatel umožňuje, aby v případě, že bude dodavatel podávat nabídku do více částí, byl seznam členů týmu pro každou část zakázky stejný.

Součástí uvedeného seznamu budou informace o zkušenostech členů realizačního týmu, ze kterých musí vyplývat, že uvedené osoby splňují níže uvedené požadavky. Zadavatel doporučuje následující členění informací o členech realizačního týmu:

- jméno a příjmení,

- dosavadní praxe v oboru předmětu zakázky,

- informace o poměru k dodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský nebo jiný vztah), podíl (pozice) na realizaci této zakázky,

- účast na realizovaných projektech a zakázkách.

Zadavatel pro splnění kvalifikace požaduje (shodně pro všechny části zakázky), aby dodavatelé prokázali, že disponují realizačním týmem sestávajícím alespoň z níže uvedených osob:

- Hlavní manažer projektu

- minimální délka praxe 3 roky v oboru elektro nebo inženýrské činnosti

- Minimálně jedna osoba odpovědná za inženýrské činnosti

- minimální délka praxe 3 roky v oblasti projekční/inženýrské činnosti

- Minimálně jeden specialista na projekční práce

- minimální délka praxe 3 roky v oblasti projektování

Jedna osoba může v rámci realizačního týmu zastávat více uvedených pozic za předpokladu, že tato osoba splňuje všechna kvalifikační kritéria požadovaná na výkon těchto funkcí. Jednou osobou tak lze však obsadit maximálně dvě pozice v rámci realizačního týmu (a prokázat kvalifikační předpoklady ve vztahu k těmto pozicím).

## Společná ustanovení ke kvalifikaci

### Doklady o kvalifikaci

## Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením podle § 87 ZZVZ.  Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly ve zadávacím řízení předloženy.

## Základní a profesní způsobilost lze prokázat také Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dle § 226 a násl. ZZVZ) nebo Certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů (dle § 233 a násl. ZZVZ v rozsahu údajů v něm uvedených). Technickou kvalifikaci lze prokázat také Certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů (dle § 233 a násl. ZZVZ v rozsahu údajů v něm uvedených).

## Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost (výpis z obchodního rejstříku) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

## Všechna čestná prohlášení musí být datována a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel kvalifikaci požadovanou zadavatelem splňuje.

### Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby

### Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

### doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,

### doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

### doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a

### písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle tohoto odstavce obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

### Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyřadí nabídku účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

### Společná nabídka

Několik účastníků může podat společnou nabídku, má-li být předmět zakázky plněn více dodavateli společně. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a předkládá výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence každý dodavatel samostatně. Společní dodavatelé v nabídce doloží, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění zakázky.

Pokud bude podávána společná nabídka, musí v ní být jasně vymezeno rozdělení úkolů mezi jednotlivé dodavatele, nicméně zadavatel výslovně stanoví, že v takovémto případě budou dodavatelé podávající společnou nabídku vůči zadavateli za plnění zakázky odpovídat společně a nerozdílně.

### Změny v kvalifikaci

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace dodavatele, je dodavatel povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- podmínky kvalifikace jsou nadále splněny a

- nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a

- nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

### Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

# Obchodní podmínky

Dodavatel je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy o dílo určený pro danou část zakázky. Předložený návrh musí odpovídat závaznému vzoru, který tvoří část 4 zadávací dokumentace (text smlouvy o dílo je identický pro všechny části zakázky). Tento vzor nesmí být dodavatelem měněn nebo upravován kromě případů, kde je změna, úprava či doplnění zadavatelem v textu výslovně předpokládána.

Návrh smlouvy o dílo musí být ze strany dodavatele podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele nebo osobou příslušně zmocněnou.

Součást Smlouvy o dílo budou tvořit i následují přílohy:

## Technická specifikace

## Přílohou č. 1 se stane technická specifikace předmětu plnění (Požadavky na projekční práce) obsažená v části 3 zadávací dokumentace (která je z pohledu věcného vymezení a rozsahu shodná pro všechny části zakázky) a přehled lokalit pro příslušnou část zakázky dle mapy, která je součástí části 3 zadávací dokumentace. Součástí části 3 ZD je i vzorová projektová dokumentace, kterou zadavatel poskytuje dodavatelům jako příklad plnění, ta se nestane přílohou návrhu smlouvy o dílo. Tento dokument bude do smlouvy o dílo vložen až při jejím podpisu (tedy není jej třeba duplicitně vkládat do návrhu smlouvy o dílo v nabídce).

## Položkový rozpočet

Jako přílohu č. 2 vloží dodavatel do návrhu smlouvy v nabídce položkovou kalkulaci ceny díla rozpracovanou podle čl. 6.1 této zadávací dokumentace.

## Seznam poddodavatelů

Dodavatel je povinen v nabídce předložit seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona, pokud jsou tomuto dodavateli známi, spolu s vymezením věcné a finanční části plnění těchto poddodavatelů. V rámci seznamu budou uvedeni ti poddodavatelé, jejichž celkový podíl plnění bude minimálně 15 % z celkového rozsahu plnění (vyjádřeno podílem na ceně) nebo ti, jejichž prostřednictvím prokazuje dodavatel kvalifikaci.

Seznam poddodavatelů připojí dodavatel v rámci nabídky jako přílohu č. 3 návrhu smlouvy o dílo.

V případě, že dodavateli nejsou známi tito poddodavatelé, pak tento seznam nahradí čestným prohlášením o této skutečnosti (a tento seznam vloží jako přílohu č. 3 do návrhu smlouvy o dílo v nabídce).

## Realizační tým

Jako přílohu č. 4 připojí dodavatel k návrhu smlouvy o dílo v nabídce přehled členů realizačního týmu, které se na jeho straně budou podílet na plnění zakázky. Tento přehled bude obsahovat minimálně osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval svoji kvalifikaci dle bodu 4.4.2 této části zadávací dokumentace.

## VNP včetně zvláštní akceptace vybraných ustanovení obchodních podmínek

Touto přílohou se stane část 5 této zadávací dokumentace, (není třeba vkládat do nabídky, text odpovídající části 5 zadávací dokumentace bude vložen před podpisem smlouvy).

# Požadavky a podmínky pro zpracování nabídkové ceny

## Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatelé zpracují nabídkovou cenu jako celkovou cenu za splnění celého rozsahu předmětu plnění (v rámci dané části zakázky), tedy dodání všech výstupů uvedených v čl. 2.2 výše pro danou část zakázky. Celkovou nabídkovou cenu pro danou část zakázky dodavatelé uvedou v krycím listu a návrhu smlouvy.

V krycím listu nabídky uvedou dodavatelé celkovou nabídkovou cenu v následujícím členění:

|  | cena v Kč bez DPH | výše DPH v % | výše DPH v Kč | cena v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková nabídková cena | Bude předmětem hodnocení |  |  |  |

Zadavatel dále požaduje, aby dodavatelé v nabídce uvedli (v rámci dané části zakázky) následující položkovou specifikaci nabídkové ceny (jednotnou pro všechny lokality):

| Jednotková cena za danou položku (ve vztahu k jedné DS) | cena v Kč bez DPH | výše DPH v % | výše DPH v Kč | cena v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zpracování veškeré projektové dokumentace, podkladů, souhlasů či vyjádření nezbytných pro umístění a povolení výstavby dobíjecích stanic (včetně připojení k distribuční soustavě elektrické energie) a parkovacích stání. |  |  |  |  |
| Zajištění veškerých veřejnoprávních povolení, souhlasů či rozhodnutí nezbytných pro umístění a vybudování dobíjecích stanic (včetně připojení k distribuční soustavě elektrické energie) a parkovacích stání. |  |  |  |  |
| Dokončení zpracování dokumentace pro provádění stavby a soupisu prací v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., včetně kontrolního rozpočtu stavby. |  |  |  |  |
| Celkem za DS: |  |  |  |  |

Celková nabídková cena bude odpovídat celkovému počtu DS a ceně za jednu DS dané součtem ocenění jednotlivých výše uvedených položek.

## Podmínky překročení či snížení nabídkové ceny

Nabídková cena může být měněna pouze z důvodů uvedených v návrhu smlouvy o dílo.

# Požadavky na zpracování nabídky

## Způsob a forma zpracování nabídky

Nabídku je třeba podat písemně elektronicky v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu se zadávací dokumentací. Pokud bude dodavatel podávat nabídku do více částí, je potřeba ji podat do každé části samostatně v rámci elektronického nástroje.

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém jazyce, resp. dokumenty v cizím jazyce musí být opatřeny překladem do českého jazyka, nejde-li o dokument ve slovenském jazyce.

## Požadavky na jednotné uspořádání nabídky

Zadavatel doporučuje níže uvedené řazení nabídky pro každou část zakázky:

- krycí list obsahující identifikační údaje o dodavateli a údaj o celkové nabídkové ceně dle čl. 6.1; pro zpracování krycího listu zadavatel doporučuje použít vzor uvedený v příloze této části zadávací dokumentace;

- obsah nabídky;

- smlouva o společnosti, resp. jiný obdobný dokument (v případě, že dodavatelem předkládajícím nabídku je společnost vzniklá na základě § 2716, občanského zákoníku); pokud bude podávána společná nabídka, musí v ní být jasně vymezeno rozdělení úkolů mezi jednotlivé dodavatele (zpracovatele výstupů), nicméně Zadavatel výslovně stanoví, že v takovémto případě budou dodavatelé podávající společnou nabídku vůči Zadavateli za plnění zakázky odpovídat společně a nerozdílně;

- doklady o kvalifikaci;

- podepsaný návrh smlouvy o dílo včetně příloh požadovaných dle článku 5 výše;

- návrh smlouvy v editovatelné podobě;

- ostatní doklady vztahující se k nabídce.

# Poskytování vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatelé jsou v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona oprávněni po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost musí být vždy podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Písemná elektronická žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace mohou dodavatelé v písemné formě zasílat prostřednictvím emailové adresy svachova@zakazkyverejne.cz k rukám poradce zadavatele – společnosti Veřejné zakázky s.r.o., datovou zprávou společnosti Veřejné zakázky s.r.o. nebo prostřednictvím zpráv elektronického nástroje E-ZAK.

V žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje. Zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky. Zadavatel v zákonné lhůtě uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

# Způsob a místo pro podávání nabídek

Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Více informací v https://ezak.eon.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf.

## Lhůta pro podání nabídek, zadávací lhůta a termín otevírání nabídek

Lhůta pro podání nabídek a termín otevírání nabídek jsou uvedeny v Části 1 zadávací dokumentace na www.vestnikverejnychzakazek.cz. Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2020-009816

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.

Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 ZZVZ.

# Kritéria pro zadání zakázky

Hodnocení nabídek bude provedeno pro každou část zakázky samostatně.

Nabídky budou dle § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Celková ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle výše nabídkové ceny bez DPH a zkušeností členů realizačního týmu.

| 1. | Výše nabídkové ceny | 80 % |
| --- | --- | --- |
| 2. | Zkušenosti členů realizačního týmu | 20 % |

## Nabídková cena

Předmětem hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria bude celková nabídková cena zpracovaná dle čl. 6.1 výše v Kč bez DPH uvedená v návrhu smlouvy v nabídce účastníka.

Hodnocení nabídek v rámci daného hodnotícího kritéria proběhne tak, že každé z nabídek přiděleno bodové hodnocení v rámci stobodové škály dle následujícího vzorce:

(nejnižší cena/cena v hodnocené nabídce)*100

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní vahou (80 %), tedy do celkového hodnocení bude vstupovat hodnota určená podle následujícího vzorce:

[(nejnižší cena/cena v hodnocené nabídce)*100]*0,8

Hodnotící komise bude hodnoty získané v rámci provedeného hodnocení vždy zaokrouhlovat na dvě desetinná místa.

## Zkušenosti členů realizačního týmu

Předmětem hodnocení v rámci tohoto dílčího kritéria budou zkušenosti níže uvedených členů realizačního týmu doloženého dodavatelem v souladu čl. 4.4.2 výše. Pro účely hodnocení doporučuje zadavatel dodavatelům využít přílohu č. 2 této části zadávací dokumentace. Každé nabídce bude přiděleno bodové hodnocení v souladu s následující tabulkou:

| Bodovaná kritéria | Počet bodů za každou zkušenost praxe započítanou pro účely hodnocení | Max. bodové hodnocení (nad jehož rámec již nejsou další zkušenosti zohledňovány). Limity vztažené k jedné osobě platí i pro případ, kdy jedna osoba zastává více pozic v realizačním týmu. |
| --- | --- | --- |
| Doložené zkušenosti osoby či osob odpovědných za inženýrské činnosti Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v zastupování objednatele před správními orgány při získání podkladů pro veřejnoprávní povolení nezbytná k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice, včetně projednání podmínek připojení k distribuční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy. Bodové hodnocení bude přiděleno za každou jednotlivou lokalitu, ve vztahu ke které byly zajištěny podklady pro povolení a došlo k projednání podmínek připojení způsobu připojení z distribuční sítě s provozovatelem distribuční soustavy. V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za inženýrské činnosti, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci. | 1 | max. 10 bodů na jednu osobu max. 50 bodů celkově. |
| Doložené zkušenosti specialisty na projekční práce Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice. Bodové hodnocení bude přiděleno za každou jednotlivou lokalitu, ve vztahu ke které byla zpracována projektová dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice. V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za projekční práce, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci. | 1 | max. 10 bodů na jednu osobu max. 50 bodů celkově. |
| Doložené zkušenosti specialisty na projekční práce s projekčními pracemi v prostředí čerpacích stanic pohonných hmot Bodové hodnocení bude uděleno za každou prokázanou zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace pro výstavbu v prostředí čerpací stanice pohonných hmot. V případě, kdy dodavatel začlení do realizačního týmu více osob na pozici osoby odpovědné za projekční práce, bodová hodnocení těchto osob za k nim se vztahující doložené zkušenosti se sčítají, avšak zároveň platí limity pro maximální bodové hodnocení uvedené ve třetím sloupci. | 1 | max. 10 bodů na jednu osobu max. 30 bodů celkově. |

Výpočet hodnocení dílčího hodnotícího kritéria bude proveden tak, že Zadavatel sečte bodová hodnocení dosažená dle bodovací tabulky.

Následně bude každé z nabídek přiděleno bodové hodnocení v rámci stobodové škály dle následujícího vzorce:

(hodnocená nabídka/nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením)*100.

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní vahou (20 %), tedy do celkového hodnocení bude vstupovat hodnota určená podle následujícího vzorce:

[(hodnocená nabídka/nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením)*100]*0,2

## Celkové hodnocení

Výsledné hodnocení bude dáno součtem celkových bodových hodnocení dosažených v rámci hodnotícího kritéria č. 1 a hodnotícího kritéria č. 2. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka, která získá nejvyšší bodové hodnocení.

# Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

- zadavatel nepřipouští varianty nabídky,

- dodavatelé sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení,

- jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání zakázky,

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, je příslušný dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob.

Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, i zadavatel jsou povinni minimálně do konce roku 2026 poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a jsou povinni vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Zadavatel uchovává dokumentaci o zadávacím řízení včetně úplného znění originálů nabídek dodavatelů po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2026.

Zadavatel si dle § 100 odst. 2 zákona vyhrazuje u všech částí zakázky právo na změnu vybraného dodavatele za předpokladu,

- kdy dojde k předčasnému ukončení smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, a to v rozsahu doposud nerealizovaného plnění, a

- kdy dojde k částečnému odstoupení od smlouvy o dílo postupem uvedeným v čl. 8.6 smlouvy o dílo, a to v rozsahu, v němž došlo k částečnému odstoupení.

Zadavatel v takovém případě bude oprávněn uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem, který se v rámci výběrového řízení umístil v dalším pořadí (za dodavatelem, se kterým byla uzavřena smlouva) a pokud tento uzavření smlouvy odmítne, pak s dalším dodavatelem v pořadí (uvedení noví dodavatelé dále jen jako „Náhradní dodavatel“). Smlouva o dílo bude uzavřena za podmínek nabídnutých Náhradním dodavatelem ve výběrovém řízení, a to v rozsahu předmětu plnění, který nebyl dosud splněn (pro případ změny dle písm. a)), nebo v rozsahu předmětu plnění, o které byla původní smlouva s vybraným dodavatelem zúžena (pro případ změny dle písm. b)). Zadavatel se může s Náhradním dodavatelem dohodnout též na převzetí plnění novým dodavatelem za podmínek smlouvy o dílo uzavřené s původním vybraným dodavatelem, pokud to bude Náhradní dodavatel akceptovat (s tím, že v takovém případě nebude podmínkou vstup do všech práv a povinností původního dodavatele a převzetí jeho již vzniklých závazků).

# Další podmínky pro uzavření smlouvy

Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4 zákona, zadavatel ve výzvě podle § 122 odst. 3 zákona vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo

- ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem,

- k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Nepředložení výše uvedených informací a dokladů k prokázání skutečného majitele je důvodem k vyloučení vybraného dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat před uzavřením smlouvy předložení bankovní záruky dle návrhu smlouvy o dílo.

# Části zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje

- Část 1: Oznámení o zahájení zadávacího řízení

- Část 2: Podrobné podmínky zadávací dokumentace

- Část 3: Technické požadavky zadavatele

- Část 4: Návrh smlouvy o dílo

- Část 5: VNP včetně zvláštní akceptace vybraných ustanovení obchodních podmínek

Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je dodavatel povinen řídit se při zpracování nabídky.

V případě rozporu mezi údaji v oznámení a zadávací dokumentací, má vždy přednost znění podmínek v oznámení. Jednotlivé části zadávací dokumentace se navzájem doplňují.

Kompletní zadávací dokumentace kromě části 1 je umístěna na profilu zadavatele. Část 1 je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek na adrese:  www.vestnikverejnychzakazek.cz

Příloha č. 1 - Krycí list

KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro zakázku

Příprava projektové dokumentace pro E.ON páteřní síť

Část zakázky: Doplní dodavatel

| DODAVATEL (obchodní firma nebo název) | Doplní dodavatel |
| --- | --- |
| Sídlo (celá adresa včetně PSČ) | Doplní dodavatel |
| Právní forma | Doplní dodavatel |
| Identifikační číslo | Doplní dodavatel |
| Daňové identifikační číslo | Doplní dodavatel |
| Kontaktní osoba | Doplní dodavatel |
| Tel | Doplní dodavatel | Email | Doplní dodavatel |

Nabídková cena

| Jednotková cena za danou položku (ve vztahu k jedné DS) | cena v Kč bez DPH | výše DPH v % | výše DPH v Kč | cena v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zpracování veškeré projektové dokumentace, podkladů, souhlasů či vyjádření nezbytných pro umístění a povolení výstavby dobíjecích stanic (včetně připojení k distribuční soustavě elektrické energie) a parkovacích stání. | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |
| Zajištění veškerých veřejnoprávních povolení, souhlasů či rozhodnutí nezbytných pro umístění a vybudování dobíjecích stanic (včetně připojení k distribuční soustavě elektrické energie) a parkovacích stání. | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |
| Dokončení zpracování dokumentace pro provádění stavby a soupisu prací v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., včetně kontrolního rozpočtu stavby. | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |
| Celkem za DS: | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |

|  | cena v Kč bez DPH | výše DPH v % | výše DPH v Kč | cena v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nabídková cena za 35/44/46 DS | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |

V……………………. dne ……………………..

……………………………….

Razítko a podpis zástupce dodavatele

Příloha č. 2

Čestné prohlášení - Seznam členů realizačního týmu

| Název dodavatele (vč. právní formy) | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- |
| Sídlo | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| IČO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Člen týmu – hlavní manažer projektu |
| --- |
| Titul, jméno a příjmení | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Vztah k dodavateli (zaměstnanec nebo jiný vztah) | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Délka praxe v oboru elektro/inženýrské činnosti | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Člen týmu - osoba odpovědná za inženýrské činnosti |
| Titul, jméno a příjmení | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Vztah k dodavateli | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Délka praxe v oblasti projekční nebo inženýrské činnosti | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Zkušenost spočívající v zastupování objednatele před správními orgány při získání podkladů pro veřejnoprávní povolení nezbytná k umístění a vybudování veřejných dobíjecích stanic, včetně projednání podmínek připojení k distribuční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy |
| Název a popis zkušenosti | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Název a adresa objednatele, jméno kontaktní osoby včetně telefonního a e-mailového spojení | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Místo plnění | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Čas plnění | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Člen týmu - specialista na projekční práce |
| Titul, jméno a příjmení | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Vztah k dodavateli | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Délka praxe v oblasti projektování | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace k umístění a vybudování veřejné dobíjecí stanice |
| Název a popis zkušenosti | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Název a adresa objednatele, jméno kontaktní osoby včetně telefonního a e-mailového spojení | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Místo plnění | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Čas plnění | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| Člen týmu - specialista na projekční práce s projekčními pracemi v prostředí čerpacích stanic pohonných hmot |
| --- |
| Titul, jméno a příjmení | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Vztah k dodavateli | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| zkušenost spočívající v přípravě projektové dokumentace pro výstavbu v prostředí čerpací stanice pohonných hmot |
| Název a popis zkušenosti | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Název a adresa objednatele, jméno kontaktní osoby včetně telefonního a e-mailového spojení | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Místo plnění | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Čas plnění | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

V [DOPLNÍ DODAVATEL]dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

……………………………………

[DOPLNÍ DODAVATEL]

# Footnotes

Tedy jedna osoba může získat maximálně 10 bodů, i kdyby zastávala v rámci týmu více pozic.

Zadavatel v zájmu neomezování soutěže nepožaduje prokázání zkušeností s výstavbou v prostředí čerpacích stanic PHM v rámci kvalifikace, nicméně s ohledem na umístění dobíjecích stanic na čerpacích stanicích představuje zkušenost s projektováním v tomto prostředí nespornou výhodu, která bude zohledněna v rámci hodnocení nabídek.

Dodavatel upraví podle části veřejné zakázky, kam podává nabídku

Dodavatel upraví podle počtu osob, které bude pro danou pozici dokládat

Dodavatel si vybere praxi v oboru elektro nebo inženýrské činnosti

Dodavatel upraví podle počtu osob, které bude pro danou pozici dokládat

Dodavatel si vybere praxi v oblasti projekční nebo inženýrské činnosti

Dodavatel upraví podle počtu zkušeností, které bude k dané osobě dokládat. Zkušenosti jsou pro účely hodnocení.

Dodavatel upraví podle počtu osob, které bude pro danou pozici dokládat

Dodavatel upraví podle počtu zkušeností, které bude k dané osobě dokládat. Zkušenosti jsou pro účely hodnocení.

Dodavatel upraví podle počtu osob, které bude pro danou pozici dokládat

Dodavatel upraví podle počtu zkušeností, které bude k dané osobě dokládat. Zkušenosti jsou pro účely hodnocení.