|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Metodika řešení škod způsobených při stavbách CAPEX i OPEX | Stran: | 1 / 13 |
| Platnost od: | 01.09.2022 |
| Účinnost od: | 01.09.2022 |
| Prováděcí pokyn EGD | EGD-PP-231 | Revize: | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prováděcí pokyn PP-231 společnosti EG.D, a.s.** | | | | |
| **Role** | **Společnost** | **Organizační jednotka** | **Příjmení a jméno** | **Datum a podpis** |
| **Vydavatel:** | EGD | Investice | Mikuláš Ladislav |  |
| **Schvalovatel:** | EGD | Management investic | Šrůma Miroslav |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hlavní manažer ISŘ:** | ECZR | Business Administration | Radek Bilko |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zpracovatel:** | **Společnost** | **Organizační jednotka** | **Příjmení a jméno** |
| EGD | Řízení výstavby | Dvořák Miloslav |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smluvní návaznost (SLA):** | není | | |
|  | **Společnost** | **Organizační jednotka** | **Příjmení a jméno** |
| **Odsouhlaseno na straně odběratele SLA:** |  |  |  |
| **Odsouhlaseno na straně dodavatele SLA:** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lokalizováno na základě zásady řízení skupiny:** | není |

Změnový list

| Označení části textu\* | Popis změny |
| --- | --- |
|  | Aktualizace dokumentu v souvislosti s neustálou změnou cen plodin, aktualizace cen pozemků. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

*\* příp. odkaz na kapitolu, odstavec, …*

Obsah

[Změnový list 2](#_Toc112057476)

[Obsah 3](#_Toc112057477)

[1 Účel 4](#_Toc112057478)

[2 Oblast působnosti 4](#_Toc112057479)

[3 Pojmy - definice a zkratky 4](#_Toc112057480)

[4 Popis činností a pravidel 5](#_Toc112057481)

[4.1 Stavby typu CAPEX 5](#_Toc112057482)

[4.1.1 Vypořádání škod zhotovitelem 5](#_Toc112057483)

[4.1.2 Vypořádání škod objednatelem 5](#_Toc112057484)

[4.1.3 Stanovení výše náhrady škody 5](#_Toc112057485)

[4.1.3.1 Pozemek nesloužící zemědělské výrobě – bez plodin 5](#_Toc112057486)

[4.1.3.2 Pozemek sloužící zemědělské výrobě 6](#_Toc112057487)

[4.1.3.3 Jiné škody 6](#_Toc112057488)

[4.1.4 Způsob účtování 7](#_Toc112057489)

[4.1.4.1 Nezaviněné škody 7](#_Toc112057490)

[4.1.4.2 Zaviněné škody 7](#_Toc112057491)

[4.2 Stavby typu OPEX 7](#_Toc112057492)

[4.2.1 Způsob účtování 7](#_Toc112057493)

[4.2.1.1 Nezaviněné škody 8](#_Toc112057494)

[4.2.1.2 Zaviněné škody 8](#_Toc112057495)

[4.3 Návrh dohody o náhradě škody – popis 8](#_Toc112057496)

[4.4 Zařízení DS na pozemcích, kde mohou být vypláceny dotace 8](#_Toc112057497)

[4.4.1 O stavbě vím před podáním žádosti o dotace (do 15. května) 8](#_Toc112057498)

[4.4.2 O stavbě vím po podáním žádosti o dotace (od 15. května) 9](#_Toc112057499)

[5 Související dokumentace 9](#_Toc112057500)

[5.1 IŘD 9](#_Toc112057501)

[5.2 Další dokumenty 9](#_Toc112057502)

[6 Závěrečná a přechodná ustanovení 10](#_Toc112057503)

[P Přílohy 10](#_Toc112057504)

[P.1 Dohoda o jednorázové náhradě 11](#_Toc112057505)

[P.2 Metodika pro ocenění výše škody 12](#_Toc112057506)

[P.3 Tabulka pro výpočet výše škody 13](#_Toc112057507)

# Účel

Prováděcí pokyn je vydáván za účelem definování základních pravidel a stanovení jednotných podmínek řešení škod způsobených zhotovitelem při provádění staveb nebo servisní organizací při provádění manipulací a zajištění pracoviště.

# Oblast působnosti

Tento prováděcí pokyn určuje postup ve společnosti EG.D, a.s., v útvaru Investice, Správa a provoz sítě VN, NN a ZP a Správa a provoz sítě VVN a DŘS. Tímto pokynem se tedy řídí zaměstnanci v souvislosti s realizací všech typů staveb NN, VN, VVN a staveb sítě plyn. Tento pokyn nijak neupravuje pravidla pro řešení škod způsobených při činnostech elektroměrové služby.

# Pojmy - definice a zkratky

| Pojem / Zkratka | Definice |
| --- | --- |
| **CAPEX** | Stavby typu obnova, zákaznická stavba nebo nová stavba, náklady hrazeny z investičních prostředků |
| **EG.D** | EG.D, a.s. – provozovatel a vlastník distribuční soustavy – právnická osoba, držitel licence na distribuci elektřiny a plynu, vlastník dat o DS |
| **ECZR** | E.ON Česká republika, s.r.o. |
| **SZIF** | Státní zemědělský intervenční fond |
| **FI** | Modul finanční účetnictví v systému SAP |
| **NN** | Zařízení nízkého napětí |
| **Objednatel** | Logistika a materiálové hospodářství; u zakázek do daného limitu i ostatní útvary zajišťující výběr dodavatele |
| **OPEX** | Stavby typu oprava, údržba; náklady hrazeny z provozních prostředků |
| **SDS** | Správa distribuční sítě |
| **Servisní organizace** | Útvar/Organizace, jejíž pracovníci zajišťují manipulace, zajištění pracoviště atd. |
| **SSÚ** | Servisní středisko účetnictví |
| **Stavba** | Stavby typu CAPEX i OPEX |
| **TP** | Technik provozu a údržby; zaměstnanec společnosti s příslušným kvalifikačním oprávněním a pověřením zaměstnavatele k výkonu definovaných pracovních činností |
| **TV** | Technik výstavby a obnovy DS; zaměstnanec společnosti s příslušným kvalifikačním oprávněním a pověřením zaměstnavatele k výkonu definovaných pracovních činností; povinnosti a pravomoci TV se vztahují i na technika výstavby a projektování (TVP) a technika výstavby VVN i technika výstavby ZP |
| **VN** | Zařízení vysokého napětí |
| **VOP** | Všeobecné obchodní podmínky dodávek staveb a služeb ECZR |
| **VVN** | Zařízení velmi vysokého napětí |
| **Zhotovitel** | Externí firma, která na základě uzavřené smlouvy zajišťuje pro EG.D dodávky montážních nebo stavebních prací |
| **ZP** | Zařízení zemní plyn |
| **ZVZ** | Zákon o zadávání veřejných zakázek |

# 

# Popis činností a pravidel

## Stavby typu CAPEX

Vypořádání škod u staveb typu CAPEX lze realizovat dvěma způsoby.

### Vypořádání škod zhotovitelem

U staveb, které budou realizovány na základě výběrového řízení, může být celková škoda zahrnuta přímo do rozpočtu stavby, a to do části inženýrské činnosti. Tato inženýrská činnost bude soutěžena ve výběru společně s celkovou cenou díla. Škody na plodinách a pozemcích vč. vyřízení škodného řízení s vlastníky nebo nájemci nemovitostí bude hradit zhotovitel a budou součástí ceny díla.

Zhotovitel při přejímce díla předá objednateli čestné prohlášení, že veškeré škody způsobené vlastníkům nebo nájemcům nemovitostí při provádění díla byly řádně vypořádány.

### Vypořádání škod objednatelem

U staveb do 1 000 000 Kč a dalších staveb typu NN, VN a ZP nebo staveb VVN, které byly soutěženy podle zákona o zadávání veřejných zakázek (ZVZ), bude rozpočtem určená částka na náhradu škod vyjmuta z rozpočtu, nebude součástí výběrového řízení ani odvolávky z rámcové smlouvy.

Zhotovitel je povinen při škodném řízení veškeré škody, které na plodinách a pozemcích svou činností způsobil, náležitě zdokumentovat (např. pořízením fotodokumentace, zakreslením do katastrální mapy, vyčíslením, posudkem, či jiným prokazatelným způsobem) tak, aby bylo možno zpětně, v případě nejasností či sporu, tento rozsah škod doložit a posoudit, zda je vznesený nárok vlastníka, příp. nájemce, oprávněný. Tato dokumentace se stává nedílnou součástí „*Dohody o náhradě škody*“ (příloha č. P.1) a bude společně s „*Dohodou“* předána zástupci objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo přezkoumat správnost stanovení rozsahu škod uvedených v „*Dohodě o náhradě škody“*. V případě, že TV zjistí, že „*Dohoda“* obsahuje i škody způsobené zhotovitelem nedodržením postupu při provádění stavby (např. zbytečné přejezdy), uvede tuto skutečnost do protokolu a v souladu s čl. 13 dokumentu VTP bude požadovat uhrazení těchto škod po zhotoviteli.

Na základě uzavřené „*Dohody“* (příloha č. P. 1) s vlastníky nebo s nájemci nemovitostí o úhradě škod způsobených zhotovitelem stavby nebo servisní organizací při provádění manipulací a zajišťování pracoviště, uhradí TV poškozeným škody na plodinách a pozemcích a dle pravidel uvedených v kapitole 4.1.4 provede jejich zaúčtování.

### Stanovení výše náhrady škody

Výše náhrady škody se stanoví v závislosti na typu pozemku, druhu poškozené polní plodiny a velikosti poškozené plochy. Způsob výpočtu je podrobně popsán v metodice - příloha č. P. 2.

#### Pozemek nesloužící zemědělské výrobě – bez plodin

Jde o pozemky, které nejsou osety plodinami, lesní pozemky, pastviny…Patří sem i pozemky oseté běžně neobchodovanými komoditami, jako jsou pícniny a rostlinná krmiva, dočasné travní porosty a pastviny, obiloviny a luskoviny na zeleno, apod. Škody způsobené na těchto pozemcích se oceňují takto:

CV0 = P x ZC x k

Kde:

CV0….výchozí cena

P….velikost poškozené plochy (m2)

ZC….základní cena (Kč/m2) podle zvláštního předpisu, kterým je vyhláška Ministerstva zemědělství č. 412/2008 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými cenami zemědělských pozemků.

k…koeficient = **0,5**; koeficient zohledňuje jednak výskyt zařízení distribuční soustavy na pozemku, čímž se zohledňuje snížení využitelnosti pozemku pro zemědělskou produkci a současně se tímto koeficientem snižuje cena z aktuální (zákonem stanovené) ceny majetku (pozemku) na administrativní cenu za škody způsobené.

V případě, že bude nezbytné provádět následné mechanické úpravy pozemku z důvodu poškození poježděním těžkou technikou, lze dále rovněž použít pro kompenzaci cen koeficient **k1 = 1,6** (CV0 = P x ZC x k x k1).

Tabulka pro výpočet škody je uvedena v příloze č. P. 3.

#### Pozemek sloužící zemědělské výrobě

Jde o pozemky, které jsou osety plodinami. Metodika ocenění škod na plodinách vychází z údajů možných produkčních výnosů podle úrovně vkladů do půdy v různých půdně klimatických a výrobních podmínkách. Vychází se z cen produkce hlavních zemědělských plodin a nákladů nutných na jejich získání. Tyto údaje jsou zveřejňovány a aktualizovány Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Výše náhrady škody se stanoví v závislosti na druhu poškozené polní plodiny

Škoda na plodinách na zemědělském pozemku se oceňuje cenou stanovenou výnosovým způsobem se započtením hektarového výnosu polní plodiny (V) a zohledněním tržní ceny polní plodiny (C). Takto stanovená cena je cenou výchozí.

Pro výpočet bude použita aktuální cena plodin a hektarových výnosů dle tabulky ČSÚ viz odkazy níže.

Průměrné ceny zemědělských výrobků (plodin):

<https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-parametry&katalog=31785&z=T&f=TABULKA&pvo=CEN02A&sp=A&skupId=1573&evo=v787_%21_CEN02-2022_1&h=v277&h=v314&h=v351&h=v384&str=v760>

Hektarové výnosy:

<https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-parametry&z=T&f=TABULKA&katalog=30840&sp=A&skupId=386&pvo=ZEM02G&evo=v1442_%21_ZEM02G-celek_1&str=v1443>

CVz = P x V x C x k1 x k2

Kde:

CVz…..výchozí cena zemědělská

P….velikost poškozené plochy (m2)

V…hektarový výnos polní plodiny

C…tržní cena polní plodiny

k1….koeficient = **1,6**; koeficient zohledňuje uvedení pozemku do původního stavu

k2….koeficient= **1,2**; koeficient zohledňuje předpokládaný slabší výnos následujících let

Na základě velikosti poškozené plochy vypočte TV výši náhrady škody, pro výpočet zjištění škody slouží příloha č. P. 3.

#### Jiné škody

Pokud dojde ke škodě na stavebním objektu (např. domu, plotu, garáži, kůlně, apod.) nebo budou výstavbou poškozeny, zničeny okrasné nebo ovocné stromy a nedojde mezi účastníky škodného řízení ke vzájemné dohodě o výši náhrady škod, bude potřeba přizvat znalce a výši škody určit znaleckým posudkem.

Náklady na znaleckou činnost ponese poškozený, s čímž musí být poškozený prokazatelně (protokolárně) seznámen.

Ceny zjištěné dle toho prováděcího pokynu mají **dispozitivní charakter,** vycházejí z ceny stanovené (zjištěné) výnosovým způsobem, a vylučují vliv mimořádných okolností – trhu, osobních poměrů, zvláštní – vztahy, a zejména vylučují „zvláštní oblibu“, která přikládá majetku zcela subjektivní mimoekonomickou hodnotu vyplývající z osobního, např. léty vytvořeného vztahu k majetku a které se vlastníci či uživatelé domáhají nejčastěji.

K jednání s poškozenými je bezpodmínečně nutné přistupovat s péčí řádného hospodáře, dbát zásad slušného chování, zachovávat loajalitu, ctít firemní politiku a bránit její dobré jméno.

Pokud se účastníci škodného řízení nedohodnou, bude potřeba přizvat znalce a výši škody určit znaleckým posudkem, případně pokud nedojde prokazatelně ke vzájemné dohodě i přes pokus o smír, bude následně nezbytné odkázat poškozeného na soud.

### Způsob účtování

Způsob účtování bude záviset na tom, zda se jedná o nezaviněné nebo zaviněné škody, popřípadě zda jde o zhotovitele stavby nebo servisní organizaci.

#### Nezaviněné škody

**Zhotovitele staveb**

Škody nezaviněné, které dle č. 4.1.2. vypořádá objednatel – EG.D, vstupují do hodnoty majetku se účtují na společnou realizační PM zakázku 1430\*, na účet 1911269017 / 518805.

Jedná se zejména o škody způsobené na zemědělských plodinách – např, pojezd nesklizené úrody...

S vlastníkem nebo nájemcem pozemku bude uzavřena „*Dohoda o úhradě škody*“ (příloha č. P. 1). Dohoda společně s fakturou nebo s formulářem „*Předem schválený závazek*“ bude zaslána do SSÚ k zaúčtování. Likvidaci faktury zajistí TV v modulu SAP FI.

V případě, že nedojde k dohodě o ceně za způsobenou škodu, bude výše náhrady škody stanovena znaleckým posudkem, na jehož základě bude dohoda uzavřena. Náklady na znaleckou činnost ponese poškozený, s čímž musí být poškozený prokazatelně (protokolárně) seznámen.

#### Zaviněné škody

**Zhotovitele staveb**

Dle čl. 14 dokumentu VOP v rámci plnění smlouvy přechází nebezpečí škody na zhotovitele, a to okamžikem předání staveniště. Zhotovitel nese nebezpečí škody po celou dobu výstavby, po dobu trvání smlouvy.

## Stavby typu OPEX

U staveb charakteru oprav nebo jiných provozních činností technik servisní organizace sjedná nebo zajistí písemný návrh „*Dohody o náhradě škody“* (příloha č. P. 1) s vlastníkem nebo nájemcem nemovitosti. Tuto dohodu, společně s formulářem „*Předem schválený závazek*“ předá TP, který tento návrh *Dohody* a formulář zkontroluje a v případě správnosti podepíše. V případě nesouhlasu vlastníka nebo nájemce nemovitosti s výší škody vstoupí TP do jednání o náhradě škody.

Současně TP posoudí, zda škody byly způsobeny v souladu s prováděnou činností nebo nesprávným počínáním zhotovitele nebo servisní organizace, dle pravidel uvedených v kapitole 4.2.1 bude provedeno jejich zaúčtování.

### Způsob účtování

Způsob účtování bude záviset na tom, zda se jedná o nezaviněné nebo zaviněné škody.

* Škoda nezaviněná = škoda, které nešlo nijak předejít, např. zničené plodiny z důvodu nutnosti vjezdu k energetickému zařízení)
* Škoda zaviněná = škoda, která vznikla např. nedbalostí nebo špatným pracovním postupem pracovníka servisní organizace (např. rozbití majetku dotčeného vlastníka)

#### Nezaviněné škody

Škody nezaviněné se účtují na zakázky oprav 16\* na účet GLOBE, nákladový druh 1734946000 NÁHRADY ŠKOD NA CIZÍM MAJETKU (CZ GAAP účet 548300)

S vlastníkem nebo nájemcem pozemku bude uzavřena „*Dohoda o úhradě škody*“ (příloha č. P. 1). Dohoda společně s odsouhlaseným formulářem „*Předem schválený závazek*“ bude zaslána do SSÚ k zaúčtování.

Při odhadu výše škody lze vycházet z výnosů zemědělských plodin např. na stránkách Českého statistického úřadu nebo Ministerstva zemědělství. Pro určení výše škody je vypracována metodika viz. příloha č. P.2. Výpočet náhrady škody je podrobně popsán v kapitole 4.1.3.

V případě, že nedojde k dohodě o ceně za způsobenou škodu, bude výše náhrady škody stanovena znaleckým posudkem, na jehož základě bude dohoda uzavřena. Náklady na znaleckou činnost ponese poškozený, s čímž musí být poškozený prokazatelně (protokolárně) seznámen.

#### Zaviněné škody

Škody zaviněné se účtují k tíži útvaru, který škodu způsobil na účet GLOBE, nákladový druh 1734946000 NÁHRADY ŠKOD NA CIZÍM MAJETKU (CZ GAAP účet 548300) na SPP prvky 4016.K\*

V případě zaviněných škod TP nekontroluje a nepodepisuje „*Dohodu o úhradě škody*“ (příloha č. P. 1). ani formulář „*Předem schválený závazek*“.

## Návrh dohody o náhradě škody – popis

Návrh o dohodě náhrady škody musí obsahovat:

1. Zúčastněné strany – (název společnosti, adresa, IČO, zplnomocněná osoba, kontaktní údaje), (jméno, příjmení, adresa, datum narození, kontaktní údaje)
2. Místo škody – parcelní číslo, katastr
3. Způsob poškození – (např. pojezdem mechanizmů apod.)
4. Fotodokumentace nebo jiný záznam dokumentující škodu
5. Rozsah škody – (poškozená plocha – výměr, druh plodiny; nemovitost – popis poškození)
6. Vyčíslení škody – (předpokládaný výnos, předpokládaná výkupní cena, ztráta na produkci; u nemovitosti odhad škody)
7. Podpisy zúčastněných stran, datum uzavření dohody

## Zařízení DS na pozemcích, kde mohou být vypláceny dotace

V tomto oddíle je řešen jednotný postup pro ohlášení vyšší moci při realizaci energetické stavby. Výsledkem tohoto postupu dle sdělení Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) by mělo být to, že nedojde k pozastavení vyplácení dotací, resp. pouze ke krátkému pozdržení vlivem administrace. Jsou možné dvě vzniklé situace:

### O stavbě vím před podáním žádosti o dotace (do 15. května)

* + v žádosti o dotace se uvede odhadované snížení plochy vlivem stavby + zakreslení do mapy
  + tyto podklady uživateli půdy dodá projektant

*Dojde-li při realizaci ke změně velikosti poškozené plochy (vůči podané žádosti)*

* + uživatel půdy (žadatel o dotaci) podá ohlášení vyšší moci (co nejdříve) – formulář je ke stažení na stránkách [www.szif.cz](http://www.szif.cz) - viz níže
  + vyplněný formulář (Ohlášení vyšší moci výjimečných okolností) předá žadatel o dotaci na okresní pobočku Státního zemědělského intervenčního fondu
  + náhrada škod bude vyřešena se zhotovitelem stavby nebo zástupcem EG.D

### O stavbě vím po podáním žádosti o dotace (od 15. května)

* + vlastník vyplní formulář pro ohlášení vyšší moci výjimečných okolností (co nejdříve) – formulář je ke stažení na stránkách [www.szif.cz](http://www.szif.cz) - viz níže
  + vyplněný formulář (Ohlášení vyšší moci výjimečných okolností) předá žadatel o dotaci na okresní pobočku Státního zemědělského intervenčního fondu
  + náhrada škod bude vyřešena se zhotovitelem stavby nebo zástupcem EG.D

Odkaz ke stažení formuláře ohlášení vyšší moci

na webových stránkách [www.szif.cz](http://www.szif.cz) -> jednotná žádost –> ke stažení –> oznámení o změně –> Přílohy a Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci-výjimečných okolností, změny žadatele a ukončení zemědělské činnosti-> 3. Ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností.

*Poznámka:*

* do „ohlášení“ je třeba uvést konkrétní půdní bloky (PB) a podmínky, které budou porušeny
* žadatelé obdrží sdělení, že vyšší moc byla uznána a je jim proplacena dotace

# Související dokumentace

## IŘD

Portál pro zhotovitele Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech

EGD-PP-216 Koordinátor BOZP ve výstavbě a plány BOZP

EGD-PP-225 Technické podmínky pro zpracování PD liniových staveb a transformoven distribuční soustavy NN a VN

EGD-PP-230 (ECZR-PP-DS-180) Zajišťování staveb obnovy a rozšíření sítí VVN, VN, NN a ZP E.ON Distribuce, a.s.

EGD-PP-264 Jednotné vystupování vůči stavebním úřadům

EGD-PP-265 Správa dokumentace liniových staveb a elektrických stanic distribuční soustavy VVN

EGD-SM-004 Pravidla pro řešení škod

## Další dokumenty

Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon

Zákon č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon

Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

Zákon č. 111/1994 Sb. O silniční dopravě

Zákon č. 458/2000 Sb. Energetický zákon

Zákon č. *541/2020* Sb. O odpadech

Zákon č. 289/1995 Sb. Lesní zákon

Zákon č. 229/1991 Sb. O úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny

Zákon č. 22/1997 Sb.,526/2020 Sb. O technických požadavcích na výrobky a doplnění některých zákonů

Zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zákon č. 150/2004 Sb. O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Vyhláška č. 30/2001 Sb. O pravidlech provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 39/2003 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel

Vyhláška č. 73/2010 Sb. O stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení

Vyhláška č. 268/2009 Sb. O Vyhláška o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 21/1979 Sb. O určení vyhrazených plynových zařízení a stanovení některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti

Vyhláška č. 406/2004 Sb. O bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

ČSN 33 2000-1 (ČSN 33 2000-1 ed. 2) Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-5-51 (ČSN 33 2000-5-51 ed. 3) Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 3201 ([ČSN EN 61936-1](https://shop.normy.biz/detail/88637)) Elektrické instalace nad AC 1 kV

# Závěrečná a přechodná ustanovení

Vydáním dokumentu EGD-PP-231 (revize 2) se nahrazuje původní dokument EGD-PP-231 (revize 1), jehož platnost se tímto ukončuje.

Tento dokument byl vytvořen podle nových principů tvorby IŘD (regionální směrnice RS-008 *Systém řízení dokumentů a záznamů* v aktuálním znění).

1. Přílohy

P.1 Dohoda o jednorázové náhradě 11

P.2 Metodika pro ocenění výše škody 12

P.3 Tabulka pro výpočet výše škody 13

* 1. Dohoda o jednorázové náhradě



* 1. Metodika pro ocenění výše škody



* 1. Tabulka pro výpočet výše škody

