**Smlouva o dílo**

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na **Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky) VII**

**„Oblast XZ“ DOPLNÍ ZHOTOVITEL**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany:

**Obchodní firma: EG.D, s.r.o.**

**Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno**

**IČO: 21055050**

**DIČ: CZ21055050**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 142374bankovní spojení: KB, č. účtu 27-9426120297/0100

zastoupená: Ing. Pavlem Čadou, Ph.D., jednatelem a Ing. Václavem Hrachem, Ph.D., jednatelem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Obchodní firma: [ ●** **DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]**

sídlo: [ ● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]

IČO: [ ● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]

DIČ: [ ● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném : [ ● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE],

Bankovní spojení a účet č. [ ● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]

zastoupená: [ ● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel zahájil odesláním Výzvy k podání nabídky Zadávací řízení k zadání Veřejné zakázky na služby, navazující na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky) II“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2023-058048 a na základě výsledku zadávacího řízení vedeného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouvu“)

č. Smlouvy Objednatele [bude doplněno Objednatelem před uzavřením Smlouvy]

č. Smlouvy Zhotovitele [bude doplněno Zhotovitelem před uzavřením Smlouvy]

# **Předmět plnění**

## **Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále stanovených v této Smlouvě provádět pro Objednatele na své náklady a nebezpečí, řádně a včas, Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou, bez faktických a právních vad, převzít a zaplatit za něj Cenu způsobem stanoveným v této Smlouvě.**

## **Dílem (předmětem plnění) se pro účely této Smlouvy rozumí:**

1. **odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy a současně likvidace veškerých odpadů vzniklých touto činností, zejména odstranění klestu, dřevní hmoty a jiných zbytků po těžbě(dále také souhrnně „Kácení a oklešťování“) a rovněž**
2. **veškeré administrativní a ostatní nezbytné činnosti vykonávané Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Kácení a oklešťování, definované touto Smlouvou, jejími Přílohami, Závaznými předpisy (zákony, vyhláškami, nařízeními, normami) a dobrými mravy, jako jsou zejména veškerá předjednání, jednání a oznamování jménem Objednatele, záznamy, protokoly, dokumentace a archivace, a jiné povinnosti obdobného charakteru.**

## **Předmět plnění Smlouvy se vztahuje na veškeré porosty nacházející se v Ochranných pásmech (dále jen „OP“) zařízení distribuční soustavy (dále jen „DS“) provozovaných Objednatelem, a to v rámci napěťové hladiny 1 – 52 kV (vysoké napětí, dále jen „VN“) a napěťové hladiny do 1 000 V (nízké napětí, dále jen „NN“).**

## **Pro venkovní (nadzemní) vedení NN není dle Energetického zákona (dále jen „EZ“) určeno OP, tzn. ořezy se provádějí v blízkosti nebo podél venkovního vedení NN v rozsahu dle požadavku objednatele v souladu s touto smlouvou.**

## **V rámci údržby se ořez provádí v OP vedení VN až k oplocení objektů typu rozvodna, spínací stanice.**

## **Skutečná potřeba četnosti odstraňování a oklešťování stromoví podél DS je závislá na míře vegetativní aktivity v daném roce a může se lišit od Objednatelem předpokládaného rozsahu.**

## **Dílo je členěno na tyto dílčí činnosti:**

## 

1. **Plánovaná údržba VN, NN –** tj. odstranění vegetace zadávané pomocí dílčích odvolacích objednávek vystavených Objednatelem, kdy každá zakázka je oceněna individuálně na základě závazného odhadu samostatných výkonů uvedených v příloze č. 1 Smlouvy, vzor dílčí odvolávky je uveden v příloze č. 12 B Smlouvy. Cena této části plnění je kalkulována dle skutečného množství řádně provedené práce, které Zhotovitel vykáže vyplněním formuláře Soupis skutečně provedených prací Plánované údržby VN, NN dle vzoru v příloze č. 13 A a 13 B Smlouvy.
2. **Likvidace poruchových stavů na zařízení DS VN a NN –** tj. operativní zásah týkající se odstranění vegetace vyvolaný vlivem atmosférických, geologických, či jiných přírodních sil, na základě kterých došlo k přerušení nebo omezení dodávky elektrické energie, nebo k bezprostřednímu ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu DS. Poruchový stav může být dále vyvolán i činností třetích stran.

Předmět plnění bude prováděn tak, aby byla zajištěna součinnost s Objednatelem a s ostatními složkami podílejícími se na odstranění jednotlivých lokálních poruch (např. lokální větrná smršť) a součinnost při rozsáhlých kalamitních stavech (rozsáhlé pády vegetace do DS vlivem námrazy, větru, sněhu, povodní, atd.).

Likvidaci poruchových stavů provádí Zhotovitel na základě požadavku Zástupce Objednatele způsobem uvedeným dále v čl. 2.4 Smlouvy. Vzor dílčí odvolávky je uveden v příloze č. 12 B Smlouvy.

Tato činnost bude oceněna individuálně na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 Smlouvy a skutečného množství řádně provedené práce, které Zhotovitel vykáže vyplněním formuláře Soupis skutečně provedených prací – likvidace poruchových stavů dle vzoru v příloze č. 13 C.

1. **Provedení Kácení a oklešťování pro operativní potřeby Objednatele včetně provedení kácení mimo OP** – např. odstranění vegetace v místě budoucího zařízení distribuční soustavy, mimořádné požadavky OŽP, atd. Tímto způsobem budou zajišťovány výkony nad stávajícím kabelovým vedením VN mimo lesní průseky, nebo nad stávajícím kabelovým vedením NN a údržba vegetace v okolí kioskových a zděných trafostanic, které jsou připojeny podzemním vedením VN. Údržba porostů u kabelových skříní je řešena samostatným výkonem dle článku 1.6 a)

Provedení kácení mimo OP bude požadováno zejména v situacích, kdy stav vegetace bezprostředně ohrožuje bezpečný a spolehlivý provoz zařízení DS zejména svojí výškou, zdravotním stavem, vývratem nebo vychýlením, hrozícím pádem apod.

Provedení Kácení a oklešťování pro operativní potřeby Objednatele včetně provedení kácení mimo OP provádí Zhotovitel na základě požadavku Zástupce Objednatele způsobem uvedeným dále v čl. 2.5 Smlouvy. Vzor dílčí odvolávky je uveden v příloze č. 12 B Smlouvy.

Tato činnost bude oceněna individuálně na základě jednotkových cen, uvedených v příloze č. 1 Smlouvy a skutečného množství řádně provedené práce, které Zhotovitel vykáže vyplněním formuláře Soupis skutečně provedených prací – operativní potřeba včetně kácení mimo OP v příloze č. 13 D Smlouvy.

1. Místo a Lhůty plnění
   1. Místem plnění dle této Smlouvy je část regionu [ ● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]. Tato část je blíže specifikována v příloze č. 2 Smlouvy.
   2. Pracovištěm se rozumí dílčí část místa plnění, kde pracovníci Zhotovitele vykonávají v souladu s podmínkami Smlouvy činnost (Kácení a oklešťování) v daný den, v rozsahu definovaném v Týdenním plánu prací dle čl. 4 nebo dle požadavku zástupce Objednatele.

Zhotovitel je povinen před podpisem Smlouvy předat Objednateli informaci o zřízení svého Sídla Zhotovitele, lokalizovaného v oblasti dle této Smlouvy. Pokud tak Zhotovitel neučiní, bude pro účely této smlouvy např. pro vykazování časů dojezdů mechanizace na poruchy určeno sídlo OPDs (viz příloha č. 2).

* 1. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak je Objednatel povinen předat požadavky na provedení **Plánované údržby VN, NN** Zhotoviteli minimálně s jednoměsíčním předstihem před požadovaným termínem zahájení plnění. Do 15 dní od přijetí požadavku pošle Zhotovitel zástupci Objednatele předběžnou kalkulaci požadavku (vzor formuláře pro uvedení kalkulace požadavku je v příloze č. 12 A Smlouvy). Tato kalkulace požadavku musí být oceněna v souladu se sjednanou jednotkovou cenou uvedenou v příloze č. 1 Smlouvy . Zástupce Objednatele je povinen ji do 5 pracovních dní zkontrolovat a v případě, že bude kalkulace požadavku v souladu s cenami v příloze č. 1 Smlouvy a v rozsahu dle požadavku Objednatele, tuto odsouhlasí, upřesní termín dokončení prací a zajistí vystavení odvolací objednávky (vzor v příloze č. 12 B Smlouvy). Na základě vystavené a Zhotovitelem potvrzené odvolací objednávky Zhotovitel provede toto požadované dílčí plnění v termínech a v rozsahu daných odvolací objednávkou.

Objednatel stanovil v příloze č. 1 této Smlouvy pro provádění plánovaných ořezů na hladině VN 4 výkony a na hladině NN 2 výkony, Zhotovitel je povinen využít pro tvorbu kalkulace pouze tyto výkony. Jiné, dodatečné položky, nebudou ze strany Objednatele v rámci plánovaných ořezů na hladině VN, NN akceptovány.

* 1. V případě **Likvidace poruchových stavů** jsou pracovníci Zhotovitele (včetně lehké techniky) povinni nastoupit na tuto práci v místě plnění ihned, nejpozději však do 2 hodin od obdržení telefonického požadavku od zástupce Objednatele, nebude-li prokazatelně dohodnuto jinak. Těžká technika typu traktor, vysokozdvižná plošina atd., je-li Objednatelem požadována, musí být k dispozici na místě poruchy nejpozději do 4 hodin od telefonického požadavku od zástupce Objednatele.

Na dokončovací práce po Likvidaci poruchových stavů typu odstranění vzniklé dřevní hmoty (např. štěpkování dřevní hmoty v intravilánu) jsou pracovníci Zhotovitele povinni nastoupit nejpozději do 24 hodin od obdržení telefonického požadavku od zástupce Objednatele a to včetně těžké techniky, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak.

Po provedení požadovaného plnění odešle Zhotovitel zástupci Objednatele do 5 pracovních dní Soupis skutečně provedených prací – likvidace poruchových stavů (vzor formuláře je v příloze č. 13 C Smlouvy). Jednotlivé položky musí být oceněny v souladu se sjednanou jednotkovou cenou uvedenou v příloze č. 1 Smlouvy. Budou-li skutečně provedené práce v souladu s požadavkem Objednatele, odsouhlasí zástupce Objednatele tento Soupis skutečně provedených prací – likvidace poruchových stavů a zajistí vystavení odvolací objednávky (vzor je v příloze č. 12 B Smlouvy).

Vynaložené náklady související s likvidací poruchových stavů budou Objednatelem Zhotoviteli uhrazeny pouze v níže uvedených případech poruch na:

* zařízení VN, způsobených stromovím rostoucím mimo OP
* zařízení VN, způsobené stromovím v úsecích, které prozatím nebyly zadány Objednatelem k údržbě porostu nebo již uplynulo od posledního převzetí akce období v min. délce 2 let,
* zařízení NN v obcích, které prozatím nebyly zadány Objednatelem k údržbě porostu nebo již uplynulo od posledního převzetí akce období v min. délce 2 let,
* zařízení DS, kdy poruchový stav byl vyvolán činností třetí strany.

V rámci řešení poruchového stavu budou Zhotoviteli hrazeny pouze činnosti bezprostředně související s příčinou vzniku poruchy. Zhotoviteli nebude hrazena zejména údržba stromoví nesouvisející s poruchou a spadající do plánované údržby VN, NN.

**Úhrada dojezdů v rámci likvidace poruchových stavů:**

1. Dojezd na místo poruchy ze sídla Zhotovitele:

* Doba započetí činnosti pracovníka pro kalkulaci ceny (tj. uplatnění hodinové zúčtovací sazby) začíná běžet až zahájením odstranění poruchového stavu v příslušném místě.
* Doba započetí uplatnění mechanismu (traktor, plošina) začíná běžet jeho vyjetím z místa sídla Zhotovitele, je-li umístěno v oblasti výše uvedené části regionu, nebo je doba výjezdu vztažena k sídlu OPDs viz článek 2.2. Smlouvy.

1. Dojezd z místa poruchy do sídla Zhotovitele - platí shodná pravidla jako u bodu 2.4. a).

Smluvní strany výslovně sjednali, že výše uvedené povinnosti Zhotovitele platí pro Likvidace poruchových stavů všech napěťových hladin a zařízení (nadzemní/podzemní vedení) o jejichž likvidaci Objednatel požádá Zhotovitele v souladu s touto Smlouvou.

Objednatel má právo na poskytnutí součinnosti a plnění Zhotovitele v případě poruchových stavů, kde o to Objednatel Zhotovitele požádá, které vzniknou mimo Místo plnění dle této Smlouvy. Termín příjezdu pracovníků a techniky Zhotovitele do určeného místa mimo region dle čl. 2.1 bude smluvními stranami dohodnut s ohledem na vzdálenost místa plnění. Cena za zrealizované dílo bude stanovena v souladu s ceníkem viz příloha č. 1 Smlouvy. Cena bude zároveň navýšena o prokazatelné náklady související s přejezdem do dotčeného regionu dle shodného kalkulačního vzorce jak je uvedeno v čl.2.6 (počítáno ke středisku sídla Zhotovitele, je-li umístěno v oblasti dle této Smlouvy, nebo vůči OPDs viz článek 2.2. Smlouvy). Vystavená a Zhotovitelem potvrzená odvolací objednávka je pro Zhotovitele závazná stejně, jako by se jednalo o Místo plnění dle čl. 2.1. smlouvy.

* 1. Požadavky na provedení **Kácení a oklešťování pro operativní potřeby Objednatele včetně kácení mimo OP** budou Zhotoviteli oznámeny minimálně s jednoměsíčním předstihem před požadovaným termínem zahájení plnění nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Do 15 dní od přijetí požadavku pošle Zhotovitel zástupci Objednatele předběžnou kalkulaci požadavku (vzor formuláře pro uvedení kalkulace požadavku je v příloze č. 12 A Smlouvy). Tato kalkulace požadavku musí být oceněna v souladu se sjednanou jednotkovou cenou uvedenou v příloze č. 1 Smlouvy. Zástupce Objednatele je povinen ji do 5 pracovních dní zkontrolovat a v případě, že bude kalkulace požadavku v souladu s cenami v příloze č. 1 Smlouvy a v rozsahu dle požadavku Objednatele, tuto odsouhlasit, upřesnit termín dokončení prací a zajistit vystavení odvolací objednávky (vzor je v příloze č. 12 B Smlouvy). Na základě vystavené a Zhotovitelem potvrzené odvolací objednávky Zhotovitel provede toto požadované dílčí plnění v termínech a v rozsahu daných odvolací objednávkou.

Pro nacenění operativních potřeb včetně kácení mimo OP smluvní strany sjednali přesný počet detailních ceníkových položek viz. příloha č.1, Zhotovitel je povinen pro tvorbu kalkulace ceny dílčího plnění využít pouze tyto ceníkové položky. Jiné položky ceníku nebudou ze strany Objednatele v rámci operativních potřeb Zhotoviteli hrazeny.

* 1. V souladu s ustanovením článku 18.8 této smlouvy může objednatel požádat zhotovitele o zajištění nápravy stavu vegetace mimo Místo plnění dle této Smlouvy. Cena za zrealizované dílo bude kalkulována v souladu s ceníkem viz příloha č. 1 Smlouvy a tato bude zároveň navýšena o prokazatelné náklady související s přejezdem mechanizace a pracovníků do dotčeného regionu (obojí bude počítáno ke středisku Sídla Zhotovitele, je-li umístěno v oblasti části regionu dle této Smlouvy, nebo vůči OPDs, viz. článek 2.2. Smlouvy).

Kalkulace prokazatelných nákladů spojených s přejezdem:

NP= (NPH\*Km)+(NL\*Hod)+Ost

NPH - Náklady za pohonné hmoty na přesun stroje

NL – Ušlá mzda osob zajišťujících přepravu po dobu přesunu

Km – Vzdálenost přesunu v kilometrech

Hod – Hodiny strávené na cestě

Ost - Ostatní nutné náklady ( proplacené doklady třetí straně za poplatky spojené s přesunem ve skutečné výši, nebudou započítány pokuty, náklady na úhrady škod způsobené přepravou)

Souhlasí-li Zhotovitel s poskytnutím plnění i mimo Místo plnění dle čl. 2.1 Smlouvy, je vystavená a Zhotovitelem potvrzená odvolací objednávka pro Zhotovitele závazná stejně, jako by se jednalo o Místo plnění dle smlouvy.

1. Podmínky realizace předmětu plnění

## Zástupce Objednatele je povinen každoročně, prokazatelným způsobem obcím a jednotlivým městským úřadům zasílat informační dopis (včetně dokumentu Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin – přílohy č. 7A, 7D) a plakát (přílohy č. 7B, 7C) s žádostí o jejich zveřejnění. Touto formou dojde k upozornění vlastníků, resp. uživatelů pozemků v dané oblasti na povinnosti vyplývající pro ně z EZ, a to zejména o povinnosti odstranění nebo ořezu dřevin (stromoví a jiných porostů) ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz DS.

## **Zhotovitel je před realizací Kácení a oklešťování jménem Objednatele povinen****:**

* 1. zjistit si z katastru nemovitostí vlastníky (resp. uživatele) pozemků dotčených plněním dle této Smlouvy (dále jen „Vlastník“);
  2. zaslat každému Vlastníkovi upozornění dle vzoru v příloze č. 8 Smlouvy, to vše v dostatečném časovém předstihu před vlastním provedením ořezu; v případě likvidace poruchových stavů zaslat zpětně bezprostředně bez prodlení každému Vlastníkovi oznámení o vstupu na pozemek viz. příloha č. 11 Smlouvy;
  3. postupovat v souladu s případným písemným stanoviskem Vlastníka, a to včetně dohody o uložení vytěžené dřevní hmoty či dohody o dalším postupu ohledně zbylého klestu a zbytků po těžbě;

Zhotovitel akceptuje stanovisko vlastníka, které bude v souladu s některou z nabízených možností viz příloha č. 8 Smlouvy. Požadavky Vlastníka nad rámec této přílohy nebudou ze strany Objednatele Zhotoviteli hrazeny.

* 1. Vznikne-li v souvislosti s realizací Díla nebo jeho části dle této Smlouvy potřeba umístit nebo přemístit dopravní značky v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů, je povinností Zhotovitele projednat tuto potřebu na příslušném úřadu dopravního inspektorátu a zajistit umístění či přemístění dopravních značek;
  2. v případě, že je to k řádnému plnění Smlouvy potřeba, zajistit příslušné povolení, ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a chodníků, povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací a provozu na pozemních komunikacích a zajistit projednání a umístění dopravního značení, včetně zajištění uzavření smluv o dočasném užívání pozemních komunikací, chodníků či veřejného prostranství s jejich vlastníky, včetně jejich změn či ukončení;
  3. před zahájením prací splnit oznamovací povinnost, zejména dodržet zákon 458/2000 Sb. § 25 odst. 8 a zákon č. 114/1992 § 8 čl. 2 resp. 4, vyřídit vydání potřebných povolení a souhlasů příslušným správním úřadem a v případech stanovených obecně závaznými předpisy získávat závazná stanoviska orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku a k nezbytnému zásahu do přirozeného vývoje ohrožených druhů živočichů;
  4. učinit veškerá právní jednání spojená s plněním této Smlouvy, která je vůči správním orgánům povinen na základě platných právních předpisů činit Objednatel.
  5. pro účely učinění právních jednání uvedených v tomto článku 3.2 Smlouvy bude Zhotoviteli udělena plná moc v písemné formě s úředně ověřenými podpisy, prokazující oprávnění Zhotovitele k zastupování Objednatele ve věcech souvisejících s plněním této Smlouvy, a to v rozsahu nezbytném pro řádné plnění této Smlouvy a povinností Zhotovitele stanovených v tomto článku.

## **Zhotovitel je dále povinen:**

1. zajistit na všech Pracovištích, kde v danou chvíli probíhá plnění této Smlouvy ze strany Zhotovitele, dostupnou komunikaci v českém jazyce mobilním telefonem. Smluvní strany výslovně sjednávají, že o porušení této povinnosti se nejedná, nebude-li dostupnost zajištěna na místech, která nejsou pokryta signálem příslušného mobilního operátora, jehož služby Zhotovitel v danou chvíli využívá;
2. uvést v příloze č. 5 Smlouvy jeden hlavní pohotovostní telefonní kontakt a jeden záložní pro případ nedostupnosti hlavního pohotovostního telefonního kontaktu (dále jen „telefonní kontakt“), na kterém bude v každém okamžiku (24 hodin denně) dostupná kontaktní osoba Zhotovitele. Objednatel či zástupce Objednatele je oprávněn v případě potřeby tuto osobu kdykoliv kontaktovat;
3. zajistit pro potřeby komunikace s Objednatelem kontaktní osobu Zhotovitele, která je schopná komunikovat v českém jazyce v potřebném rozsahu;
4. na vyžádání Objednatele či jeho zástupce prostřednictvím telefonního kontaktu sdělit aktuální Pracoviště, jména a příjmení osob provádějících plnění, číslo mobilního telefonu pro zajištění komunikace na Pracovišti, jakož i jiné skutečnosti rozhodné pro realizaci Díla nebo jeho části;
5. zajistit, aby všichni pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelé, kteří se podílejí na realizaci Díla nebo jeho části dle této Smlouvy, byli schopni komunikovat v českém jazyce, nebo aby bylo možné je kdykoliv instruovat prostřednictvím vedoucího pracovní skupiny uvedeného ve stavebním deníku (viz. příloha č. 20 Smlouvy) přítomného na Pracovišti, který tento předpoklad splňuje;
6. po skončení prací uvést nemovité věci (zejm. pozemky) do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovité věci a bezprostředně a prokazatelně oznámit tuto skutečnost vlastníkům (resp. uživatelům) nemovitých věcí. Nesplnění této povinnosti bude považováno za vadu díla, kdy je Objednatel oprávněn odmítnout převzít dokončené dílo do doby vyřešení vady;

V případě stížnosti Vlastníka, na jehož nemovité věci probíhá nebo probíhalo plnění dle této smlouvy, která je dle prvotního posouzení ze strany zástupce Objednatele (technika regionálního provozu sítě) neoprávněná, je Zhotovitel oprávněn při splnění dalších podmínek daných touto smlouvou vystavit fakturu na zhotovené dílo (tzn. fakturace nemusí být pozdržena až do doby finálního vyřešení stížnosti).

1. po celou dobu trvání Smlouvy vést stavební deník způsobem uvedeným v příloze č. 20 Smlouvy. Přílohou každého stavebního deníku musí být dokument obsahující Zásady postupu při mimořádné události (příloha č. 23 Smlouvy). Stavební deník musí být kdykoliv přístupný ke kontrole na každém Pracovišti, kde v danou chvíli probíhá plnění této Smlouvy ze strany Zhotovitele. Objednatel nebo jeho zástupce jsou oprávněni do stavebního deníku připojovat svá vyjádření a stanoviska;

Zhotovitel je povinen stavební deník před fakturací naskenovat a uložit do příslušné složky na společném úložišti dokumentů, které k tomuto účelu určil Objednatel (dále též OneDrive).

Přístup do společného úložiště OneDrive zřídí Objednatel Zhotoviteli po podpisu Smlouvy. Zároveň Zhotovitel obdrží od Objednatele detailní instrukce, do jaké složky bude dokumenty ukládat. Objednatel si vyhrazuje právo v době trvání Smlouvy společné úložiště změnit.

1. archivovat všechny stavební deníky po dobu 5 let od data posledního záznamu do stavebního deníku; Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu trvání Smlouvy změnit formu stavebního deníku, a to z listinné podoby na elektronickou;
2. archivovat v elektronické nebo listinné formě veškerou dokumentaci o komunikaci s Vlastníky, úřady a orgány státní správy či dalšími obdobnými institucemi (zejména takovými, které spravují lesy, vodní toky apod.), a to po dobu 5 let od data jejich odeslání či obdržení;
3. zajistit likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě v souladu s ustanovením § 25 odst. 8 Zákona č. 458/2000 Sb., touto Smlouvou a zejména přílohou č. 21 B Smlouvy. Při plnění této povinnosti Zhotovitelem jsou pracovníci Zhotovitele či jeho Poddodavatele povinni co nejvíce šetřit práv Vlastníků;
4. jako původce odpadu nakládat s veškerými odpady vzniklými jeho činností v souladu s ustanoveními platných zákonných předpisů a vyhlášek, zejména zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění, pokud není Smlouvou uvedeno jinak;
5. po dohodě s Objednatelem zavádět nové pracovní postupy šetrnější k životnímu prostředí, aby bylo zajištěno naplňování jeho cílů v oblasti životního prostředí a environmentální politiky.

1. Týdenní plán prací
   1. Zhotovitel je povinen pravidelně předkládat zástupci Objednatele Plán týdenních prací, a to nejpozději 2 pracovní dny před nadcházejícím týdnem.

Týdenní plán prací bude obsahovat veškeré plánované činnosti, tzn. plánovanou údržbu VN, plánovanou údržbu NN, kácení a oklešťování pro operativní potřeby Objednatele včetně kácení mimo OP.

V případě potřeby součinnosti se zástupci Objednatele pro zajištění bezproudí předá Zhotovitel Objednateli vyplněný požadavek na vypnutí (příloha č. 16 Smlouvy), a to nejpozději 25 kalendářních dní před plánovaným termínem vypnutí. Objednatel má právo požadovaný termín upravit, viz. článek 7.4.

* 1. V rámci týdenního plánu prací uvede Zhotovitel zejména lokalitu (katastrální území) a napěťovou hladinu, kde bude ořez provádět viz příloha č. 14 Smlouvy.
  2. Dojde-li ke změně týdenního plánu prací, je Zhotovitel povinen o příslušné změně informovat telefonicky odpovědnou osobu Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak.
  3. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předkládat veškeré změny týdenního plánu prací písemnou formou (e-mailová komunikace s kontaktní osobou Objednatele) a zároveň uložit změny do příslušné složky na tzv. společném úložišti, a to vždy před započetím vlastních prací. Objednatel toto ustanovení uplatní zejména v případech, kdy opakovaně dojde k nesouladu mezi předloženým týdenním plánem prací a zjištěnou skutečností na místě plánovaného plnění.
  4. Zástupce Objednatele může ze závažných důvodů (např. pokud týdenní plán prací nebude v souladu s provozními potřebami Objednatele, nebo bude v rozporu s touto Smlouvou) odmítnout předložený týdenní plán prací a požadovat jeho bezodkladné přepracování. Zhotovitel je povinen se při přepracování řídit pokyny Objednatele.

Objednatel bude využívat svého práva na přepracování plánu prací Zhotovitelem zejména tam, kde bude docházet ke kolizním situacím s plány prací Objednatele. Např. v těch lokalitách, kde je již odběratelům oznámeno plánované bezproudí.

* 1. Pro vyhotovení Týdenního plánu prací je Zhotovitel povinen používat formulář uvedený v příloze č. 14 Smlouvy. Týdenní plán prací bude vyplněn elektronicky a bude uložen do příslušné složky na společném úložišti OneDrive.

Zhotovitel po podpisu Smlouvy obdrží od Objednatele detailní instrukce, do jaké složky bude týdenní plány prací ukládat. Odsouhlasený týdenní plán prací bude pro Zhotovitele závazný a Zhotovitel je povinen podle něj postupovat. Objednatel si vyhrazuje právo v době trvání Smlouvy společné úložiště změnit.

1. Převzetí Díla či jeho dílčí části
   1. Zhotovitel je povinen po řádném ukončení příslušné dílčí činnosti dle článku 1.6 písm. a) až c) Smlouvy do 5 pracovních dní vypracovat Soupis skutečně provedených prací (dle vzorů v přílohách č. 13 A–13 E Smlouvy) a předat jej elektronickou formou zástupci Objednatele, a to v souladu s odsouhlasenou předběžnou Kalkulací požadavku dle čl. 2.3, 2.5, 2.6 a v souladu s cenami zhotovitele, uvedenými v příloze č. 1 Smlouvy. Zástupce Objednatele je povinen plnění dle článku 1.6 písm. a) až c) Smlouvy nejpozději do 5 pracovních dní od doručení Soupisu skutečně provedených prací, které bylo provedeno řádně a bezvadně a v souladu s touto Smlouvou, převzít, nebude-li dohodnut termín tzv. místního šetření zástupci obou stran na pozdější termín.
   2. Převzetí provedeného plnění dle článku 1.6 písm. a) až c) Smlouvy bude uskutečněno ve sjednaném místě a termínu (tzv. místní šetření) příslušnými zástupci obou smluvních stran. Výstupem místního šetření bude příslušný Soupis skutečně provedených prací, jehož vzor je v příloze č. 13 A–13 E Smlouvy. Neurčí-li Objednatel elektronickou formu převzetí dokončeného díla, pak bude Soupis skutečně provedených prací Zhotovitelem vyhotoven ve 2 originálech a bude odsouhlasen a podepsán přítomnými zástupci obou smluvních stran v listinné podobě s tím, že 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel a 1 vyhotovení Objednatel.
   3. V případě, že zadané činnosti nebudou zrealizovány v souladu se Smlouvou (tj. zejména v souladu s přílohou č. 21 A a 21 B Smlouvy) nebo bude zjištěna jakákoliv jiná vada či nedodělky, bude tato skutečnost zapsána do Soupisu skutečně provedených prací a Zhotovitel bude vyzván provést nápravu. Dílo se do doby odstranění nalezené vady či nedodělku považuje za nepřevzaté ze strany Objednatele. Dokud není Soupis skutečně provedených prací odsouhlasen Objednatelem, není Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu.
   4. Objednatel si vyhrazuje právo u plnění dle článku 1.6 písm. a) až c) nahradit místní šetření doložením fotodokumentace skutečně provedených prací. Fotodokumentace bude Zhotovitelem elektronicky nahrána na úložiště dle požadavku zástupce Objednatele (k jednotlivým zjištěním v aplikaci na ořezy, bylo-li touto formou zadáno, v opačném případě do složky na společné úložiště OneDrive, zřízené bezprostředně po podpisu Smlouvy). Objednatel si vyhrazuje právo způsob ukládání fotodokumentace v průběhu trvání Smlouvy změnit. V případě, kdy Objednatel dle předložené fotodokumentace akceptuje provedení objednaných prací, potvrdí příslušný Soupis skutečně provedených prací Zhotoviteli elektronicky zasláním informace e-mailovou komunikací bez nutnosti elektronického podpisu (e-mailovou komunikaci lze nahradit vložením elektronicky podepsaného dokumentu do složky na společném úložišti OneDrive).

Způsob užití aplikace na Průseky je popsán v příloze č. 22 Smlouvy.

* 1. Zhotovitel odpovídá za vady plnění dle článku 1.6 písm. a) až c) Smlouvy, které existovaly v okamžiku jeho předání a převzetí. Za okamžik předání a převzetí je u plnění dle článku 1.6 písm. a) až c) Smlouvy považován den podpisu Soupisu skutečně provedených prací.
  2. Zjistí-li Zhotovitel nutnost provedení víceprací, které nejsou předmětem odvolací objednávky, avšak jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění, je Zhotovitel povinen:

1. V elektronické podobě bez nutnosti elektronického podpisu oznámit tato nová zjištění odpovědné osobě Objednatele, vytvořit fotodokumentaci a nahrát ji do společného úložiště.
2. Vyčkat na odsouhlasení/vyjádření odpovědné osoby Objednatele

Obdobným způsobem bude Zhotovitel postupovat při zjištění potřeby méněprací či potřeby jiných obdobných změn předmětu plnění Dílčí Smlouvy – odvolávky.

Provede-li Zhotovitel vícepráce, aniž by Objednatel předem písemně schválil Zhotovitelem vyčíslené vícenáklady, nemá Zhotovitel nárok na úhradu těchto nákladů spojených s neschválenými vícepracemi.

1. Ostatní ujednání
   1. Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že:
2. aktuální stav vegetace ke dni účinnosti Smlouvy v místě plnění je různorodý, závisí na ročním období, vegetačních podmínkách, a především na době, jež uplynula od posledního zásahu do porostu;
3. odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení DS bylo před uzavřením této Smlouvy na distribučním území Objednatele průběžně prováděno externími Zhotoviteli na základě výsledků periodických prohlídek DS;
4. je povinen stávající stav hodnotit jednotlivě, s ohledem na výše uvedené skutečnosti a prohlašuje, že s aktuálním stavem vegetace, která se v příslušném místě plnění nachází, se seznámil;
5. ořezy, které budou splňovat požadavky na posouzení osobou odborně způsobilou (profese arborista), nechá Zhotovitel posoudit v rámci plnění Smlouvy na vlastní náklady a navrženým postupem se bude řídit.
   1. Zhotovitel je povinen při plnění této Smlouvy postupovat s odbornou péčí, s péčí řádného hospodáře, dodržovat a respektovat pokyny Objednatele, či pracovníka Objednatele, dodržovat ustanovení platných právních předpisů, platných českých technických norem a platných podnikových norem energetiky vztahujících se na realizované plnění. Zhotovitel je povinen poskytnout náležitou součinnost pracovníkům Objednatele a řídit se při plnění této Smlouvy i jejich pokyny.
   2. Zhotovitel se zavazuje dbát na dobré jméno Objednatele i jeho zástupce a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo dobré jméno Objednatele nebo zástupce Objednatele jakkoliv ohrozit nebo poškodit, a to zejména vůči vlastníkům nemovitých věcí dotčených realizací Díla.
   3. Zhotovitel provádí plnění v blízkosti zařízení DS pod napětím, s výjimkou případů, kdy je z bezpečnostních důvodů nutné zařízení DS vypnout. Pro tyto účely zajišťuje vypínání pracovník Objednatele. Zhotovitel musí nárokovat u zástupce Objednatele požadované vypnutí nejméně 25 kalendářních dní předem. Zhotovitel je povinen minimalizovat počet a délku vypnutí s ohledem na zajištění plynulosti dodávky elektrické energie odběratelům. Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu trvání Smlouvy změnit požadovaný počet dní z 25 na 40 kalendářních dní před plánovaným termínem vypnutí.
   4. Zhotovitel odpovídá za to, že jeho činností nebude narušena provozuschopnost zařízení distribuční soustavy Objednatele ani zařízení třetí osoby, pro kterou je dané zařízení smluvně provozováno Objednatelem. Zhotovitel se v souvislosti s realizací této Smlouvy zavazuje postupovat tak, aby Objednatel neporušil povinnosti mu stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění.
   5. Zhotovitel ani jeho Poddodavatel nesmí provádět na vyhrazeném zařízení distribuční soustavy Objednatele nebo elektrickém zařízení třetí osoby, pro kterou je dané zařízení smluvně provozováno Objednatelem, jakékoliv činnosti.
   6. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit zástupci Objednatele veškeré nepředvídané výjimečné skutečnosti (zejm. úrazy, nehody, škody na zařízení Objednatele, havárie, přetrvávající neshody s vlastníky nemovitých věcí atd.), které vznikly v souvislosti s činností Zhotovitele při realizaci Díla nebo jeho dílčí části, a to jak u pracovníků Objednatele, pracovníků Zhotovitele či jeho Poddodavatele, tak u třetích osob.
   7. Zhotovitel je povinen v případě, že při plnění této Smlouvy vznikne jakákoliv mimořádná událost bezprostředně ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz DS (např. pád stromu do vedení, nebo přeskok elektřiny z vodičů na větve stromu), ihned přerušit práci, přemístit pracovníky a techniku do bezpečné vzdálenosti a situaci neprodleně nahlásit na Operativní Dispečink EG.D, s.r.o.. a řídit se pokyny dispečera.

Operativní Dispečinky EG.D, s.r.o.:

- tel. spojení České Budějovice: 386 352 581 (pro VN, NN)

- tel. spojení Brno: 545 141 212 (pro VN, NN)

* 1. Zhotovitel je oprávněn dílčím plněním části Díla pověřit Poddodavatele odsouhlasené zástupcem Objednatele.
  2. Objednatel si vyhrazuje, že dílčí část realizace Díla spočívající v těžbě a kácení dřeva, práci s motorovou pilou a práci ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být plněna Poddodavateli (vyjma obdobných prací podél vedení o napěťové hladině NN) a Zhotovitel je povinen tuto část Díla vykonávat výhradně vlastními pracovníky.
  3. Vlastním pracovníkem se pro potřeby této Smlouvy rozumí zaměstnanec, který pro Zhotovitele pracuje na základě pracovní Smlouvy, nebo některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, nebo pracovník, který byl k výkonu práce ke Zhotoviteli dočasně přidělen pracovní agenturou.
  4. Pokud Zhotovitel použije k plnění závazků z této Smlouvy Poddodavatele, není odpovědnost Zhotovitele za řádné a včasné splnění závazků dle této Smlouvy nikterak omezena a Zhotovitel je odpovědný, jako by plnil sám. Zhotovitel své Poddodavatele osobně vede prostřednictvím svého zástupce. Každý Poddodavatel Zhotovitele je povinen splňovat podmínky Smlouvy a dodržovat povinnosti dané touto Smlouvou Zhotoviteli a řídit se požadavky zástupce Objednatele, přičemž se Zhotovitel zavazuje Poddodavatele k tomuto zavázat.
  5. Zhotovitel je povinen dle pravidel dále ve smlouvě uvedených předkládat zástupci Objednatele aktualizovaný seznam všech svých pracovníků, kteří se podílejí na realizaci Díla (dále „Seznam pracovníků Zhotovitele“) na formuláři, který je uveden v příloze č. 6 A Smlouvy.

Zhotovitel je povinen předložit seznam těchto osob Objednateli v době součinnosti před podpisem Smlouvy a kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy, pokud došlo ke změně osob nebo ke změně oprávnění oproti seznamu vedenému v systému kvalifikace. Zhotovitel je povinen veškeré změny prokázat v el. nástroji EZAK formou aktualizace údajů v Systému kvalifikace. Po obdržení nového potvrzení o splnění kvalifikace je Zhotovitel oprávněn uvést tyto změny v příloze č. 6A Smlouvy.

* 1. Zhotovitel je povinen dle pravidel dále ve smlouvě uvedených předkládat zástupci Objednatele aktualizovaný seznam všech Poddodavatelů a jejich pracovníků, kteří se podílejí na realizaci Díla na formuláři, který je uveden v příloze č. 6 B Smlouvy.

Seznam pracovníků Poddodavatele bude předkládán vždy, když nastane jakákoliv změna v údajích zapisovaných do tohoto Seznamu pracovníků Poddodavatele. Tento Seznam pracovníků Poddodavatele bude vyplněn elektronicky a zaslán na elektronickou adresu zástupce Objednatele uvedenou v příloze č. 4 Smlouvy a zároveň uložen do příslušné složky na společném úložišti OneDrive.

* 1. Zhotovitel má povinnost poskytnout Objednateli (popř. zřídit si a poskytnout) datovou schránku (např. pro účely aplikace Průseky).
  2. V případech, kdy bude ze strany Zhotovitele nezbytné použít přílohy č. 9 A až 9 C Smlouvy, zajistí Zhotovitel odeslání těchto dopisů Vlastníkům prokazatelným způsobem, tzn. datovou zprávou do datové schránky, nebo doporučeně s potvrzením doručení.
  3. Zhotovitel je povinen používat objednatelem definované IT zařízení a aplikace včetně společného uložiště OneDrive (např. pro ukládání fotodokumentace, týdenního plánu prací, dokládání víceprací, naskenované příslušné listy stavebního deníku, atd).

Objednatel si vyhrazuje právo přecházet na elektronizaci procesu při zajištění služeb dle této smlouvy. IT aplikace, včetně přístupů, školení, poskytne Objednatel Zhotoviteli bezúplatně. Zhotovitel si bude povinen na své náklady zajistit související kompatibilní IT vybavení pro každého z uživatelů: stolní počítač; chytrý mobilní telefon nebo tablet. V době zahájení účinnosti smlouvy je Zhotovitel povinen disponovat IT zařízením s operačním systémem Android ve verzi minimálně 8.0 Oreo (pro dlouhodobé využití zařízení doporučena verze 11 a vyšší); instalovaný prohlížeč Google Chrom nebo Mozilla nebo Edge; aplikace Acrobat; datové připojení a toto vše průběžně aktualizovat. Smartphone, popř. tablet musí disponovat prvky pro biometrické ověření uživatele zařízení (pro dvou faktorové ověření - Microsoft Authenticator).

1. Dodržování pravidel BOZP a dalších
   1. Zhotovitel plně odpovídá za dodržování bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany a ochrany zdraví svých pracovníků či pracovníků svého Poddodavatele. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce dle této Smlouvy v souladu s povinnostmi uvedenými v zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
   2. Zhotovitel je povinen ještě před zahájením prací dle této Smlouvy řádně poučit každého pracovníka svého či svého Poddodavatele o jeho povinnostech a právech ve vztahu k požární ochraně (dále „PO), ochraně zdraví při práci (dále „BOZP“) a systému řízení ochrany životního prostředí (EMS) a provést seznámení s pracovními postupy stanovenými zaměstnavatelem ve smyslu nařízení vlády č. 339/2017 Sb.
   3. Zhotovitel je dále povinen zúčastnit se prostřednictvím jedné odpovědné osoby školení věnované tématu BOZP a PO, které bude pořádané zástupcem Objednatele, a to jedenkrát za dva kalendářní roky. Náklady na školení hradí Objednatel (nezahrnuje náklady na dopravu, ubytování, stravování a na náhradu ušlé mzdy). Zhotovitel je povinen vždy bezprostředně po absolvování tohoto školení prostřednictvím dané odpovědné osoby, která toto školení absolvovala, prokazatelně seznámit a proškolit své pracovníky a pracovníky svého Poddodavatele s informacemi získanými během tohoto školení na své náklady. Zhotovitel je rovněž povinen proškolit každého svého nového zaměstnance i nového zaměstnance svého Poddodavatele, který nastoupil v průběhu mezi dvěma po sobě následujícími školeními.
   4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že všichni pracovníci, kteří budou dílo dle této Smlouvy provádět, jsou k jeho provádění odborně způsobilí a mají platný doklad o potřebné zdravotní způsobilosti a splňují požadavky pro bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí ve smyslu Nařízení vlády 378/2001 Sb., a je si vědom případných právních následků z nesplnění této podmínky, včetně povinnosti náhrady škody způsobené Objednateli, případně třetím osobám. Zhotovitel je na základě výzvy Objednatele povinen doložit Objednateli nebo jeho zástupci doklad o splnění této podmínky.
   5. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby byli pracovníci náležitě vybaveni ochrannými a pracovními pomůckami pro daný druh prováděných prací.
   6. Pracovníci Objednatele, jím pověřené osoby, či kontrolní orgány jsou oprávněny a povinny zastavit práce Zhotovitele, pokud zjistí, že způsobem jejich provádění by mohlo dojít k úrazu osob nebo poškození majetku nebo jsou prováděny v rozporu s platnými technickými a právními předpisy či osobami s nedostatečnou odbornou způsobilostí.
   7. Zhotovitel se zavazuje vykonávat všechna dílčí plnění dle této Smlouvy pracovníky, kteří mají příslušnou kvalifikaci a vybavení s tím, že každý z nich má kvalifikaci alespoň dle ustanovení § 4 vyhl. č. 194/2022 Sb., v platném znění. Zhotovitel je povinen uvést seznam těchto osob do přílohy Smlouvy a je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy tyto osoby měnit pouze v případě naléhavé potřeby. Zhotovitel je povinen tyto osoby s Objednatelem písemně odsouhlasit (příloha č. 6 A Smlouvy, případně 6 B Smlouvy) a doložit k novým osobám stejné doklady, jako dokládal v rámci kvalifikačního řízení. Pracovníci Zhotovitele jsou povinni vždy pracovat ve skupinách o počtu nejméně dvou osob.
   8. Objednatel či jeho zástupce je oprávněn provádět kontrolu realizace Díla či dílčího plnění, dodržování legislativních, technických a smluvních požadavků BOZP, PO a EMS a dále kvalifikačních podmínek stanovených v nařízení vlády č. 194/2022., v platném znění. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele poskytnout informace (písemně nebo telefonicky) o přesném místě/místech aktuálně prováděných prací a o přesném místě/místech, kde budou práce prováděny v následujících dnech.
   9. Zhotovitel se v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy zavazuje řídit a postupovat v souladu s pokyny koordinátora BOZP, byl-li pro provedení některé části díla Objednatelem určen a tzv. Typovým plánem BOZP na staveništi pro činnosti OPEX viz. příloha č. 19 Smlouvy, pokud v této Smlouvě není dohodnuto jinak.

Zhotovitel také prohlašuje, že byl Objednatelem seznámen s tzv. překvapivými ustanoveními tohoto dokumentu. Vyznačením a podpisem Prohlášení o akceptaci podmínek BOZP v příloze č. 17 Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že tato tzv. překvapivá ustanovení ve smyslu ustanovení § 1753 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, výslovně přijímá.

1. Ochrana životního prostředí
   1. Zhotovitel se bude při provádění Díla nebo jeho dílčí části dle této Smlouvy řídit platnými právními předpisy ošetřujícími oblast ochrany životního prostředí, a to především zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákonem č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů a zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vždy ve zněních platných v době provádění činností podle této Smlouvy. V souvislosti s dodržováním těchto právních předpisů je Zhotovitel povinen zejména k následujícímu:
2. Podle § 8 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb. písemně oznamovat jménem Objednatele nejméně 15 dnů předem kácení dřevin příslušnému orgánu ochrany přírody (dále jen „OOP“) v případech, kdy je to vyžadováno zákonem. Zhotovitel je povinen vyčkat zmíněných 15 dnů na případné stanovisko příslušného OOP. OOP může kácení pozastavit, omezit nebo zakázat. Pokud se tak stane, bude vždy jednáno o dalším postupu. Pro tyto účely použije Zhotovitel vzor dopisu uvedený v příloze č. 10 Smlouvy. Tato povinnost platí jak pro dřeviny nacházející se v OP, tak i mimo OP.
3. V případě kácení dřevin, které svým stavem zřejmě a bezprostředně ohrožují život či zdraví, nebo hrozí vznikem škody značného rozsahu (např. v důsledku ohrožení provozu zařízení distribuční soustavy), se tento zásah provede neprodleně a oznámí se dodatečně příslušným OOP, a to nejpozději do 15 dnů od jeho provedení. Pro zamezení případných pochybností o oprávněnosti a akutnosti tohoto zásahu do dřevin ze strany Zhotovitele je Zhotovitel povinen zajistit podle možnosti nezávislé ověření stavu dřevin před zásahem (např. vyjádřením odpovědné osoby místně příslušného obecního úřadu, České inspekce životního prostředí k fotodokumentaci, místním šetřením apod.). Dokumenty o tomto ověření je zhotovitel povinen archivovat jako součást příslušné dokumentace vedené podle smluvního vztahu mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
4. Získávat závazná stanoviska (a v rámci plnění předmětu této Smlouvy je plně respektovat) pro zásahy do dřevin, které jsou součástí významných krajinných prvků, stanoviska k nezbytnému zásahu do přirozeného vývoje ohrožených druhů živočichů a souhlasy ke sjednaným činnostem v ochranném pásmu památného stromu.
5. Plnit zvláštní povinnosti při vjezdu, popř. vstupu, do zvláště chráněných území a při zásazích prováděných na těchto územích.
6. Před započetím prací prověřit, zda se v dotčeném úseku vedení nevyskytuje památný či jinak chráněný strom, jehož ořez lze provádět pouze na základě udělení výjimky ze zákazů u památných či jinak chráněných stromů, které je oprávněn udělit výhradně příslušný OOP. Tyto výjimky je Zhotovitel povinen jménem Objednatele zajistit.
   1. Písemnou dokumentaci k plnění povinnosti dle čl. 9.1 této Smlouvy je Zhotovitel povinen archivovat. Zhotovitel je povinen tuto dokumentaci předat Objednateli či zástupci Objednatele na jejich vyžádání.
   2. Při provádění Kácení a oklešťování je zakázáno používání technologií spočívající ve frézování kořenových systémů odstraněných dřevin, které by způsobovaly změny půdních poměrů a původních vegetačních bylinných struktur. Tímto ustanovením není zakázáno používání technologie na frézování pařezů.
   3. Použití přípravků na ochranu rostlin – herbicidů – je povoleno pouze v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, a to za podmínek viz příloha č. 25 Smlouvy.
   4. Při realizaci plnění dle této smlouvy budou dodržovány právní předpisy z oblasti práva životního prostředí, jež naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb. (více čl. 9.1), o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
7. Cena plnění a platební podmínky
   1. Cena plnění dle této Smlouvy je stanovena následujícím způsobem:
8. pro dílčí plnění dle Článku 1.6 písm. a) - c) Smlouvy, je cena plnění stanovena rozsahem skutečně provedených prací odsouhlasených Objednatelem či jeho zástupcem a na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 Smlouvy. K uvedeným cenám bude dopočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné k datu uskutečněného zdanitelného plnění.
   1. V jednotkových cenách výkonů uvedených v příloze č. 1 jsou zahrnuty všechny potřebné náklady Zhotovitele na jejich řádné provedení včetně nákladů na činnosti související jež jsou zahrnuty do povinností dodavatele v souladu s touto smlouvou (např. viz čl. 3.2). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 Smlouvy jsou pevné a nepřekročitelné **a budou měněny pouze v souladu s ustanoveními článku 10.11. a 10.12 smlouvy.**
   2. Fakturace dílčích plnění dle článku 1.6 písm. a - c) Smlouvy bude probíhat samostatně (samostatné faktury podle druhu dílčí činnosti). Faktury je Zhotovitel povinen doručit Objednateli vždy nejpozději do desátého kalendářního dne následujícího po měsíci, ve kterém bylo plnění provedeno, neurčí-li Objednatel jinak. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po odsouhlasení Soupisu skutečně povedených prací Objednatelem dle kapitoly č. 5 Smlouvy.
   3. Fakturovaná částka bude vždy rozdělena podle napěťových hladin, neurčí-li Objednatel jinak (týká se zejména plnění dle článku 1.6 písm. b).
   4. Na každém účetním dokladu (faktuře, dobropisu) bude uvedeno číslo Smlouvy a odvolací objednávky.
   5. Splatnost faktur je stanovena v dokumentu „Všeobecné nákupní podmínky skupiny E.ON Czech“. Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 60 dnů ode dne řádného doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli.

Faktury budou doručovány výhradně elektronicky a adresou pro doručování faktur pro EG.D, s.r.o. je určena e-mailová adresa:faktury@egd.cz.

* 1. E-mail může obsahovat pouze jeden přiložený dokument ve formátu PDF, jehož součástí by měla být jedna faktura včetně příloh o velikosti maximálně 10 MB. Veškeré vystavené doklady Zhotovitel opatří číslem odvolací objednávky.
  2. Faktura bude vyhotovená v elektronické podobě a bude odeslána na e-mailovou adresu v souladu s čl. 10.6 a 10.7 Smlouvy. Každá faktura musí mít náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění (dále jen „zákon o DPH“), a § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v aktuálním znění. Obsahová nedostatečnost daňového dokladu je důvodem k jeho vrácení Zhotoviteli. Zhotovitel daňový doklad opraví či doplní a doručí jej Objednateli. V takovém případě se ruší původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět Objednateli. Splatnost faktury může Objednatel prodloužit o nezbytně nutnou dobu v případě, že Zhotovitel k daňovému dokladu nepřiloží doklady stanovené touto Smlouvou (doklady bude nutno očíslovat, aby bylo možno na ně odkazovat) a Objednatel či jeho zástupce si je bude nucen od Zhotovitele vyžádat.
  3. Platby budou probíhat bezhotovostně formou na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Změnu bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele je možno provést písemným sdělením Zhotovitele prokazatelně doručeným Objednateli datovou zprávou do datové schránky nejpozději 5 dní před  příslušnou fakturou s tím, že sdělení musí být podepsáno osobou (osobami) oprávněnou k podpisu této Smlouvy a musí z něj být patrné, jde-li o změnu trvalou či týkající se pouze příslušné faktury; v případě nejasnosti se má za to, že se změna týká jen příslušné faktury.
  4. Zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, se zavazuje, že povinnosti plynoucí mu ze zákona o DPH v platném zněníbude plnit řádně a včas. Zejména se zavazuje, že nebude úmyslně vystavovat Objednatele riziku plnění z titulu ručení za nezaplacenou daň dle § 109 zákona o DPH. Pokud okolnosti budou nasvědčovat tomu, že Objednateli by mohla ve vztahu ke zdanitelným plněním poskytnutým Zhotovitelem na základě této Smlouvy vzniknout ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona o DPH, vyhrazuje si Objednatel právo uhradit daň z těchto zdanitelných plnění místně příslušnému správci daně Zhotovitele postupem podle § 109a téhož zákona. Zhotoviteli bude o tuto daň snížena úhrada. Uplatnění tohoto postupu úhrady daně se Objednatel zavazuje Zhotoviteli řádně a včas oznámit, a to nejpozději do 14 dnů od provedení úhrady daně.
  5. Jednotkové ceny sjednané pro kalkulaci dílčích plnění Smlouvy viz. ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné a nepřekročitelné do 1.3. 2028. Ve zbytku doby platnosti Smlouvy, tj. od 1. 3. 2028 bude průměrná roční míra inflace za kalendářní rok měřená indexem spotřebitelských cen publikovaném Českým statistickým úřadem (dále také jen „hodnota inflace“) zohledněna následujícím způsobem:

Překročí-li součet hodnot inflace za dva roky 2026 a 2027 hodnotu 6 %, zavazuje se Objednatel upravit, tj. navýšit ceny uvedené v příloze č. 1 Smlouvy o 80 % ze součtu hodnot inflace za roky 2026 a 2027. Upravené ceny budou platné pro období od 1. 3. 2028. Začátek platnosti valorizace závisí na oficiálním zveřejnění inflace za rok 2027, tj. leden 2028.

Vzorec pro výpočet nových jednotkových cen

**Cjn = Cj  +  Cj  x (0,8 x Rm/100)**

kde je:  **Cjn**           nová cena

**Cj** původní cena

**Rm** součet hodnot míry inflace za předcházející dva kalendářní roky 2026 a 2027vyjádřený v %  podle údajů  Českého statistického úřadu („Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen“ na oficiálních stránkách Českého statistického úřadu [https://www.czso.cz/csu/czso/mira\_inflace](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.czso.cz%2Fcsu%2Fczso%2Fmira_inflace&data=05%7C01%7Cfrantisek.marecek%40egd.cz%7Cdb8f8783f67c4bcf439a08da2785321b%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C637865750259324865%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8%2BbApOQehnlDQhkxX5JtbqAsveFuqgKV9wQut8TUs0I%3D&reserved=0))

Ve výše uvedeném postupu bude vycházeno vždy z oficiálního sdělení „Míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen" na oficiálních stránkách Českého statistického úřadu (https://www.czso.cz/csu/czso/mira\_inflace).

Nové jednotkové ceny příslušných položek po přepočtení budou zaokrouhleny na celé koruny a nová cena bude sdělena e-mailem kontaktní osobě Zhotovitele.

* 1. V případě, že by bylo pro účely realizace kteréhokoli dílčího plnění zapotřebí rozšířit ceník (detailní ceníkové položky/výkony) obsažený v příloze č. 1 této Smlouvy nebo doplnit či upravit některé ustanovení této smlouvy, může být doplněno a nebo aktualizováno v souladu s vyhrazenými změnami smluvního závazku uvedenými v čl. 18.6, 18.7, 18.8 a následujícím postupem:
     1. Objednatel vymezí změnu a vnitřní členění nové položky/výkonu odvozením pomocí jednotlivých stávajících položek/výkonů uvedených v této Smlouvě. Na základě tohoto vymezení stanoví Objednatel Bázovou cenu nové položky/výkonu, na jejichž základě je navržena. Specifikaci nové položky/výkonu včetně jejího ocenění Bázovou cenou a zařazení do příslušného spektra výkonů přílohy č.1 Objednatel navrhne k akceptaci Zhotoviteli.
     2. Pokud stanovení vnitřního členění nové položky/výkonu dle předchozího odstavce není (byť zčásti) možné, vyzve Objednatel Zhotovitele k ocenění nové položky/výkonu společně s informací o její obsahové náplni. Toto ocenění je Zhotovitel povinen předložit do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy. Cena nové položky/výkonu bude následně stanovena v rozmezí ceny navrhované Objednatelem a Zhotovitelem vzájemnou dohodou smluvních stran.
     3. Takto vzniklá nová položka/výkon bude zařazena dle charakteru do příslušného spektra ceníku a do příslušné přílohy Smlouvy. Na takto vzniklou novou položku/výkon se bude v rámci plnění dle této Smlouvy v souladu s přílohou č.1 vztahovat stejná procentní přirážka či srážka pro spektrum, do nějž nová položka/výkon spadá.
     4. Změna položek/výkonů bude sjednána dodatkem smlouvy.
  2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým Poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení Poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své Poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení Smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho Poddodavatelem k nahlédnutí.

1. Ochrana důvěrných informací
   1. Za účelem realizace předmětu této Smlouvy bude Zhotoviteli zřízen přístup do systému Geoportál (dále jen „GPE“). Zhotovitel je povinen požádat o přístup do Geoportálu s dostatečným časovým předstihem tak, aby případné prodlení v rámci schvalovacího procesu nezpůsobilo zdržení údržby vegetace podél DS. Pro oblast VN mu následně budou poskytnuta data obsahující údaje o distribuční soustavě Objednatele v tištěné, nebo elektronické podobě dle rozhodnutí Objednatele. Poskytnutím přístupu do GPE a poskytnutím dat jsou Zhotoviteli zpřístupněna veškerá data zanesená v GPE, která mají nebo mohou mít důvěrný charakter, a která jsou předmětem obchodního tajemství.
   2. Zhotovitel je povinen využít zřízený přístup do GPE a tištěná data pouze za účelem získání potřebných informací pro realizaci předmětu této Smlouvy a může do údajů obsažených v GPE nahlížet (a údaje obsažené v tištěných datech používat) pouze v rozsahu nezbytném pro řádné provedení této činnosti.
   3. Zhotovitel se zavazuje k uchovávání v tajnosti a ochraně informací, které mu budou zpřístupněny v souvislosti s realizací předmětu této Smlouvy, tzn. veškerých dat obsažených v systému a v tištěných datech, která budou důvěrnými informacemi ve smyslu této Smlouvy.
   4. Za důvěrné ve smyslu této Smlouvy se považují veškeré poskytnuté informace, podklady a dokumenty, pokud nejsou označené jako nedůvěrné a pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných informačních zdrojích (např. obchodní rejstřík, nahlížení do katastru nemovitostí) a nebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit Objednateli újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace budou považovat zejména všechny informace a údaje ekonomické, finanční, obchodní, výrobní, technické, právní, organizační a tvůrčí povahy, jakož i jakékoli jiné informace a údaje, které budou Zhotoviteli v důsledku zpřístupnění dat v systému GPE a v rámci tištěných dat poskytnuty, ať už v písemné, ústní, elektronické nebo jakékoli jiné podobě, v souvislosti s účelem získání potřebných informací pro realizaci předmětu této Smlouvy (dále jen „důvěrné informace“).
   5. Za důvěrné informace se považují zejména, avšak nikoli výlučně, tyto informace a data:
2. Digitální data – Geoportál v rozsahu:

* Průběhy sítí DS, včetně orientačně vyznačených míst ke Kácení a oklešťování
* Technické údaje o DS
* Katastrální mapy
* Mapy velkých a středních měřítek
* Účelové mapy, ortofotomapy
* Orientační stav vegetace z leteckého snímkování

b) Data v tištěné podobě:

* Provozní schémata sítí ve formátu sešitů A4 s obsahem:
  + Průběhy sítí VVN, VN, NN
  + Mapový podklad – mapa středního měřítka
  1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost a přísně důvěrný charakter všech podkladů, dokumentů a informací poskytnutých mu Objednatelem a nepoužít je k jinému účelu než ke zpracování nabídky, nepoužít je ve svůj prospěch, ve prospěch třetí osoby nebo v neprospěch Objednatele ani je nesdělit žádné jiné osobě s výjimkou orgánů činných v trestním řízení, soudů a orgánů veřejné správy, a učinit vše potřebné pro jejich ochranu a zamezení jejich zneužit. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost a uchovávat v tajnosti důvěrné informace bez ohledu na to, zda mu byly poskytnuty před nebo po datu uzavření této Smlouvy.
  2. Zhotovitel se zavazuje použít poskytnuté důvěrné informace pouze za účelem uvedeným v této Smlouvě. Zhotovitel není oprávněn zpřístupnit důvěrné informace kterékoliv třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Objednatele a smí důvěrné informace poskytnout pouze těm zaměstnancům a poradcům, kteří je nezbytně potřebují znát. Zhotovitel rovněž nesmí použít důvěrné informace v rozporu s účelem uvedeným v této Smlouvě pro své potřeby.
  3. Zhotovitel se zavazuje zajistit utajování těchto informací též všemi svými zaměstnanci i dalšími osobami, kterým budou důvěrné informace v souladu s touto Smlouvou zpřístupněny. V případě, že pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele, jimž byly důvěrné informace v souladu s touto Smlouvou poskytnuty, poruší povinnost mlčenlivosti a uchování v tajnosti důvěrných informací uvedenou v této Smlouvě, nese Zhotovitel za jejich jednání plnou odpovědnost.
  4. Zhotovitel nesmí důvěrné informace kopírovat či jakýmkoliv jiným způsobem reprodukovat a uchovávat v jakékoliv databázi, vyjma pořizování kopií a uchovávání důvěrných informací za účelem uvedeným v této Smlouvě.
  5. Ustanovení článku 11 této Smlouvy se vztahují jak na období platnosti této Smlouvy, tak na období po jejím skončení. Totéž platí i o nároku Objednatele na smluvní pokutu dle článku 17.8 této Smlouvy.
  6. Ustanovení § 2985 (Porušení obchodního tajemství) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, není touto Smlouvou dotčeno.

1. Ochrana osobních údajů
   1. Zástupce Zhotovitele nebo jiná osoba oprávněná jednat za Zhotovitele bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje a záznamy vzájemné komunikace Objednatel zpracovává na základě oprávněného zájmu, a to pro přípravu, uzavření a realizaci plnění Smlouvy se Zhotoviteli a obchodními partnery, provozní potřeby a ochranu právních nároků Objednatele.
   2. Zhotovitel se zavazuje informovat kontaktní osobu/y Zhotovitele uvedené v rámci identifikačních údajů Zhotovitele v úvodu této Smlouvy (dále jen „kontaktní osoby“) o zpracování jejich identifikačních a kontaktních údajů a záznamů vzájemné komunikace s Objednatelem na základě oprávněného zájmu, a to pro přípravu, uzavření a realizaci plnění Smlouvy se Zhotoviteli a obchodními partnery, provozní potřeby a ochranu právních nároků Objednatele, a o právech s tím souvisejících.
   3. Zástupce Zhotovitele, jiná osoba oprávněná jednat za Zhotovitele nebo jakákoliv kontaktní osoba má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování a právo podat námitku proti zpracování. Objednatel zpracovává osobní údaje po dobu trvání této Smlouvy a dále do doby uplynutí promlčecí doby práv vzniklých z případného porušení této Smlouvy či protiprávního jednání Zhotovitele nebo kontaktních osob.
   4. Další informace o zpracování osobních údajů jsou trvale dostupné na www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
2. Doba trvání a zánik Smlouvy
   1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 48 měsíců od nabytí její účinnosti, která vznikne podpisem Smlouvy oběma smluvními stranami.

Objednatel předpokládá na základě této Smlouvy zadat v Regionu dle odst. 2.1. Zhotoviteli, se kterým je uzavřena tato Smlouva, dílčí plnění v souhrnné předpokládané finanční hodnotě ve výši [BUDE DOPLNĚNO DLE ČL. 5.3 ZD] Kč.

Smluvní strany se dohodly v souladu s aktuální judikaturou soudního dvora Evropské unie na stanovení maximálního limitního objemu plnění, které Objednatel může plnit z této smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek na změně tohoto maximální limitního objemu plnění, dochází po překročení tohoto maximálního limitního objemu plnění k zániku oprávnění Objednatele zadat zhotoviteli jakékoliv další plnění. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti. Maximální limitní hodnota pro tuto Smlouvu činí [ ● BUDE DOPLŇENO PRO DANOU ČÁST DLE ČL. 5.3 ZD jako dvojnásobek předpokládané finanční hodnoty] Kč bez DPH.

* 1. Smluvní vztah založený touto Smlouvou může zaniknout v plném rozsahu:

1. Písemnou dohodou smluvních stran k datu sjednanému v takové dohodě;
2. Písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany po druhém roce její účinnosti s výpovědní dobou 6 měsíců. Výpověď musí být protistraně doručena písemně a výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
3. Písemným odstoupením Objednatele, s účinností v okamžiku doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli, v případě:

* podstatného porušení smluvní povinnosti Zhotovitele, přičemž za podstatné porušení povinnosti na straně Zhotovitele se, vedle úpravy vyplývající z příslušných ustanovení právních předpisů, pro účely této Smlouvy považuje zejména případ, kdy:
  + Zhotovitel prohlásí, že předmět této Smlouvy nebo závazky z výzvy k plnění nesplní;
  + Zhotovitel poruší některou z povinností dle čl. 14, nebo 15 a nedostatek neodstraní v termínu do 30 dní;
  + Zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost uvedenou ve Smlouvě více než jednou (bez ohledu na to, jedná-li se o porušení téže povinnosti, nebo o porušení různých povinností);
  + Zhotovitel poruší své povinnosti, které v přímém důsledku způsobí poruchový stav nebo stav bezprostředně ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz DS;
  + Zhotovitel v souvislosti s realizací předmětu plnění Smlouvy poruší předepsané technologické postupy či veřejnoprávní předpisy;
  + Zhotovitel v souvislosti s realizací předmětu plnění Smlouvy poruší své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti vyplývající z příloh č. 19 Smlouvy, aj.
* Zhotovitel poruší ustanovení uvedené v článku 10.10 této Smlouvy
* Zhotovitel poruší ustanovení uvedené v článku 7.10 této Smlouvy.

1. Písemným odstoupením Zhotovitele v případě podstatného porušení smluvní povinnosti Objednatele, přičemž za podstatné porušení smluvní povinnosti na straně Objednatele se vedle úpravy vyplývající z příslušných ustanovení právních předpisů považuje zejména prodlení s placením řádně nárokované ceny plnění poskytovaného na základě Smlouvy či jakékoli části této ceny trvající déle než 30 kalendářních dní. Zhotovitel nemá právo odstoupit od Smlouvy dle předchozí věty v případě, kdy Objednatel dá Zhotoviteli najevo, že dílčí cenu i částečně neuhradí z důvodu porušení Smlouvy Zhotovitelem.
   1. Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy rovněž tehdy, pokud:
      1. Vůči Zhotoviteli nebo vůči členovi jeho statutárního orgánu nebo jiného orgánu nebo vůči bývalému členovi takového orgánu, který v něm působil v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva, a kdykoli v průběhu trvání této Smlouvy (společně dále jen „podezřelý“), bylo zahájeno či vedeno trestní řízení, v rámci kterého je podezřelý obviněn či obžalován z toho, že v rozhodném období spáchal v souvislosti s jakoukoli veřejnou zakázkou či jiným poptávkovým řízením realizovaným pro Objednatele jako zadavatele některý trestný čin podle § 216, § 256, § 257, § 331, § 332 nebo § 333 trestního zákoníku. Objednatel si vyhrazuje možnost samostatně posoudit jednání, pro které bylo trestní řízení zahájeno s přihlédnutím k jeho konkrétním skutkovým okolnostem a rovněž s přihlédnutím k dokladům a důkazům, které se mu v této souvislosti podaří shromáždit, přičemž důvodem pro odstoupení může být zejména jednání, které nese znaky závažného profesního pochybení ve smyslu § 48 odst. 5 písm. f) ZZVZ, které zpochybňuje důvěryhodnost Zhotovitele, přičemž i jednání, které nenaplňuje všechny znaky trestného činu, může naplňovat znaky závažného profesního pochybení a naopak nebo pokud;
      2. Zhotovitel ve své žádosti o účast či nabídce na veřejnou zakázku uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo nejsou přesné a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení na veřejnou zakázku ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
      3. Pokud Zhotovitel uzavřel s jinými dodavateli zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti s touto veřejnou zakázkou.
      4. Zhotovitelem předložené doklady nebo potvrzení skutečností, o tom že splňuje podmínky Nařízení Rady EU č. 2022/576, se projeví jako nepravdivé.
      5. V případě závažného porušení podmínek předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména způsobení těžkého zranění či úmrtí jakékoli osoby v souvislosti s realizací Díla z důvodu zanedbání Zhotovitele.
   2. Dále jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této Smlouvy v případě rozhodnutí o úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku druhé smluvní strany.
   3. Odstoupení od Smlouvy dle výše uvedeného musí být odstupující smluvní stranou oznámeno bez zbytečného odkladu poté, co se tato strana dozvěděla o skutečnosti, na základě které vzniká na odstoupení od Smlouvy nárok.
   4. Bude-li tato Smlouva jakýmkoli způsobem a z jakéhokoli důvodu ukončena, je Zhotovitel povinen bezodkladně vyklidit místo plnění a veškerá jednotlivá Pracoviště a vydat Objednateli všechny podklady nutné pro pokračování prací či jiných výkonů a dále také vrátit Objednateli veškeré dokumenty (v tištěné i elektronické podobě) obsahující důvěrné informace, které mu byly na základě této Smlouvy předány, případně i jiné dokumenty, které si Objednatel výslovně vyžádá vydat.
   5. I po ukončení doby trvání této Smlouvy jakýmkoli způsobem a z jakéhokoli důvodu i nadále trvají práva a povinnosti smluvních stran z této Smlouvy, které z povahy věci mají trvat i po ukončení doby jejího trvání, zejména práva Objednatele z vadného plnění, jakož i práva z porušení povinností smluvních stran, včetně práva na náhradu škody či zaplacení smluvní pokuty.
2. Další povinnosti Zhotovitele
   1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu účinnosti této Smlouvy uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti proti škodám způsobeným jeho činností minimálně ve výši 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých). Zhotovitel je povinen předložit Objednateli kdykoliv na vyžádání originál nebo úředně ověřenou kopii platné pojistné Smlouvy. Zhotovitel je povinen udržovat uvedené pojištění po celou dobu v platnosti a je zejména povinen řádně platit pojistné.
   2. Zhotovitel je povinen mít smluvně zajištěné pracovníky. Minimální počet pracovníků, které je Zhotovitel povinen mít smluvně zajištěné po celou dobu trvání smlouvy, je uveden v systému kvalifikace a v zadávací dokumentaci. Kvalifikace těchto pracovníků je v souladu se Systémem kvalifikace následující:

stromolezci – proškolení o odborné způsobilosti k provádění práce ve výškách a nad volnou hloubkou ve smyslu Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. (doloženo pomocí zápisu ze školení), s délkou požadované praxe pro práci s motorovou pilou min. 2 roky a kvalifikací min. dle § 4 Nařízení vlády č. 194/2022Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice .

pilaři – s kvalifikací min. dle § 4 Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice s délkou požadované praxe pro práci s motorovou pilou min. 2 roky (Zhotovitel doloží u každého pilaře platný Průkaz obsluhy přenosné motorové pily - tzv. „Průkaz pilaře“. Pokud dodavatel nedisponuje pilařskými průkazy, lze jej nahradit předložením dokladu o školení a zacvičení dle NV 339/2017 Sb., kde je obsažen i požadavek na seznámení s návody k používané technice (zejména při likvidaci poruchových stavů se předpokládá odstraňování polomů, vývratů, polovývratů a zlomů a práce v obtížných podmínkách).

Zhotovitel je povinen předložit seznam těchto osob Objednateli v době součinnosti před podpisem Smlouvy a kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy, pokud došlo ke změně osob nebo ke změně oprávnění oproti seznamu vedenému v systému kvalifikace. Zhotovitel je povinen veškeré změny prokázat v el. nástroji EZAK formou aktualizace údajů v Systému kvalifikace. Po obdržení nového potvrzení o splnění kvalifikace je Zhotovitel oprávněn uvést tyto změny do příloh č. 6A a 6B Smlouvy.

* 1. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této Smlouvy vlastnit, nebo mít smluvně zajištěnou alespoň 1 montážní plošinu s dosahem manipulace minimálně 13 m, zároveň alespoň 1 zařízení pro smýcení porostu frézou a zároveň alespoň 1 zařízení pro štěpkování dřevní hmoty.
  2. Zhotovitel je povinen při realizaci Smlouvy postupovat co nejšetrněji vzhledem k životnímu prostředí, dodržovat nejvyšší etické principy, včetně protikorupční praxe. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně seznámit všechny své příslušné pracovníky a pracovníky svých Poddodavatelů s Etickým kodexem Objednatele uvedeným v příloze č.3 Smlouvy, tento dodržovat a zajistit jeho dodržování svými pracovníky a zavázat k dodržování i Poddodavatele.
  3. Zhotovitel čestně prohlašuje, že na realizaci díla se budou podílet pracovníci, kteří budou odborně a zdravotně způsobilí, a pokud je to pro předmět jejich práce požadováno, vlastní a budou vlastnit příslušné osvědčení požadované nařízením vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, respektive osvědčení vymezená zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu a že si je vědom případných právních následků z nesplnění této podmínky, včetně povinnosti náhrady újmy způsobené Objednateli, případně třetím osobám;
  4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Dílo bylo realizováno odpovídajícími technologickými postupy a vybavením umožňujícím Zhotoviteli dodržet vysoký standard kvality v souladu s požadavky Objednatele a zavedenou odbornou praxí, a aby pracovníci Zhotovitele byli náležitě vybaveni a proškoleni pro daný druh prováděných prací. Zhotovitel pro realizaci plnění využije vybavení, které má k dispozici pro realizaci zakázky a je uvedeno v příloze č.15 Smlouvy (minimální technické vybavení). Zhotovitel se zároveň zavazuje, že on sám nebo jeho smluvně určený Poddodavatel disponují dílenskými prostředky tak, aby případný výpadek technického vybavení neohrozil kontinuitu požadovaného plnění.

1. Bankovní záruka za řádné plnění Smlouvy

Zhotovitel je povinen nejpozději do 20 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy předat Objednateli záruku za řádné plnění Díla ve formě bankovní záruky nebo ve formě složení finanční částky na účet (dále jen „Bankovní záruka“).

## Bankovní záruka vystavená bankou musí splňovat tyto podmínky:

* bude vystavena Renomovanou bankou, což znamená banku s bankovní licencí platnou na území Evropského hospodářského prostoru a/nebo zemí OECD disponující stupněm dlouhodobého ratingu Baa1 či vyšším dle ratingové agentury Moody´s, resp. disponující stupněm dlouhodobého ratingu BBB+ či vyšším dle ratingové agentury Standard & Poor’s, resp. disponující stupněm dlouhodobého ratingu BBB+ dle ratingové agentury Fitch;
* výše Bankovní záruky bude 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých);
* Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž se banka zaváže, že uspokojí Objednatele, jako oprávněného z Bankovní záruky, na jeho první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání;
* veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky nese Zhotovitel bez nároku na jejich náhradu ze strany Objednatele;
* Bankovní záruka musí být platná a účinná nejméně po dobu 2 let od okamžiku účinnosti Smlouvy.
  1. V případě, kdy Objednatel uplatní nárok na zaplacení konkrétní částky, bude čerpat plnění z Bankovní záruky do výše požadované částky. Před uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli důvod a výši požadovaného plnění. V případě čerpání Bankovní záruky je Zhotovitel povinen do 14 kalendářních dnů ode dne čerpání Bankovní záruky Objednatelem poskytnout Objednateli novou Bankovní záruku – předložit novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (na původní výši Bankovní záruky) tak, aby splnil povinnost udržovat Bankovní záruku v souladu se Smlouvou.
  2. Třicet dní před zánikem platnosti a účinnosti Bankovní záruky je Zhotovitel povinen předložit Objednateli novou Bankovní záruku s platností a účinností nejméně další 2 roky.
  3. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok z Bankovní záruky a požadovat čerpání až do výše vystavené Bankovní záruky v případě, že:

1. Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky dle postupu uvedeného v článku 15.2. V takovém případě je Objednatel oprávněn čerpat celou částku Bankovní záruky za účelem vytvoření jistoty na účtu Objednatele k zajištění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy;
2. Zhotovitel neuhradí Objednateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu újmy, náklady či jiný závazek dle této Smlouvy, nebo nevydá bezdůvodné obohacení vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou, nebo nesplní řádně a včas jakoukoliv jinou povinnost dle této Smlouvy ani do 20 dnů od doručení žádosti Objednatele.
   1. Objednatel vrátí Bankovní záruku Zhotoviteli nebo bance, která tuto záruku vystavila, do 20 kalendářních dnů poté, co došlo k zániku Smlouvy.

## Bankovní záruka ve formě složení finanční částky na účet Objednatele. Finanční částka musí splňovat tyto podmínky:

* 1. Výše finanční částky bude 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých).
  2. Finanční částka bude složena jako neodvolatelná a bezpodmínečná.
  3. Finanční částka bude složena na bezúročný účet Objednatele č.ú.: 107-1289350267/0100 (dále jen Záruční účet). Variabilní symbol platebního příkazu bude číslo Smlouvy Zhotovitele.
  4. Finanční částka na účtu bude složena nejméně do doby, kdy uplyne poslední ze záručních dob dle této Smlouvy.
  5. Finanční částka může být v průběhu této doby nahrazena Bankovní zárukou vystavenou bankou dle podmínek písm. a) tohoto článku Smlouvy o dílo, a to ve stejné výši.
  6. V případě, kdy Objednatel uplatní nárok na zaplacení konkrétní částky, může čerpat plnění ze Záručního účtu do výše požadované částky. Před uplatněním plnění ze Záručního účtu oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli důvod a výši požadovaného plnění. V případě čerpání ze Záručního účtu je Zhotovitel povinen do 14 kalendářních dnů ode dne čerpání finančních prostředků Objednatelem doplnit finanční prostředky na původní výši dle čl. 15.5.
  7. Objednatel je oprávněn k čerpání ze Záručního účtu až do jeho plné výše v případě, že, Zhotovitel neuhradí Objednateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu újmy, náklady či jiný závazek dle této Smlouvy, nebo nevydá bezdůvodné obohacení vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou, nebo nesplní řádně a včas jakoukoliv jinou povinnost dle této Smlouvy ani do 20 dnů od doručení žádosti Objednatele.
  8. Objednatel vrátí Zhotoviteli finanční částku Záručního účtu, do 20 kalendářních dnů poté, co došlo k zániku Smlouvy.

Pokud Zhotovitel nesplní svou povinnost předložit Bankovní záruku formou A, nebo B, nebo svou dílčí povinnost dle formy A - zajistit platnost a účinnost Bankovní záruky po celou dobu trvání této Smlouvy, svou povinnost předložit novou Bankovní záruku v případě, že dojde k jejímu čerpání, nebo povinnost prodloužit platnost Bankovní záruky, nebo svou dílčí povinnost při uplatnění formy B složit finanční prostředky na Záruční účet Objednatele, nebo svou povinnost zajistit, že částka bude na účet složena do doby než uplyne poslední ze záručních dob, svou povinnost doplnit finanční prostředky na původní výši při jejich čerpání Objednatelem, bude každé jednotlivé porušení považováno za podstatné porušení Smlouvy.

1. Odpovědnost za vady
   1. Vyskytne-li se na přebíraném plnění vada, Objednatel nebo jeho zástupce oznámí Zhotoviteli výskyt vady a uvede popis vady, označení charakteru vady a způsob, jakým požaduje vadu odstranit (dále jen „reklamace“). Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn učinit reklamaci elektronicky na e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou v příloze č. 5 Smlouvy, prostřednictvím aplikace Průseky nebo datovou schránkou.

Zhotovitel musí odstraňovat vegetaci takovým způsobem, aby odpovídala Požadovanému stavu viz příloha č. 21 A Smlouvy.

Dřevní hmota bude odstraněna v souladu s přílohou č. 21 B Smlouvy.

* 1. Zhotovitel je povinen v případě vady ohrožující život, zdraví a bezpečnost osob nebo vady, která brání v provozu distribuční soustavy, odstranit vadu předmětu plnění bez zbytečného prodlení od okamžiku doručení reklamace Zhotoviteli.
  2. Pokud Zhotovitel neodstraní řádně a ve stanoveném termínu vadu reklamovanou Objednatelem (nejpozději do 60 dnů od oznámení vady s výjimkou případů uvedených v článku 16.2 smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ. Zároveň je Objednatel po uplynutí 60 dnů od oznámení vady oprávněn zadat odstranění vady třetí osobě, a to na riziko a náklady Zhotovitele, za cenu obvyklou v čase a místě plnění. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli veškeré vynaložené náklady spojené s odstraněním vady, přičemž všechna ostatní práva a povinnosti vztahující se k předmětu plnění zůstávají nedotčeny. Shora uvedené náklady spojené s odstraněním vady předmětu plnění Objednatel vyúčtuje a následně předá Zhotoviteli fakturu.

1. Úroky z prodlení, smluvní pokuty a náhrada újmy
   1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k předcházení a odvrácení vzniku újmy, a pokud újma vznikne, je Zhotovitel povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby újma byla co nejmenší. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel má vedle práva na náhradu újmy na jmění (škody) nárok také na odčinění nemajetkové újmy.
   2. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné poškození majetku Objednatele i Vlastníka nemovité věci na kterou Zhotovitel vstupuje při poskytování plnění, případně třetích osob, způsobené plněním nebo v souvislosti s plněním Díla nebo jeho části dle této Smlouvy. V takovém případě je Zhotovitel povinen zajistit fotodokumentaci, bez zbytečného prodlení oznámit tuto skutečnost Vlastníkovi, zajistit škodní řízení a následnou úhradu škody Vlastníkovi.

V případě vzniku nezaviněné škody na straně Zhotovitele u předmětu plnění dle čl. 1.6 písm. b) Smlouvy (Likvidace poruchových stavů) je Zhotovitel povinen postupovat dle výše uvedeného s tím rozdílem, že předá fotodokumentaci a výstup z jednání s Vlastníkem odpovědné osobě Objednatele. Odpovědná osoba Objednatele následně zajistí úhradu škody Vlastníkovi Objednatelem.

* 1. Zhotovitel je povinen zaplatit v plné výši veškeré poplatky a příp. majetkové sankce, pokuty, penále, úroky apod. za příp. porušení povinností stanovených platnou právní úpravou, za porušení podmínek stanovených v příslušném rozhodnutí a povolení, jakož i za prodlení či nedodržení doby stanovené v rozhodnutích a povoleních ke zvláštnímu užívání místních komunikací, veřejného či jiného prostranství apod. Zaplacené majetkové sankce, pokuty, penále, úroky, poplatky apod. není Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli. Zhotovitel rovněž není oprávněn účtovat Objednateli případnou náhradu újmy, kterou musel třetí osobě uhradit v důsledku porušení svých povinností.
  2. Nárok na náhradu újmy (a to včetně újmy nemajetkové), která vznikla porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta stanovená v této Smlouvě, není ujednáními o smluvních pokutách nikterak dotčen a smluvní pokuta se do náhrady újmy nezapočítává. Případné smluvní pokuty a úroky z prodlení, na které vznikne Objednateli nárok, je Objednatel oprávněn započíst proti libovolné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli nebo čerpat z Bankovní záruky.
  3. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za prodlení přesahující lhůtu 30 dní se zaplacením oprávněně vystavené faktury úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý týden prodlení.
  4. Zhotovitel je povinen stav, který v přímém důsledku způsobí poruchový stav nebo stav bezprostředně ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz DS, uvést do požadovaného stavu bezodkladně, v souladu se lhůtami uvedenými v čl. 2.4 Smlouvy. V případě, že se Zhotovitel nedostaví na místo plnění či nezahájí nebo neprovádí plnění dle článku 1.6 b) řádně (s přihlédnutím k objektivním okolnostem), je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ prodlení, přičemž jednotlivým případem se rozumí jednotlivý požadavek Objednatele.
  5. Pokud Zhotovitel ani po opakovaném upozornění (tzn. minimálně 2 výzvy k nápravě) ze strany Objednatele poruchový stav nebo stav bezprostředně ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz DS neuvede do požadovaného stavu, je Objednatel oprávněn toto plnění zajistit sám, či prostřednictvím jiných kvalifikovaných dodavatelů. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli veškeré vynaložené náklady spojené s odstraněním takovéhoto stavu, přičemž všechna ostatní práva a povinnosti vztahující se k předmětu plnění zůstávají nedotčeny.

Tento článek nebude uplatněn v rámci zvýšené lokální poruchovosti nebo v rámci odstraňování kalamitního stavu v případě, kdy Zhotovitel řádně a včas zahájil plnění, ale následně došlo k vyčerpání jeho kapacitních možností.

* 1. V případě, že Zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností uvedených v článku 11 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. Tím není dotčena povinnost smluvních stran k náhradě újmy, a to včetně újmy nemajetkové.
  2. V případě, že Zhotovitel při plnění této Smlouvy poruší jakoukoliv povinnost vyplývající pro něj z platných právních předpisů, ustanovení této Smlouvy či jejích příloh vztahujících se na BOZP, požární ochranu a ochranu životního prostředí, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. Tato smluvní pokuta se vztahuje i na případné neposkytnutí informace o přesném místě prováděných prací (v daném dnu a dnech navazujících) viz článek 8.8 Smlouvy.
  3. V případě, že bude Zhotovitel provádět plnění prostřednictvím pracovníka, který nebude uveden v posledním Objednateli předloženém seznamu všech jeho pracovníků a pracovníků jeho Poddodavatelů, kteří se podílejí na předmětu plnění této Smlouvy (příloha č. 6 A a 6 B Smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
  4. V případě, že Zhotovitel poruší zákaz svěřit Poddodavatelům těžbu a kácení dřeva, práci s motorovou pilou nebo práci ve výškách a nad volnou hloubkou (vyjma výjimky u napěťové hladiny NN dle čl. 7.10), je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých).
  5. V případě, že Zhotovitel nepředá včas týdenní plán prací dle kapitoly 4 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každé jednotlivé porušení.
  6. V případě, že Zhotovitel u plánovaných činností dle čl. 1.6 a) a 1.6 c) nenastoupí včas a dojde k překročení stanoveného termínu plnění stanoveného v odvolací objednávce o více jak 30 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
  7. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost plynoucí z této Smlouvy, která nebyla v tomto článku výslovně upravena, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.
  8. V případě, že Zhotovitel prokáže, že neměl objektivní možnost plnit své povinnosti plynoucí ze Smlouvy, z důvodu neposkytnutí potřebné součinnosti Objednatelem, není tato skutečnost považována za porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.
  9. Smluvní pokutu, úrok z prodlení, popř. náhradu újmy oprávněná strana vyúčtuje s tím, že splatnost smluvní pokuty, úroků z prodlení a náhrady újmy činí 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování straně povinné.
  10. Ujednáním jakékoliv smluvní pokuty nezaniká nárok příslušné smluvní strany na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti kryté touto smluvní pokutou, a to ani ve výši přesahující sjednanou výši smluvní pokuty.
  11. Smluvní strany výslovně sjednávají povinnost odčinit vedle vzniklé škody také nemajetkovou újmu.

1. Závěrečná ustanovení
   1. VNP společně s dalšími dokumenty, na které tato Smlouva ve smyslu § 1751 občanského zákoníku odkazuje, společně tvoří obchodní podmínky Objednatele. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil se a souhlasí s nimi a bude se jimi řídit. Objednatel zveřejňuje dokumenty včetně těchto obchodních podmínek na internetových adresách: <https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky> a https://ppz.egd.cz
   2. Porušení těchto obchodních podmínek ze strany Zhotovitele je považováno za podstatné porušení Smlouvy, které zakládá právo Objednatele od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel prohlašuje, že má tyto obchodní podmínky Objednatele ve znění platném k datu uzavření Smlouvy k dispozici a že je mu jejich obsah znám. V případě změn nebo aktualizací bude Objednatel o takových případných změnách svých obchodních podmínek Zhotovitele informovat, a to písemným oznámením na adresu Zhotovitele nebo elektronickou poštou na emailovou adresu, viz. Příloha č. 5. Aktualizované znění obchodních podmínek pak bude také vždy k dispozici na výše zmíněných internetových adresách. S takovou jednostrannou změnou obchodních podmínek Objednatele je Zhotovitel oprávněn vyslovit nesouhlas, a to do 14 dnů od data doručení oznámení o změně stejným způsobem, jako mu bylo oznámení o změně doručeno, jinak se má za to, že se změnou souhlasí. V případě vyslovení nesouhlasu Zhotovitele se změnou obchodních podmínek Objednatele je Objednatel oprávněn smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 20 pracovních dnů od doručení nesouhlasného vyjádření Zhotovitele se změnou obchodních podmínek. Výpovědní doba činí 6 měsíců. Nevyužije-li Objednatel ve lhůtě dle předchozí věty své právo smlouvu vypovědět z důvodu vyslovení nesouhlasu Zhotovitele se změnou obchodních podmínek Objednatele, trvá Smlouva i nadále, a to za použití obchodních podmínek ve znění před jejich změnou. Pokud v některých ustanoveních obchodních podmínek jsou povinnosti vztaženy k subjektu E.ON Česká republika, s.r.o., platí tyto povinnosti shodně, jako kdyby na takovém místě obchodních podmínek byl uveden Objednatel.
   3. Každá zakázka související s předmětem této Smlouvy o dílo musí být provedena ve smyslu a v souladu s podmínkami uvedenými v dokumentech:

* Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech (VNP)
* Dokumentace k zajištění BOZP, regionální směrnice RS-019-3
* Politika integrovaného systému řízení

Smluvní strany se dohodly že, Objednatel je oprávněn obsah výše uvedených dokumentů měnit nebo doplňovat, přičemž Zhotovitel čestně prohlašuje, že se bude s výše uvedenými dokumenty v aktuální verzi průběžně seznamovat na internetových odkazech: <https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky> a https://ppz.egd.cz Pokud by se z jakéhokoliv důvodu jakékoliv ustanovení této Smlouvy stalo neplatným nebo nevymahatelným, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ustanovení nebude mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ustanovení Smlouvy, pokud z povahy tohoto ustanovení nebo z jeho obsahu nevyplývá, že neplatné nebo nevymahatelné ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy stane neplatným nebo nevymahatelným, zahájí smluvní strany jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy. Do té doby platí odpovídající úprava dle obecně závazných právních předpisů České republiky. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou v takovém případě povinny dodržovat také pravidla stanovená zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

* 1. Jakékoliv změny nebo doplnění této Smlouvy nebo jejích příloh lze provést pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, které budou za dodatek této Smlouvy výslovně označené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Toto neplatí  pro změny kontaktních osob uvedených v příloze č.4, č.5, č.6A a 6B Smlouvy, bankovního spojení a čísla účtů Zhotovitele a Objednatele a změny formulářů zveřejněné na portále pro zhotovitele viz. čl.18.11, nebo pro změny, které bezprostředně vyplývají ze změn legislativních, které lze změnit jednostranným písemným sdělením. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny dodržovat také pravidla stanovená zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
  2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není veden v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátce. Dále prohlašuje, že jeho bankovní účet uváděný v záhlaví Smlouvy je totožný s jeho účtem zveřejněným v registru plátců DPH. Zhotovitel, který je plátcem DPH a poskytovatelem zdanitelného plnění a v případě, že jím poskytnuté zdanitelné plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti, se zavazuje, že povinnosti plynoucí mu ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů bude plnit řádně a včas.
  3. V případě, že dojde ke změně některých zákonů, nebo prováděcích vyhlášek, na které se tato Smlouva odkazuje a na základě kterých pak Objednatel upraví některá ustanovení této Smlouvy, vyhrazuje si Objednatel v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek („dále jen ZZVZ“) ve spojení s ust. § 222 odst. 2 ZZVZ možnost změny Smlouvy, obchodních podmínek v souladu s čl. 18.2 a dále možnost doplnění, nebo změny výkonů obsažených v příloze č.1 dle postupů vysvětlených v čl. 10.12.
  4. Objednatel si vyhrazuje v souladu s ust. § 100 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek („dále jen ZZVZ“), ve spojení s ust. § 222 ZZVZ právo na použití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových služeb spočívajících v uplatnění nových postupů a technologií šetrnějších k životnímu prostředí v souladu s cíli Objednatele v oblasti environmentální politiky související se změnou klimatu v souladu se zněním příslušných zákonů, zejména zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Objednatel si vyhrazuje, v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek („dále jen ZZVZ“), právo požádat o zajištění nápravy stavu vegetace mimo Místo plnění dle této Smlouvy (vyjma likvidace poruchových stavů viz článek 2.4, kde je součinnost povinná). Zhotovitel je oprávněn toto plnění odmítnout bez udání důvodu, aniž by mohla být aplikována ustanovení o smluvních pokutách dle kapitoly č. 17 této Smlouvy. Cena za zrealizované dílo bude kalkulována v souladu s čl. 2.6. Smlouvy).
  6. Není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, nemusí být komunikace prostřednictvím e-mailu podepisována zaručeným elektronickým podpisem dle příslušných právních předpisů.
  7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim znám význam všech oborových i jiných pojmů a zkratek v této smlouvě použitých.
  8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo přílohy | Název přílohy |
| 1A | část 3 – Matematický model pro cenovou nabídku – Čechy NN a VN – České Budějovice A (dříve celé ČB) |
| 1B | část 4 – Matematický model pro cenovou nabídku – Čechy NN a VN – České Budějovice B (dříve celé ČB) |
| 1C | část 7 – Matematický model pro cenovou nabídku – Čechy NN a VN – Jindřichův Hradec A (dříve JH B) |
| 1D | část 8 – Matematický model pro cenovou nabídku – Čechy NN a VN – Jindřichův Hradec B (dříve JH A) |
| 1E | část 16 – Matematický model pro cenovou nabídku – Čechy NN a VN – Písek A (dříve PI) |
| 1F | část 17 – Matematický model pro cenovou nabídku – Čechy NN a VN – Písek B (dříve PI) |
| 1G | část 22 – Matematický model pro cenovou nabídku – Střed NN a VN – Znojmo A (dříve ZN) |
| 1H | část 23 – Matematický model pro cenovou nabídku – Střed NN a VN – Znojmo B (dříve ZN) |
| 2A | Místo plnění |
| 2B | Část 3\_Místo plnění\_Čechy NN+VN\_ČB A |
| 2C | Část 4\_Místo plnění\_Čechy NN+VN\_ČB B |
| 2D | Část 7\_Místo plnění\_Čechy NN+VN\_JH A |
| 2E | Část 8\_Místo plnění\_Čechy NN+VN\_JH B |
| 2F | Část 16\_Místo plnění\_Čechy NN+VN\_Písek A |
| 2G | Část 17\_Místo plnění\_Čechy NN+VN\_Písek B |
| 2H | Část 22 – Místo plnění – Střed NN a VN – Znojmo A (dříve ZN) |
| 2I | Část 23 – Místo plnění – Střed NN a VN – Znojmo B (dříve ZN) |
| 3 | Kodex dodavatele |
| 4 | Seznam pracovníků Objednatele |
| 5 | Seznam kontaktních osob Zhotovitele |
| 6A | Formulář pro uvedení seznamu pracovníků |
| 6B | Seznam Poddodavatelů Zhotovitele |
| 7A | Dopis OÚ |
| 7B | Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (Pozemků) – Plakát – barevný |
| 7C | Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (Pozemků) – Plakát – černobílý |
| 7D | Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin |
| 8 | Upozornění vlastníkovi nemovitosti |
| 9A | Výzva k provedení ořezu |
| 9B | Opakovaná výzva při nesouhlasném stanovisku (kNN\_kVN\_vVN) |
| 9C | Opakovaná výzva při nesouhlasném stanovisku (vNN) |
| 10 | Oznámení RŽP o kácení a ořezu dřevin |
| 11 | Dodatečné oznámení o vstupu na pozemek |
| 12A | Kalkulace požadavku |
| 12B | Text odvolací objednávky |
| 13A | Skutečně provedené práce plánovaná údržba VN |
| 13B | Skutečně provedené práce plánovaná údržba NN |
| 13C | Skutečně provedené práce likvidace poruchových stavů |
| 13D | Skutečně provedené práce operativní potřeby včetně kácení mimo OP |
| 13E | Excel pro výpočet ceny skutečně provedených prací |
| 14 | Týdenní plán prací |
| 15 | Technické vybavení |
| 16 | Požadavek na vypnutí |
| 17 | Čestné prohlášení VNP a BOZP |
| 18 | Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech – volně dostupné na https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky |
| 19 | RS-019 (Dokumentace k zajištění BOZP) |
| 19A | Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro činnosti OPEX \_2025 |
| 19P1 | Identifikace a popis stavby koordinace BOZP\_2025 -příloha Pánu BOZP pro činnosti OPEX\_2025 |
| 19P2 | Vnější rizika a ochranná pásma dotčených sítí\_2025-příloha Pánu BOZP pro činnosti OPEX\_2025 |
| 19P3 | Informování o rizicích pro práce na elektrických zařízeních\_2025-příloha Pánu BOZP pro činnosti OPEX\_2025 |
| 19P3 | Informování o rizicích pro práce na plynárenských zařízeních\_2025-příloha Pánu BOZP pro činnosti OPEX\_2025 |
| 19P3 | Informování o rizicích pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou\_2025-příloha Pánu BOZP pro činnosti OPEX\_2025 |
| 19P3 | Informování o rizicích pro montážní práce\_2025-příloha Pánu BOZP pro činnosti OPEX\_2025 |
| 19P3 | Informování o rizicích pro ořezy\_2025-příloha Pánu BOZP pro činnosti OPEX\_2025 |
| 19P4 | Prezenční listina\_2025 -příloha Pánu BOZP pro činnosti OPEX\_2025 |
| 20 | Stavební deník |
| 21A | Podmínky realizace předmětu plnění |
| 21B | Likvidace klestu |
| 22 | Uživatelská příručka aplikace Průseky |
| 23 | Zásady postupu při MU – kontrola |
| 24 | Geoportál – data z leteckého snímkování |
| 25 | Použití přípravků na ochranu rostlin – herbicidů |

Přílohy č.: 7A, 7B, 7C, 7D, 8, 9A, 9B, 10, 11, 12 A, 12 B, 13 A, 13 B, 13 C, 13 D, 13 E, 14, 16, 19, 19A, 19P1, 19P2, 19P3, 19P4, 20, 22, 23, 24, 25 objednatel zveřejní na Portále pro zhotovitele: <https://ppz.egd.cz>, kde zhotoviteli zpřístupní případnou aktualizaci dokumentů. Změny v těchto dokumentech nebudou sjednávané písemným dodatkem smlouvy. Změny je oprávněn učinit Objednatel a o změnách dokumentů musí informovat v dostatečném předstihu zhotovitele.

* 1. Vymezení pojmů:

**„OP“**  nebo „Ochranné pásmo“ je ochranné pásmo definované v ustanovení § 46 zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon

**„Aplikace průseky“** Aplikace Objednatele (používaný pojem i tzv. lehký klient), která slouží pro předávání vybraných závad Zhotoviteli digitální formou

**„ZZVZ“** Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

**„Zadávací dokumentace“** dokumentace obsahující podrobné požadavky Objednatele

**„DS“** distribuční soustava

**„Geoportál“** webový portál, který slouží pro přístup ke geografickým informacím o zařízení DS pro externí Zhotovitele

**„OneDrive“**  (oficiálně Microsoft OneDrive) je služba, která umožňuje nahrát dokumenty na cloudové úložiště, zřízené Objednatelem a umožnit tak jejich online oboustranně sdílený přístup pomocí zařízení připojených k internetu. Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu trvání Smlouvy tento typ sdíleného úložiště změnit

„**Microsoft Authenticator“** je aplikace, poskytující jednorázové přístupové kódy nejen pro účty a produkty Microsoft, ale i pro další weby a produkty, které využívají dvou faktorové ověřování

„**Sídlo Zhotovitele“** Sídlem Zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí adresa provozovny, pobočky nebo jiného stálého pracoviště zhotovitele které se nachází v Místě plnění k němuž se tato smlouva vztahuje, ve kterém bude zhotovitel mít umístněnou techniku a zázemí pro pracovníky

**„OPDs“** operativní pracoviště distribuční soustavy; jedná se o organizační jednotku společnosti EG.D, s.r.o.

**„RS“** Regionální správa; jedná se o organizační jednotku společnosti EG.D, s.r.o.

**„NN“** je nízké napětí v napěťové hladině do 1 kV

**„VN“** je vysoké napětí v napěťové hladině 1 kV – 52 kV

**„Služby“** Službami se rozumí provedení prací a poskytnutí služeb nezbytných pro realizaci veřejné zakázky v rozsahu stanoveném v této kvalifikační dokumentaci.

**„Smlouva“** smlouva o dílo

**„Méněpráce“** jsou práce, které byly jako předpokládaná součást dílčího plnění uvedeny v odsouhlasené kalkulaci požadavku, avšak nebyly realizovány na základě odsouhlasení Objednatele či z důvodu jejich dodatečně zjištěné a objektivně nepředvídatelné nadbytečnosti při zachování parametrů daného dílčího plnění

**„Vícepráce“** jsou dodatečné práce neuvedené v odsouhlasené kalkulaci požadavku, které jsou nezbytné k dokončení dílčího plnění a jejichž potřeba nastala objektivně a z dříve nepředvídaných důvodů

**„BOZP“**  zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

**„Kabelové vedení“** elektrické vedení vysokého napětí (kVN) nebo nízkého napětí (kNN) s izolovanými vodiči (kabely) uložené přímo v zemi, kabelových kanálech, trubkách, žlabech apod.

**„Poddodavatel“** je fyzická nebo právnická osoba, pomocí které má Zhotovitel plnit určitou část předmětu plnění této Smlouvy, nebo která má poskytnout Zhotoviteli k plnění předmětu plnění této Smlouvy určité věci či práva

**„vedení“** kabelové nebo venkovní vedení napěťových hladin NN,VN

**„Venkovní vedení“** je nadzemní elektrické vedení vysokého napětí (vVN) nebo nízkého napětí (vNN), jehož vodiče jsou vedeny nad zemí (terénem) obvykle pomocí podpěrných bodů

**„Veřejná zakázka“** je sektorová veřejná zakázka s názvem „Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky) VII“, označená v odst. 1.1. této Smlouvy

**„Zástupce Objednatele“** je osoba, kterou Objednatel určí. Objednatel je však

samozřejmě oprávněn k realizaci veškerých práv a povinností dle této Smlouvy a v její souvislosti také osobně prostř. vlastních zaměstnanců či statutárních zástupců, a to i v případě, kdy tato Smlouva stanoví, že určitý úkon má provést zástupce Objednatele

**„Zjištění“** Nález v rámci realizace preventivní údržby, po předání např. pomocí aplikace Průseky Zhotoviteli se jedná o závadu. Objednatel rozlišuje lehké a těžké závady viz příloha č. 21A.

**„Zhotovitel“** je fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, nebo více těchto osob společně. Za Zhotovitele se považuje i pobočka závodu; v takovém případě se za sídlo Zhotovitele považuje sídlo pobočky závodu

**„EZ“** Zákon č.458/2000 Sb., Energetický zákon.

* 1. Tato Smlouva je podepsána smluvními stranami v elektronické podobě s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
  2. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce. Dokumenty předávané mezi smluvními stranami při plnění této Smlouvy, zejména výzvy k plnění a dodací listy, musí být v českém nebo slovenském jazyce a veškerá komunikace mezi smluvními stranami uskutečňovaná při plnění této Smlouvy musí probíhat rovněž v českém nebo slovenském jazyce, např. prostřednictvím osoby nebo osob pověřených za tímto účelem smluvními stranami.
  3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
  4. Podpisem této Smlouvy vyjadřují smluvní strany svou vůli ctít a plnit její veškerá ustanovení v plném rozsahu.
  5. Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny a že ji uzavírají na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Místo: V Brně | Místo: |
| Za a jménem **EG.D, s.r.o.** | Za a jménem  **[● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE]**: |
|  |  |
| Jméno: Ing. Pavel Čada, Ph.D.  Funkce: jednatel | Jméno:  [ **● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE**]  Funkce:  [ **● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE**] |
| Jméno: Ing. Václav Hrach, Ph.D.  Funkce: jednatel | Jméno:  [ **● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE**]  Funkce:  [ **● DOPLNÍ ZHOTOVITEL V NABÍDCE**] |