SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na kompletní realizaci staveb

Dodávka a instalace technologie CNG včetně projektových a stavebních prací

číslo smlouvy objednatele:	[bude doplněno před podpisem smlouvy]

číslo smlouvy zhotovitele:	[bude doplněno před podpisem smlouvy]

| 1. | Objednatel | : | E.ON Energie a.s. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Se sídlem | : | F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice |
|  | Zapsaný v obchodním rejstříku | : | vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390. |
|  | Zastoupená | : | Martinem Záklasníkem, předsedou představenstva a Janem Zápotočným, členem představenstva |
|  | IČ | : | 26078201 |
|  | DIČ | : | CZ 26078201 |
|  | Bankovní spojení | : | KB, a.s. 279426110267/0100 |
|  | Zástupce pro projednání smlouvy a případných dodatků: Šárka Janáková, manažer nákupu |
|  | Zástupci pro jednání ve věcech technických: Ing. Petr Hrubý, senior technik realizace, Michal Novotný, manažer CNG |

| 2. | Zhotovitel | : | [bude doplněno v nabídce] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Se sídlem | : | [bude doplněno v nabídce] |
|  | Zapsaný v obchodním rejstříku | : | [bude doplněno v nabídce] |
|  | Zastoupený | : | [bude doplněno v nabídce] |
|  | Zástupce pro projednání smlouvy a případných dodatků: [bude doplněno v nabídce] |
|  | IČ | : | [bude doplněno v nabídce] |
|  | DIČ | : | [bude doplněno v nabídce] |
|  | Bankovní spojení | : | [bude doplněno v nabídce] |
|  | Zástupci pro jednání ve věcech technických: [bude doplněno v nabídce] |

##### I.

##### Předmět smlouvy

- Předmětem plnění dle této smlouvy je dodávka technologického celku včetně výdejního stojanu a stavebních prací včetně veškerých projekčních a inženýrských prací souvisejících s výstavbou veřejné CNG plnící stanice. Součástí plnění je zajištění výchozích zkoušek EE a ZP Technické inspekce České republiky (dále jen ,,TIČR“), kolaudace CNG plnící stanice a veškeré s ní související úkony, úspěšné uvedení CNG plnicí stanice do prodejního, ostrého provozu (dále také souhrnně jen jako „dílo“). Rozsah a kvalita díla je definován mimo jiné přílohou č. 1, 2 a 7 této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje řádné provedené dílo převzít, jestliže přejímací řízení prokáže, že dílo je způsobilé plnit účel, kterému má sloužit a splňuje veškeré projektované kvantitativní a kvalitativní parametry a zaplatit cenu za provedení díla uvedenou v čl. IV. Zhotovitel se zavazuje dílo provést podle nabídky zhotovitele ze dne [bude doplněno před podpisem smlouvy], dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci zakázky, která byla zhotoviteli předána jako podklad pro vypracování nabídky a podle této smlouvy.

- V rámci provádění díla dle této smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem budou zhotovitelem mj. provedeny následující práce, ne však výlučně:

- zajištění jeřábnických prací při skládce technologie v místě realizace CNG stanice,

- realizace plynovodní přípojky, pilíře měření, propoje mezi pilířem a technologií po připojovací přírubu, následné uložení VVTL plynovodního potrubí ke stojanům, bez zalisování adapterů,

- realizace elektrické přípojky, pilíře měření, propoje mezi pilířem a technologií, založení veškeré elektroinstalace a datových kabelů + připojení elektrického vedení do přívodní svorkovnice technologie (za účasti dodavatele technologie),

- vybudování podkladových betonových desek, dle výrobce nabídnuté technologie,

- zajištění prohlídky, vydání stanoviska a osvědčení o způsobilosti zařízení k bezpečnému provozu, vydávané Technickou inspekcí České republiky u vyhrazených technických zařízení elektro a plyn, a to v plné součinnosti s dodavatelem technologie,

- zajištění projektových prací, stavebního povolení a následné zaměření stavby a kolaudace

- ostatní práce budou konkretizovány na základě místního šetření.

- Další informace k předmětu zakázky:

  - Předmět zakázky je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu doprava – Výzva č. 37 registrační číslo projektu „Rozšíření stávající sítě plnících stanic CNG“ CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_037/0000237. Zhotovitel bere na vědomí, že on sám i jeho poddodavatelé jsou povinni spolupodílet se a umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí součinnosti jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole. Zhotovitel je povinen poskytnout kontrolním orgánům veškerou nutnou součinnost, zejména při kontrolách ze strany Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, finančních orgánů, Platebního a certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a poskytovatele dotace a dalších kontrolních orgánů dle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie. V souvislosti s těmito kontrolami je zhotovitel povinen poskytnout veškerou dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy a umožnit v souvislosti s výkonem této kontrolní činnosti pořizování kopií a výpisů dokladů ze své účetní evidence a rovněž při výkonu kontroly i účinně spolupracovat. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit a zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoli doplňující informace související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

  - Zadavatel upozorňuje, že za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z rozhodnutí o poskytnutí dotace a právních předpisů musí vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.

  - Jedná se o zakázku na dodávky, která není zadávána v zadávacím řízení podle ZZVZ, ale její zadání probíhá formou otevřené výzvy podle pravidel stanovených Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 (dále jen „Metodický pokyn“) a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce Operační program Doprava 2014-2020 (dále jen „OPD“). Ustanovení ZZVZ se analogicky použijí v případě, kdy na jejich použití tato zadávací dokumentace výslovně odkazuje.

  - Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2026 poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen uchovat a archivovat dokumentaci vzniklou v souvislosti s touto smlouvou alespoň po dobu 10 let.

II.

Termín a místo plnění

- Místem plnění jsou Bučovice, čerpací stanice APH IN na pozemku p.č. 491/21 ležící v katastrálním území Marefy.

- Zhotovitel je povinen předkládat objednateli pravidelný týdenní reporting o postupu prací na plnící stanici.

- V případě dodávky projektové činnosti a zajištění stavebního povolení, je zhotovitel povinen předložit objednateli kompletní dokumentaci potřebnou pro získání stavebního povolení od příslušného stavebního úřadu a zároveň stavební povolení od příslušného stavebního úřadu, to vše nejpozději do 120 pracovních dnů od písemného zadání projektu zadavatelem. Má se za to, že zhotovitel není v prodlení se splněním této povinnosti, pokud zpoždění s předáním dokumentace a/nebo stavebního povolení budou zapříčiněny důvody výlučně na straně příslušného stavebního úřadu (dále jen „Objektivní překážka“). Objektivní překážku je povinen zhotovitel oznámit a prokázat objednateli bez zbytečného odkladu po jejím nastání. V prodlení se splněním povinnosti dle tohoto odstavce zhotovitel není jen po dobu trvání Objektivní překážky.

- Zhotovitel se zavazuje dílo provést a předat objednateli nejpozději do 60-ti kalendářních dnů od převzetí staveniště zhotovitelem.

- Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zajištění stavebního povolení na dílo. Zhotovitel se zavazuje v této době staveniště převzít.

- Zhotovitel se zavazuje aktualizovat harmonogram předložený v rámci výběrového řízení, a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Tento aktualizovaný harmonogram bude respektovat termíny uvedené v této smlouvě a v harmonogramu předloženém v rámci výběrového řízení. Aktualizovaný harmonogram předloží zhotovitel objednateli ke schválení.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržet kvalitativní a kvantitativní podmínky, jež jsou určeny touto smlouvou a dále podklady k této smlouvě, právními předpisy, ČSN a ON platnými v době uzavření této smlouvy. Nebude-li pro dané zařízení k dispozici Podniková norma energetická (dále jen ,,PNE“) nebo ČSN, platí doporučení norem IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise). Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude způsobilé k užívání v souladu s účelem, kterému má sloužit, tj. jako veřejná plnící stanice CNG.

2.	Smlouva o dílo se řídí ustanoveními následujících dokumentů:

- Všeobecné nákupní podmínky společnosti E.ON Czech (dále též „VNP“),

- Všeobecné a technické podmínky provádění staveb plynových zařízení (dále též „VPP-STAV“),

- Všeobecné a technické podmínky provádění staveb VN a NN

- Dokumentace k zajištění BOZP,

- Zásady nakládání s demontovanými materiály, odpady,

- Politika integrovaného systému řízení.

Tyto dokumenty společně s dalšími dokumenty, na které tato smlouva ve smyslu ust. § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku odkazuje, společně tvoří obchodní podmínky objednatele a jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že má tyto obchodní podmínky objednatele ve znění platném k datu uzavření smlouvy k dispozici, a že je mu jejich obsah znám. Objednatel zveřejňuje dokumenty těchto obchodních podmínek na internetové adrese:

https://www.eon.cz/o-nas/o-skupine-eon/pro-partnery/vseobecne-nakupni-podminky.

Všeobecné a technické podmínky provádění staveb plynových zařízení (dále též „VPP-STAV“) zveřejňuje na adrese:

https://www.eon-distribuce.cz/vseobecne-nakupni-podminky

3.	Povinnosti zhotovitele a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

3.1 Před zahájením prací budou pracovníci zhotovitele včetně jeho případných poddodavatelů prokazatelně poučeni z provozního řádu areálu (např. řád předpisů požární ochrany), předpisů PO a havarijního plánu objektu včetně používání předepsaných ochranných pracovních pomůcek. Tyto předpisy předá zhotoviteli objednatel. Je zakázáno provádět jakékoliv manipulace se zařízením v provozu včetně jeho ovládacích prvků pracovníky zhotovitele.

Při vymezení, přípravě a vlastním provozu staveniště a při realizaci díla musí být zhotovitelem respektovány a dodržovány zásady bezpečnosti práce stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., nař. vl. č. 101/2005 Sb. a nař. vl. č. 362/2005 Sb.

3.2 Zhotovitel se dále zavazuje v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy postupovat v souladu s VPP-STAV. Porušení těchto podmínek ze strany zhotovitele je považováno za podstatné porušení smlouvy, které zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.

3.3 Zhotovitel se rovněž zavazuje realizovat dílo vlastními kapacitami s využitím svých, zaměstnanců s příslušnou kvalifikací a s využitím dalších poddodavatelů.

3.4 V odůvodněných případech se zhotovitel zavazuje využít pouze objednatelem schválené poddodavatele, které předloží objednateli ke schválení v souladu s jejich začleněním do skupin:

- významní poddodavatelé – jedná se o poddodavatele, kteří se podílí na realizaci technologické (odborné) části zakázky, nebo zajišťují více než 10 % objemu (prací) konkrétní zakázky, nebo jsou jinak významným poddodavatelem při realizaci zakázky, např. zajišťují pro zhotovitele práce mající vliv na kvalitu díla nebo práce mající vliv na zajištění BOZP atd., případně poddodavatelé, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval kvalifikační kritéria v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. S těmito poddodavateli bude předem seznámen odpovědný zástupce objednatele ve věcech technických (dále jen technik - technický dozor objednatele). Zástupci poddodavatelů musí být u předání stavby k realizaci (předání staveniště) přítomni a zhotovitel je za jejich činnost jak odbornou, tak i za dodržování BOZP plně odpovědný.

Případná změna poddodavatele je možná pouze ve výjimečných případech a musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem, tj. technickým dozorem objednatele.

- nevýznamní poddodavatelé - poddodavatelé zajišťující pomocné práce nemající dopad na zajištění BOZP a kvalitu prováděné stavby - zakázky (např. zajišťující dovoz materiálu, zajišťující drobné zemní a výkopové práce, atd.)

Zhotovitel se zavazuje uvést poddodavatele do stavebního deníku a současně ho seznámit se situací na staveništi z pohledu BOZP – vše v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a zajistit na pracovišti bezpečnost práce.

3.5 Zhotovitel čestně prohlašuje, že jeho pracovníci a pracovníci výše uvedeného poddodavatele jsou a po celou dobu trvání této smlouvy budou způsobilí odborně, zdravotně a pokud je to pro předmět jejich práce požadováno, tak vlastní příslušné osvědčení dle § 15 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice a že je si vědom případných právních následků plynoucích z nesplnění této podmínky, včetně povinnosti náhrady škody způsobené objednateli případně třetím osobám.

3.6 Zhotovitel je povinen dbát a řídit se příkazy oprávněného pracovníka objednatele, případně stanoveného koordinátora BOZP, a provádět práce tak, aby nenarušil provoz energetických zařízení. Je povinen postupovat podle ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a v souladu se souvisejícími zákony zejména č. 289/1995 Sb., č. 229/1991 Sb. a č. 114/1992 Sb. v platném znění a dále zejména s ČSN EN 50110 – 1 a PNE 330000 – 6.

3.7 Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho pracovníci či pracovníci poddodavatele budou náležitě vybaveni pro daný druh prováděných prací a plně odpovídá za bezpečnost svých pracovníků a dodržování bezpečnostních pracovních postupů.

  - Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s povinnostmi uvedenými v zák. č. 309/2006 Sb., nařízení vlády 591/2006 Sb. a podle Komplexního zajištění bezpečnosti a ochrany při práci vydaného objednatelem či jiných platných technických a právních norem v souvislosti se zák. č. 458/2000 Sb. a je povinen neprodleně oznámit objednateli veškeré nepředvídané mimořádné události (zejm. úrazy), které se na předaném staveništi či v souvislosti s činností zhotovitele za účelem provádění předmětu smlouvy stanou, a to jak zaměstnancům objednatele, vlastním zaměstnancům zhotovitele a taktéž i cizím osobám. Pracovníci objednatele jsou oprávněni a povinni zastavit práce zhotovitele, pokud zjistí, že způsobem jejich provádění by mohlo dojít k úrazu osob, poškození majetku nebo jsou prováděny v rozporu s platnými technickými a právními předpisy či osobami s nedostatečnou odbornou způsobilostí. V případě vzniku jakékoliv mimořádné události zhotovitel ihned přeruší práci a situaci nahlásí neprodleně objednateli.

  - Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dní ode dne odeslání výzvy k uzavření servisní smlouvy ze strany objednatele uzavřít servisní smlouvu ve znění uvedeném v příloze č. 4 této Smlouvy. Servisní smlouva musí respektovat ceny uvedené v položkovém rozpočtu dle přílohy č. 2 této Smlouvy a aktualizovaný harmonogram vyhotovený dle této smlouvy.

IV.

Hodnota prací, cena jednotlivých činností a platební podmínky

1. Cena

Cena díla, je stanovena jako pevná a to [bude doplněno v nabídce] Kč (bez DPH) a skládá se z  jednotkových cen (technologie + výdejní stojan + projektové a stavební práce) viz příloha č. 2, cenová nabídka zhotovitele ze dne [bude doplněno v nabídce].

Na změnu ceny mohou mít vliv pouze změny rozsahu díla (oproti zadání ze strany objednatele) požadované příp. projednané s objednatelem. Veškeré vícenáklady odsouhlasené ve stavebním deníku objednatelem, budou uznány a promítnuty do stanovené ceny díla.

V případě změny rozsahu díla proti předané prováděcí dokumentaci bude celková cena díla přehodnocena na základě uvedených cen, viz výše. V případě, že některé práce, či dodávky dle této smlouvy nebudou muset být provedeny, oznámí tuto skutečnost zhotovitel bez zbytečného odkladu objednateli a společně dodatkem upraví rozsah a cenu díla, tak že cenu dle položkového rozpočtu dle přílohy č. 2 této smlouvy alikvotně poníží. V případě rozšíření díla o dodávky, či práce uvedené v položkovém rozpočtu dle přílohy č. 2 této smlouvy se pro případné navýšení ceny díla použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu.

V ceně jsou zahrnuty montážní práce, technologie, dále veškerý montážní materiál a vedlejší náklady (např. doprava strojů a zařízení, staveništní přesun, kompletační a inženýrská činnost, příp. další), zkoušky, komplexní odzkoušení předávaného díla, vypracování revizní zprávy hromosvodů a příp. další certifikáty materiálů, protokoly a dokumenty nutné pro řádné předání a převzetí díla a projektová dokumentace s vyznačenými případnými změnami dle skutečného provedení díla.

Součástí plnění zhotovitele bude též odvoz a likvidace odpadů a demontovaného materiálu.

- Platební podmínky

  - Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za CNG plnící stanici na základě této smlouvy o dílo cenu uvedenou v čl. IV odst. 1. Nárok na cenu díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy vznikne zhotoviteli postupně, dle níže uvedených částí.

  - Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli na adresu E.ON Energie Faktury, P.O. BOX 01, Sazečská 9, 225 01 Praha, nebo na faktury-eon.energie@eon.cz

  - Zhotoviteli vznikne nárok na zaplacení ceny díla postupně, dle provedených prací, a to následovně:

    - Část celkové ceny odpovídající zajištění administrativních a projektových prací (inženýrské práce k zajištění stavby) včetně získání stavebního povolení bude uhrazena na základě faktury vystavené po získání a předání stavebního povolení objednateli. Fakturu - daňový doklad vystaví zhotovitel se všemi obsahovými náležitostmi nutnými pro fakturaci mezi plátci daně z přidané hodnoty.

    - Část celkové ceny odpovídající provedeným a odsouhlaseným stavebním pracím, dodávkám a službám dle této smlouvy a přílohy č. 2 této smlouvy bude uhrazena na základě skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, a to do dne 21.11.2020 uvedených ve zjišťovacím protokolu odsouhlaseným objednatelem. Za účelem zjištění skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb do dne 21.11.2020 se smluvní strany zavazují uskutečnit kontrolní den, v rámci kterého zhotovitel vypracuje zjišťovací protokol se soupisem a oceněním skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb do dne 21.11.2020 dle této smlouvy a který předá k odsouhlasení objednateli. Objednatel je oprávněn zkontrolovat soupis uvedený ve zjišťovacím protokolu a případně vyškrtnout položky, dle jeho názoru neprovedené. Zjišťovací protokol v rozsahu odsouhlasených stavebních prací, dodávek a služeb do dne 21.11.2020 je podkladem pro fakturaci zhotovitele. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli při kontrole veškerou nezbytnou součinnost.

    - Na zbývající část ceny, neuhrazenou dle čl. 2.3.1 a 2.3.2 této smlouvy, vznikne zhotoviteli nárok okamžikem úspěšného uvedení do provozu a převzetí dokončeného díla včetně vyklizení staveniště, které bude písemně potvrzeno oběma smluvními stranami.

  - Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavebně montážní práce v režimu přenesené daňové povinnosti, nebude zhotovitel uplatňovat při fakturaci daň z přidané hodnoty.

  - Veškeré faktury - daňové doklady vystaví zhotovitel se všemi obsahovými náležitostmi nutnými pro fakturaci mezi plátci daně z přidané hodnoty. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené § 28 a § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Obsahová nedostatečnost faktury je důvodem k jejímu vrácení. Veškeré účetní doklady zhotovitel opatří číslem, které je uvedeno v záhlaví této smlouvy jako číslo smlouvy objednatele.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má zájem o čerpání podpory na předmětné Dílo z Operačního programu Doprava (dále jen „OPD“). Z tohoto důvodu je Zhotovitel povinen vystavené účetní doklady označit registračním číslem projektu a názvem projektu, a to následujícím způsobem:

Výzva č. 37, registrační číslo projektu „Rozšíření stávající sítě plnících stanic CNG“ CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_037/0000237.

V.

Práva a povinnosti objednatele

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště před zahájením stavby. O předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol.

- Uvedení CNG plnící stanice do provozu bude provedeno ve vzájemné spolupráci pracovníků zhotovitele a techniků objednatele.

- Jestliže objednatel bude trvat na použití věcí, které opatřoval a předal zhotoviteli k provedení stavby, přes upozornění zhotovitele na vady těchto věcí, neodpovídá zhotovitel za závady. Totéž se týká i vadných pokynů objednatele a zajišťovaných služeb objednatelem.

- Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele k uzavření servisní smlouvy ve znění uvedeném v příloze č. 4 této smlouvy dle své volby, a to až do 3 měsíců po dokončení a převzetí díla. Zhotovitel je povinen servisní smlouvu s objednatelem uzavřít.

VI.

Provedení a odevzdání díla

1.	Dílo dle smlouvy o dílo, tj. CNG plnící stanice, je splněno dokončením montážních prací, provedením individuálních zkoušek, provedením komplexních zkoušek, vystavením revizních zpráv a následným uvedením do provozu včetně vyklizení staveniště v rozsahu tohoto díla. Na základě úspěšného výsledku jednání o odevzdání a převzetí díla, potvrdí obě smluvní strany v zápisu o odevzdání a převzetí jeho bezvadné splnění. Dílo je dokončeno předáním CNG plnící stanice (tj. včetně vyklizení staveniště) a předáním veškeré dokumentace k CNG plnící stanici, včetně kolaudačního rozhodnutí.

2.  Den zahájení zkoušek oznámí zhotovitel objednateli 14 dní předem. O provedených zkouškách vyhotoví zhotovitel zápis. Tento zápis společně s revizní zprávou předá zhotovitel s předávacím zápisem objednateli.

3.	K převzetí díla CNG plnící stanice vyzve zhotovitel objednatele nejméně 15 dnů předem.

4.	Zhotovitel provede vyklizení staveniště včetně ploch zařízení staveniště do 10 dní po skončení stavby. Příslušná část díla je vždy řádně dokončena až vyklizením staveniště, které bude písemně potvrzeno oběma smluvními stranami v zápise o odevzdání a převzetí této části díla.

5.	Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem úspěšného předání řádně dokončeného díla ze strany zhotovitele a po jeho převzetí objednatelem

VII.

Odstoupení od smlouvy, sankce, odpovědnost za vady

- Odstoupení od smlouvy

1.1	Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v této smlouvě, podle příslušných ustanovení Všeobecných podmínek platných pro kupní smlouvy a smlouvy o dílo společností skupiny E.ON Czech a Všeobecných a technických podmínek provádění staveb plynových zařízení a podle příslušných ustanovení všeobecně závazných předpisů.

  - V případě odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem uhradí zhotovitel objednateli veškeré vzniklé škody a náklady včetně smluvní pokuty ve výši 1 % z předpokládané hodnoty plnění uvedené v článku IV. odst. 1 této smlouvy.

  - Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy rovněž tehdy, pokud:

- vůči Zhotovitelovi nebo vůči členovi jeho statutárního orgánu nebo jiného orgánu (společně dále jen „podezřelý“) je vedeno trestní řízení, v rámci kterého je podezřelý obviněn či obžalován z toho, že spáchal trestný čin při plnění jakékoli zakázky nebo v souvislosti s plněním takové zakázky, zejména některý trestný čin podle ust. § 216, 256, 257 a 332 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

- Zhotovitel ve své nabídce na zakázku uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo nejsou přesné a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení na zakázku, zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení na zakázku ke škodě Objednatel, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

  - Dále jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy v případě rozhodnutí o úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku druhé smluvní strany.

  - Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele ve smyslu ust. § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  - V případě odstoupení od smlouvy zhotovitelem z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem uhradí objednatel zhotoviteli veškeré vzniklé škody a náklady.

  - V případech odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany inventarizaci rozpra-covanosti stavby/díla. Objednatel pak uhradí zhotoviteli oprávněné prokazatelné náklady, které zhotoviteli při zabezpečování realizace díla vznikly (dodaný materiál, provedené práce apod.).

- Smluvní sankce

2.1	Smluvní sankce se řídí dokumenty:

- Všeobecné nákupní společnosti  E.ON Czech ( „VNP“),

- Všeobecné a technické podmínky provádění staveb plynových zařízení („VPP-STAV“),

- Všeobecné a technické podmínky provádění staveb VN a NN,

- Dokumentace k zajištění BOZP.

  - Objednatel je oprávněn vyúčtovat a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení v případě porušení jakékoliv z povinností zhotovitele uvedených v čl. III. odst. 3 (vyjma čl. 3.4.) této smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn vyúčtovat a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč v případě porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. III. odst.  3.4 této smlouvy.

  - V případě nedodržení sjednaného termínu dokončení díla uvedeného v článku II. odstavci 2, náleží objednateli sankce ve výši 2.500,- Kč bez DPH/denně, pokud zdržení díla prokazatelně nenastane nesoučinností objednatele.

  - V případě nedodržení sjednaného termínu, resp. prodlení s dodání projektové dokumentace a/nebo stavebního povolení dle čl. II odst. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli sankci ve výši 1.500,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinností..

  - Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze v její plné výši vymáhat samostatně.

3.	Záruky a odpovědnosti za vady

3.1 Záruka počíná běžet okamžikem potvrzení zápisu o odevzdání a převzetí díla (včetně vyklizení staveniště) oprávněnými zástupci smluvních stran.

3.2 Zhotovitel poskytne podle této smlouvy záruku za jakost dle podmínek v ustanovení článku III. odst. 1 a 2. Délka záruční doby na technologii CNG a výdejní stojan je 24 měsíců. Na stavební práce je záruční doba 60 měsíců.

3.3 Záruka se vztahuje na kvalitu materiálu použitého při výrobě zařízení, na správné konstrukční a dílenské zpracování, na montážní a stavební práce, a to za podmínek, že na něm nebyly ze strany objednatele prováděny žádné úpravy nebo opravy po předání stavby bez vědomí zhotovitele.

3.4 Zhotovitel ručí za řádný a provozuschopný stav dodaného celého díla dle této smlouvy podle schválené a předané projektové dokumentace za podmínky, že bude provozováno dle platných provozních předpisů.

3.5 Vyskytnou-li se v průběhu záruční doby závady nebo nedostatky na předaném díle zabraňující provozu CNG plnicí stanice, je povinností zhotovitele začít pracovat na jejich odstranění do jednoho pracovního dne. Bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uzná. Pojmem začít pracovat se rozumí osobní účast zaměstnance zhotovitele nebo zhotovitelem pověřené servisní organizace nebo pověřené proškolené obsluhy čerpací stanice. Záruční lhůta na příslušnou část díla se prodlužuje o dobu, po kterou měla uvedená část vadu, kterou objednatel řádně reklamoval. Zhotovitel uhradí případné škody, které by vznikly objednateli v důsledku těchto vad. Pro posouzení oprávněnosti reklamace si zhotovitel vyhrazuje právo prověřit prostřednictvím svého zástupce, zda je zařízení provozováno v souladu s předpisy pro provoz a údržbu.

3.6 Objednatel uplatní u zhotovitele nároky vyplývající ze závad nebo nedostatků zjištěných v průběhu záruční doby bez zbytečných odkladů, nejpozději do 10 dnů ode dne zjištění závady, a to písemně – emailem či faxem a následně poštou. O zjištěné závadě bude objednatel informovat zhotovitele pro urychlení vyřízení reklamace i telefonicky.

3.7 Zhotovitel sdělí své stanovisko k reklamaci do 5-ti pracovních dnů od obdržení zprávy o reklamaci. Za okamžik doručení se v případě elektronického doručování považuje den a hodina doručení elektronické zprávy.

3.8 Pokud zhotovitel k odstranění reklamované poruchy nebo vady nenastoupí ve stanovené lhůtě, má objednatel právo provést odstranění reklamované vady nebo poruchy vlastními pracovníky nebo cizí firmou bez vlivu na poskytovanou záruku. Takto provedenou opravu vyúčtuje objednatel zhotoviteli ve výši úplných vlastních nákladů a zhotovitel se zavazuje ji uhradit, pokud je reklamace oprávněná

3.9 Reklamované vady nebo poruchy uznané zhotovitelem nebo vady, o kterých rozhodl soud ve prospěch objednatele, je povinen zhotovitel odstranit na své náklady nebo uhradit objednateli náklady na práce spojené s odstraněním reklamované vady nebo poruchy, včetně nákladů na případnou expertizu pro prokázání oprávněnosti reklamace, do 30 dnů od obdržení vyúčtování od objednatele.

3.10 Pokud nehrozí nebezpečí z prodlení při odstranění reklamované vady nebo poruchy, mohou zástupci objednatele nebo zhotovitele dohodnout postup reklamované vady odchylný od uvedeného postupu, vždy však písemnou formou. V případě selhání této dohody se postupuje ve smyslu ustanovení této smlouvy.

4.	Pojištění

4.1 	Zhotovitel musí mít sjednané a platné pojištění odpovědnost vůči třetím osobám s pojistným plněním alespoň do výše 30 mil  Kč po celou dobu realizace díla tj. min. do doby předání díla. Doklad o pojištění prokazující splnění této zadávací podmínky je zhotovitel povinen předložit bez zbytečného odkladu objednateli na základě výzvy objednatele.

VIII

Ochrana důvěrných informací

- Zhotovitel se zavazuje k uchovávání v tajnosti a ochraně informací, které mu budou zpřístupněny v souvislosti s realizací předmětu této Smlouvy, tzn. veškerých dat obsažených v systému a v tištěných datech, která budou důvěrnými informacemi ve smyslu této Smlouvy.

- Za důvěrné ve smyslu této Smlouvy se považují veškeré poskytnuté informace, podklady a dokumenty, pokud nejsou označené jako nedůvěrné a pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných informačních zdrojích (např. obchodní rejstřík, nahlížení do katastru nemovitostí). Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace budou považovat zejména všechny informace a údaje ekonomické, finanční, obchodní, výrobní, technické, právní, organizační a tvůrčí povahy, jakož i jakékoli jiné informace a údaje, které budou Zhotoviteli poskytnuty, ať už v písemné, ústní, elektronické nebo jakékoli jiné podobě, v souvislosti s účelem získání potřebných informací pro realizaci předmětu této Smlouvy (dále jen „důvěrné informace“).

- Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost a uchovávat v tajnosti důvěrné informace bez ohledu na to, zda mu byly poskytnuty před nebo po datu uzavření této Smlouvy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zajistit utajování těchto informací též všemi svými zaměstnanci i dalšími osobami, kterým budou důvěrné informace v souladu s touto Smlouvou zpřístupněny. V případě, že pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele, jimž byly důvěrné informace v souladu s touto smlouvou poskytnuty, poruší povinnost v souvislosti s povinností mlčenlivosti a uchování v tajnosti důvěrných informací uvedenou v této Smlouvě, nese Zhotovitel za jejich jednání plnou odpovědnost.

- Zhotovitel se zavazuje použít poskytnuté důvěrné informace pouze za účelem uvedeným v této Smlouvě. Zhotovitel není oprávněn zpřístupnit důvěrné informace kterékoliv třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Objednatele a smí důvěrné informace poskytnout pouze těm zaměstnancům a poradcům, kteří je nezbytně potřebují znát. Zhotovitel rovněž nesmí použít důvěrné informace v rozporu s účelem uvedeným v této Smlouvě pro své potřeby.

- Ustanovení tohoto článku této Smlouvy se vztahují jak na období platnosti této Smlouvy, tak na období po jejím skončení. Totéž platí i o nároku Objednatele na smluvní pokutu dle článku VII této Smlouvy v případě porušení povinností uvedených v této Smlouvě.

- Ustanovení § 2985 (Porušení obchodního tajemství) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, není touto Smlouvou dotčeno.

IX

Ochrana osobních údajů

  - Zástupce Zhotovitele nebo jiná osoba oprávněná jednat za Zhotovitele bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje a záznamy vzájemné komunikace objednatel zpracovává na základě oprávněného zájmu, a to pro přípravu, uzavření a realizaci plnění smlouvy se Zhotoviteli a obchodními partnery, provozní potřeby a ochranu právních nároků objednatele.

  - Zhotovitel se zavazuje informovat kontaktní osobu/y Zhotovitele uvedené v rámci identifikačních údajů Zhotovitele v úvodu této smlouvy (dále jen „kontaktní osoby“) o zpracování jejich identifikačních a kontaktních údajů a záznamů vzájemné komunikace s objednatelem na základě oprávněného zájmu, a to pro přípravu, uzavření a realizaci plnění smlouvy se Zhotoviteli a obchodními partnery, provozní potřeby a ochranu právních nároků objednatele, a o právech s tím souvisejících.

  - Zástupce Zhotovitele, jiná osoba oprávněná jednat za Zhotovitele nebo jakákoliv kontaktní osoba má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování a právo podat námitku proti zpracování. Objednatel zpracovává osobní údaje po dobu trvání této smlouvy a dále do doby uplynutí promlčecí doby práv vzniklých z případného porušení této smlouvy či protiprávního jednání Zhotovitele nebo kontaktních osob.

  - Další informace o zpracování osobních údajů jsou trvale dostupné na www.eon.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

X.

Zvláštní a závěrečná ujednání

1.	Smluvní strany nejsou odpovědny za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou takovéhoto nesplnění závazku vyšší moc, pokud strana neplnící závazky učinila vše proto, aby zásahu vyšší moci zabránila.

2. 	Je povinností stran vzájemně se okamžitě upozorňovat na okolnosti vyšší moci, které mohou negativně ovlivnit plnění závazků a to natolik včas, aby se pokud možno zabránilo vzniku škod. Nesplnění této povinnosti je podstatným porušením smluvních povinností.

Pro případ vyšší moci platí: sabotáže, embargo, válka, mobilizace, stávka, živelné pohromy, činnost nebo selhání veřejných služeb nebo vládních úřadů, nedostatek surovin a materiálů a pracovníků v důsledku vyšší moci, a jiná překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo jiné následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době uzavření smlouvy o dílo tuto překážku předvídala. Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění smluvních pokut proti straně postižené vyšší mocí.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a končí splněním všech závazků ze smlouvy plynoucí.

- Ustanovení této smlouvy mají přednost před jakýmikoliv dohodami stran, pokud nebudou mít náležitosti dodatku smlouvy.

- Zhotovitel odpovídá za to, že objednateli zajistí právo používat patenty, ochranné známky, průmyslové vzory, know-how, programové vybavení počítačů (software) a jiná práva z průmyslového a duševního vlastnictví vztahující se k dílu, včetně projektové a technické dokumentace, technologických postupů, předaných provozních pokynů apod. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, převod těchto práv na objednatele se uskuteční nejpozději k datu plánovaného ukončení stavby.

- Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce smluvních stran.

- Smluvní strany se dohodly, že případné změny této smlouvy budou provedeny písemným ujednáním potvrzeným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Pokud tato smlouva není uzavřena v elektronické podobě, pak je vyhotovena ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení. Ve stejném počtu a za stejných podmínek budou vystavovány případné dodatky ke smlouvě.

- Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platnými právními předpisy, zejména pak ust. § 2586 a násl. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany se dohodly, že pro řešení jakýchkoli sporů vznikajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní bude místně příslušný Okresní soud v Českých Budějovicích, popř. Krajský soud v Českých Budějovicích.

- V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy pro nesplnění předmětu díla, především z porušení smlouvy Zhotovitelem a z důvodů specifikovaných ve Smlouvě, vyhrazuje si Objednatel v souladu s ust. § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („dále jen ZZVZ“) ve spojení s ust. § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ možnost použití oprávnění uvedeného tomto článku a to obrátit se s žádostí o uzavření smlouvy na Zhotovitele, který se umístil v hodnocení nabídek jako druhý v pořadí. Tento Zhotovitel bude Objednateli povinen doložit ve lhůtě 30 kalendářních dní od doručení žádosti o uzavření smlouvy dokumenty prokazující, že Zhotovitel stále splňuje Objednatelem požadované kvalifikační předpoklady a další podmínky pro plnění předmětu zakázky. Pokud takto vyzvaný Zhotovitel uzavřít smlouvu odmítne či nesplní podmínky uvedené v tomto článku, může se za stejných podmínek Objednatel obrátit na Zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí. Tento postup může Objednatel v případě neuzavření smlouvy opakovat, a to až do oslovení Zhotovitele, který se v hodnocení nabídek v rámci tohoto zadávacího řízení umístil jako poslední v pořadí. Nová smlouva s takto osloveným Zhotovitelem pak bude uzavřena za podmínek a ceny, které tento Zhotovitel nabídnul v původním zadávacím řízení.

- V případě, že některé ustanovené této smlouvy je nebo se stane neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení Smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.

- Účastníci této smlouvy po přečtení této smlouvy souhlasně prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich svobodné, pravé a vážně vůle, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby obou účastníků této smlouvy své podpisy.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

  - Příloha č. 1 – Přehled a specifikace úkonů

  - Příloha č. 2 – Cenová nabídka dle VŘ

  - Příloha č.3 - Harmonogram CNG Bučovice

  - Příloha č. 4 – Servisní smlouva

  - Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů

  - Příloha č. 6 – Realizační tým

  - Příloha č. 7 – Specifikace nabízeného plnění

| V Č. Budějovicích, dne ……… | V…………….., dne ………… |
| --- | --- |
| Za objednatele E.ON Energie a.s | Za zhotovitele ……………………………… |
| …………………… Martin Záklasník | ……………………. ………………. |
| předseda představenstva | ……………………. |

| ………………… Jan Zápotočný člen představenstva |  |
| --- | --- |